Муниципальное образование "Город Онега и Онежский район"

Собрание депутатов второго созыва

(пятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

| от 28 июня 2001 года | № 61 |
| --- | --- |

О внесении изменений в программу

социально-экономического развития

муниципального образования «Город

Онега и Онежский район» на 2001-

2003 г.г.

Собрание депутатов решает:

Внести в программу социально-экономического развития муниципального образования «Город Онега и Онежский район» на 2001-2003 г.г., утвержденную решением Собрания депутатов от 22 марта 2001 года №25 следующие изменения:

1.Мероприятия подпрограммы «Развитие дорожного строительства» изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Сроки выпол- нения | Исполни- тели | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство а/дСеверодвинск-Онега а) 63 км.Хайнозерской а/д – д.Кянда б) Тамица – Кянда (начало строительства) | 2001-2003гг . | Архангельскавтодор | ТДФ |
| 2. | Завершение строительства мостовых переходов через р.р.Мудьюга, Кодино, Кянда, Маложма, Нерюга, Агма. | 2001-2003гг | Архангельск автодор | ТДФ |
| 3. | Строительство мостовых переходов через р.р.Нижма, Тамица. | 2001-2003г.г | Архангельскавтодор | ТДФ |
| 4. | Ремонт а/д Онега-Ярнема с устройством а/б покрытия 47-49 км., 49-54 км., 56-58 км. | 2002-2003г.г | Архангельскавтодор | ТДФ |
| 5. | Ремонт гравийного покрытия а/д Б.Бор-Ярнема, 20-21 км., 21-25 км.,25-27 км. | 2002-2003г.г | Архангельскавтодор | ТДФ |
| 6. | Ремонт гравийного покрытия а/д Онега-Ворзогоры: 6-9 км. 9-12 км. 12-15 км. | 2001 г. 2002 г. 2003 г.. | Архангельскавтодор | ТДФ |
| 7. | Ремонт гравийного покрытия на а/д Малошуйка-Абрамовское, км.0-4 | 2002-2003г.г | Архангельскавтодор | ТДФ |
| 8. | Ремонт гравийного покрытия на а/д Верховье-Мудьюга-Кодино, км.0-3. | 2002-2003г.г | Архангельскавтодор, | ТДФ |
| 9. | Устройство ж/б труб на: а/д Онега-Андозеро, 8 шт./120 п.м. а/д Б.Бор-Ярнема, 6 шт./150 п.м. а/д Онега-Кодино, 6 шт./120 п.м. | 2002-2003гг 2002-2003гг 2002-2003гг | Архангельскавтодор | ТДФ |
| 10. | Спрямление дороги-подъезд к д.Порог | 2003 г. | Архангельскавтодор | ТДФ |
| 11. | Ремонт деревянных мостов: на а/д.Онега-Кянда через: р.Кянда р.Пильдоручей р.Нижма р.Ухта р.Вейга на а/д. Верховье-Кодино через: р.Пекельница р.Ревручей р.Костручей р.Флерручей р.Мудьюга на а/д.Онега-Ворзогоры через: р.Попов ручей на а/д. Б.Бор-Ярнема через: р.В.Телза р.Чешьюга на а/д ст.Нименьга-д.Нименьга ледорез через р.Нименьга | 2001 г. 2001 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2001 г. 2001 г. 2002 г 2002 г. 2003 г 2001 г. 2001 г. 2003 г. . 2001 г. | Архангельскавтодор | ТДФ |

Глава муниципального образования                                А.Л.Варакин