Муниципальное образование "Город Онега и Онежский район"

Собрание депутатов второго созыва

(шестнадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

| от 27 февраля 2003 года | № 206 |
| --- | --- |

О мероприятиях по энергосбережению на объектах муниципального образования «Город Онега и Онежский район»

Собрание депутатов решает:

1. Информацию зам. главы администрации, председателя комитета ЖКХ, энергетики, транспорта и строительства Шемякина П.П. о мероприятиях по энергосбережению на объектах муниципального образования «Город Онега и Онежский район» принять к сведению.

2. План мероприятий по энергосбережению на объектах муниципального образования «Город Онега и Онежский район» утвердить. (Прилагается).

3. Контроль за ходом выполнения мероприятий возложить на администрацию муниципального образования.

Глава муниципального образования                                А.Л.Варакин

Утвержден

решением Собрания депутатов

от 27 февраля 2003 года № 206

План мероприятий

по энергосбережению на объектах

муниципального образования «Город Онега и Онежский район».

| № п/п | ##### Мероприятия |  |  | Исполнитель |  | Источник финанси-рования |  | Предпо-лагаемые расходы | Срок внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| ## Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование тепловых узлов |  |  | ### Подрядчик-АО «Автоматика-север», Заказчик-администрация МО |  | Бюджет МО |  | 60 тыс. руб. | Март 2003 года |
| 2. | Разработка Положения «О стимулировании энергосбережения» |  |  | Рабочая группа |  | - |  | - | Апрель 2003 года |
| 3. | Разработка Положения «О пастортизации объектов потребления тепла» |  |  | Комитет ЖКХ |  | - |  | - | Май 2003 года |
| 4. | Проведение энергообследований источников тепла, сетей и объектов потребления. |  |  | МУП «Онежский ККП» |  | - |  | - | Июнь 2003 года |
| 5. | Паспортизация объектов теплопотребления |  |  | МУП «Онежский ККП», организации – балансодержа-тели, комитет ЖКХ |  | - |  | - | Сентябрь 2003 года |
| 6. | Разработка программы «Энергосбережение» на 2004-2006 годы |  |  | Рабочая группа |  | - |  | - | Ноябрь 2003 года |
| 7. | Разработка плана мероприятий на 2004 год |  |  | Рабочая группа |  | - |  | - | Ноябрь 2003 года |
| 8. | Введение единицы «специалист по энергоресурсо-сбережению» |  |  | комитет ЖКХ, МУП «Онежский ККП» |  | МУП «Онежский ККП» |  | ### Согласно штатного расписания | 2003 гол |
| 9. | Приобретение программы расчета тепловой сети Zulu 5,0 Geo информационной системы, оргтехники и обучение специалиста |  |  | Комитет ЖКХ, МУП «Онежский ККП» |  | Бюджет МО |  | 100 тыс. руб. | 2003 год |
| 10. | Проведение эксперимента фактического теплопотребления жилых домов (5 домов) и разработка Положения «О внедрении приборов учета тепла в жилфонде города" |  |  | Комитет ЖКХ, МУП «Онежский ККП» |  | Бюджет МО |  | - | Отопитель-ный сезон 2003-2004 годов |
| 11 | Обучение и аттестация персонала по обслужива- нию котельных и тепловых сетей |  |  | Предприятия источников тепла и эксплу- атацианных сетей |  | - |  | - | Ежегодно |
| ## Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. |  | ## Приобретение и установка приборов учета на 4-5 домах и 5 котельных | Комитет ЖКХ, МУП «Онежский ККП», подрядчик |  | ## Бюджет МО, МУП «Онежский ККП» |  | ## 200 тыс. ## руб. 300 тыс. руб. |  | ## Август 2003 года |
| ## 2. |  | ## Приобретение и монтаж оборудования водоподготовки | ## МУП «Онежский ККП» |  | ## МУП «Онежский ККП» |  | - |  | ## Август 2003 года |
| ## 3. |  | ## Гидрохимическая промывка котлов, систем отопления | ## МУП «Онежский ККП», подрядная организация |  | ## МУП «Онежский ККП», #### ОАО «Онежский гидролизный завод» |  | ## - |  | ## Межотопи-тельный период 2003 года |
| ## 4. |  | ## Врезка вентилей для контрольных манометров на входе и выходе проблемных домов | ## МУП «Онежский ККП» |  | ## МУП «Онежский ККП» |  | ## - |  | ## Межотопи-тельный период ## 2003 года |
| ## 5. |  | ## Балансировка систем отопления | ## МУП «Онежский ККП» |  | ## МУП «Онежский ККП», |  | ## - |  | ## Поэтапно, выясняя проблемы в домах |
| ## 6. |  | ## Поднятие затопляемых теплосетей | ## МУП «Онежский ККП» |  | ## МУП «Онежский ККП» |  | ## - |  | ## Межотопи-тельный период 2003 года |
| ## 7. |  | ## Замена дверей ## на металлические с кодовыми замками | ## МУП «Онежский ККП» |  | ## За счет средств капремонта |  | ## - |  | ## Поэтапно |
| ## 8. |  | ## Создание резервных запасов топлива | ## МУП «Онежский ККП», комитет ЖКХ |  | ## МУП «Онежский ККП» |  | ## 7 млн. ## руб. |  | ## Сентябрь 2003 года |
| ## 9 |  | ## Оптимизация процессов горения | ## МУП «Онежский ККП», ОАО «Онежский гидролизный завод» |  | ## ОАО «Онежский гидролизный завод» |  | ## - |  | ## Периоди-ческие проверки и наладка работы |
| ## 10. |  | Строительство тепловых пунктов | ## Подрядная организация |  | Бюджет МО |  | 1,6 млн. руб. |  | 2003-2004 годы |