Муниципальное образование "Онежский муниципальный район"

Собрание депутатов третьего созыва

(двадцать вторая сессия)

# РЕШЕНИЕ

| от 20 сентября 2007 года | № 160 |
| --- | --- |

Об утверждении социально-экономической целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район» на 2007 – 2009 годы»

Собрание депутатов решает:

Утвердить социально-экономическую целевую программу «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район» на 2007 – 2009 годы».

#### Глава муниципального образования

"Онежский муниципальный район"					А.В.Митько

Муниципальное образование «Онежский муниципальный район»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

НА 2007 - 2009 ГОДЫ"

г. Онега 2007г.

## ПАСПОРТ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

### НА 2007 - 2009 ГОДЫ"

| Наименование Программы | - | социально-экономическая целевая программа «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район» на 2007 – 2009г.г.» |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» ФЦП «Жилище» Распоряжение главы муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 5 апреля 2007 г. № 104 «О мерах по выполнению Плана реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район». |
| Заказчик Программы | - | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Основные разработчики Программы | - | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район». |
| Цели Программы | - - - | создание безопасных и комфортных условий проживания граждан; ликвидация ветхого и аварийного жилфонда; обеспечение условий для создания объединений эффективных собственников жилья (ТСЖ). |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2007 – 2009 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - - - | подготовка исходно-разрешительной документации; финансирование проектирования, капитального ремонта; контроль за расходованием средств. |
| Исполнители Программы | - | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»; Администрации муниципальных образовании поселений. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования – 150,1 млн. руб. в том числе: средства областного бюджета – 132,4 млн. руб.; средства местных бюджетов поселений – 10,9 млн. руб.; средства федерального бюджета – 5,3млн. руб.; внебюджетные средства – 1,5 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - - | Капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию - 11538 кв. м, улучшение условий проживания граждан. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» в порядке, установленном законодательством. |

1. Содержание проблемы и технико-экономическое обоснование

необходимости решения ее программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется невысоким качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, не соответствующим запросам потребителей.

В жилищно-коммунальной сфере поселений МО «Онежский муниципальный район» сложилась тяжелая ситуация. Во многом сказались проводимые в стране экономические  реформы. Передача ведомственного жилья в муниципальную собственность усугубила ситуацию. Около 70% ведомственного жилищного фонда было принято от предприятий- банкротов или же предприятий, находившихся на грани банкротства. Значительная часть принятых в собственность домов находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Недостаточное поступление средств в местный бюджет и отсутствие необходимой компенсации затрат, связанных с выполнением переданных на местный уровень государственных функций, привели к некачественному содержанию жилищного фонда, инженерных коммуникаций и, как следствие, к преждевременному старению, ветшанию, в первую очередь, деревянного жилищного фонда.

Муниципальный жилищный фонд поселений МО «Онежский муниципальный район» по состоянию на 01.01.07 г. состоит из 2097 многоквартирных жилых домов  общей площадью 577,6 тыс. кв. метров.

Из общего количества муниципальных домов 91% находятся в деревянном исполнении.

Отсутствие своевременного капитального ремонта жилищного фонда привело к тому, что в настоящее время в муниципальных поселениях сложилась критическая обстановка с деревянным жилым фондом. Если до начала 90-х годов комплексный капитальный ремонт проводился предприятиями, на балансе у которых находился жилфонд, то после обвальной передачи в 1996 году ведомственного жилфонда находящегося в неудовлетворительном состоянии от предприятий банкротов в муниципальную собственность  состояние жилфонда обслуживаемого муниципальными предприятиями ухудшилось в разы. Деревянные дома стали сходить со свай. Для  устранения  аварийной ситуации на многих домах проведены работы по временному укреплению фундаментов, путем установки городков с последующим систематическим контролем за техническим состоянием зданий.

Отселение жильцов из аварийных домов ведется медленно в связи с отсутствием маневренного жилфонда. Медленное расселение граждан из ветхого жилья также связано с прекращением строительства муниципального жилищного фонда. Немаловажная задача стоит и по проведению выборочного капитального ремонта.

Пять жилых домов, расположенных в городе Онеге, имеют совмещенные (бесчердачные) крыши с мягкими рулонными кровлями, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Проводимый текущий ремонт совмещенных крыш положительного результата не дает.

Администрацией МО "Онежский муниципальный район" были заказаны и выкуплены проекты реконструкции совмещённых кровель на шатровые.

Начатые в предыдущие годы работы по реконструкции крыш жилых домов (замена совмещенных крыш с мягкими рулонными кровлями на чердачные крыши с шиферными кровлями) показали, что такой метод ремонта совмещенных крыш наиболее эффективен, т.к. после реконструкции практически отсутствуют протечки кровель. Усредненный срок службы шиферной кровли в три раза превышает срок службы рулонной кровли (согласно Ведомственным строительным нормам 58-88 (р) минимальная продолжительность эффективной эксплуатации рулонных кровель составляет 10 лет, шиферных - 30 лет).

В благоустроенных домах ветхие инженерные сети составляют 62%, в результате этого частые аварии вносят дискомфорт проживающим жителям, постоянные вызовы аварийно- диспетчерской службы, что приносит эксплуатирующим жилищный фонд  предприятиям сверхнормативные расходы по содержанию жилищного фонда.

Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры из-за отсутствия достаточного количества бюджетных средств и собственных средств у эксплуатирующих жилфонд предприятий, темпы по проведению капитального ремонта шиферных кровель и внутридомовых инженерных сетей ниже необходимых для решения вопроса по полному восстановлению, поэтому представляется естественным, что накапливается существенный износ приводящий к преждевременному старению жилфонда.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Реализация Программы позволит решить следующие основные задачи:

- обеспечение сохранности жилищного фонда, надлежащего его содержания и увеличение срока службы  жилых домов;

- улучшение жилищных условий жителей муниципального образования «Онежский муниципальный район»

- снижение издержек и нерациональных расходов на проведение неэффективных ремонтов совмещенных  кровель;

- снижение количества аварий на внутридомовых сетях;

- снижение затрат на содержание жилфонда в связи с уменьшением аварийных ситуаций на внутридомовых сетях.

3. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает выполнение работ по комплексному капитальному ремонту и выборочному капитальному ремонту фундаментов, кровель и  внутридомовых инженерных сетей  за период с 2007 года по 2009 год.

4. Финансовое обеспечение Программы

Расходы на реализацию Программы составят ориентировочно 150,1млн. рублей, в том числе с распределением по годам:

| Год | Ориентировочная стоимость (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 2007 | 22241 |
| 2008 | 63335 |
| 2009 | 63550 |
| Всего: | 150126 |

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, бюджета муниципальных образований поселений. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на соответствующий год.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное уточнение плана мероприятий Программы, реализуемых в соответствующем году.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом

ее исполнения

Муниципальным заказчиком Программы выступает администрация муниципального образования "Онежский муниципальный район".

Отдел архитектуры и строительства администрации муниципального образования обеспечивает организацию управления и контроля за ходом реализации Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования для финансирования Программы на очередной финансовый год, контроль надлежащего исполнения муниципальных контрактов.

Финансово-экономическое управление осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием расходованием бюджетных средств; предусматривает включение средств на реализацию Программы при формировании местных бюджетов на очередной год.

Корректировка Программы, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке.

7. Прогноз ожидаемых конечных результатов

реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:

- выполнение обязательств органов местного самоуправления по содержанию и ремонту жилищного фонда;

- качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования "Онежский муниципальный район", соответствующее государственным стандартам, правилам и нормативам;

- сокращение нерационального использования материально-технических ресурсов;

- сокращение затрат эксплуатирующих организаций на содержание и текущий ремонт жилищного фонда.

8. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий реализации Программы

- улучшение условий проживания граждан;

- сокращение уровня заболеваемости населения (особенно детей), сокращение смертности;

- улучшение демографической ситуации и здоровья населения;

- увеличении занятости населения – нанимаемых строительными организациями;

- увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий строительного комплекса.

9. План реализации целевой программы "Капитальный ремонт

жилищного фонда в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район" на 2007 - 2009 годы»

Приложение №1

| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождения | Источник финансирования | Всего | 2007 | 2008 |  | 2009 |  |  |
| МО "Онежское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Онега, ул. Архангельская, 5 * | Общий объем средств | 470 | 470 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 420 | 420 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Онега, ул. Архангельская, 7 * | Общий объем средств | 470 | 470 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 420 | 420 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Онега, ул. Вересового, 3*(**) | Общий объем средств | 1505 |  | 1505 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 77 |  |  | 77 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1350 |  |  | 1350 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 78 |  |  | 78 |  |  |  |
| 4 | г. Онега, ул. Вересового, 4*(**)(***) | Общий объем средств | 2900 |  | 2900 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 145 |  |  | 145 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2610 |  |  | 2610 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 145 |  |  | 145 |  |  |  |
| 5 | г. Онега, пр. Гагарина, 16* | Общий объем средств | 470 | 470 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 420 | 420 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Онега, пр. Гагарина, 17** | Общий объем средств | 820 |  | 820 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 820 |  |  | 820 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Онега, пр. Гагарина, 42* | Общий объем средств | 470 |  | 470 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 420 |  |  | 420 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 8 | г. Онега, пр. Гагарина, 47* | Общий объем средств | 470 |  | 470 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  | 470 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Онега, пр. Гагарина, 49*** | Общий объем средств | 1350 |  |  |  | 1350 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1350 |  |  |  |  | 1350 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Онега, пр. Гагарина, 53** | Общий объем средств | 750 |  |  |  | 750 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 750 |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Онега, пр. Гагарина, 56* | Общий объем средств | 470 |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  |  |  | 470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Онега, пр. Гагарина, 57*** | Общий объем средств | 1350 |  |  |  | 1350 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1350 |  |  |  |  | 1350 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Онега, пр. Гагарина, 62* | Общий объем средств | 470 |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  |  |  | 470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Онега, пр. Гагарина, 69* | Общий объем средств | 470 |  | 470 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  | 470 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Онега, ул. Дружбы, 33* | Общий объем средств | 470 |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  |  |  | 470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Онега, ул. Дружбы, 35* | Общий объем средств | 470 |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  |  |  | 470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Онега, ул. Дружбы, 38-а | Общий объем средств | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Онега, ул. Дружбы, 39* | Общий объем средств | 470 |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  |  |  | 470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Онега ул. Дружбы, 40 | Общий объем средств | 1700 | 1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Онега, ул. Дружбы, 42 | Общий объем средств | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | областной бюджет | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Онега, пр. Загородный, 68* | Общий объем средств | 470 |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  |  |  | 470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Онега, пр.Загородный, 73* | Общий объем средств | 470 |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  |  |  | 470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Онега, ул. Красных Курсантов, 15/7* | Общий объем средств | 950 |  |  |  | 950 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 950 |  |  |  |  | 950 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Онега, пр. Ленина, 88*(**) уточнить цену | Общий объем средств | 2570 |  | 2570 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2570 |  |  | 2570 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Онега, пр. Ленина, 172** | Общий объем средств | 750 |  |  |  | 750 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 750 |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Онега, пр. Ленина, 178** | Общий объем средств | 950 |  |  |  | 950 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 950 |  |  |  |  | 950 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Онега, пр. Ленина, 186** | Общий объем средств | 750 |  |  |  | 750 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 750 |  |  |  |  | 750 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Онега, пр. Ленина, 202* | Общий объем средств | 470 |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  |  |  | 470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Онега, пр. Ленина, 212* | Общий объем средств | 470 |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  |  |  | 470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Онега, пр. Ленина, 214* | Общий объем средств | 470 |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470 |  |  |  |  | 470 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Онега (п.ЛДК) ул. Лесопильщиков, 16 | Общий объем средств | 11000 | 11000 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10500 | 10500 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Онега (п. ЛДК) ул. Лесопильщиков, 15а | Общий объем средств | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6500 | 6500 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Онега (п. ЛДК) ул. Приморская, 11 | Общий объем средств | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Онега (п. Поньга) ул. Онежская, 6 | Общий объем средств | 7900 |  |  |  | 7900 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | областной бюджет | 7400 |  |  |  |  | 7400 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению |  | Общий объем средств | 76765 | 21110 | 27205 |  | 28450 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 6922 | 1200 |  | 4222 |  | 1500 |  |
|  |  | областной бюджет | 69420 | 19760 |  | 22710 |  | 26950 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 423 | 150 |  | 273 |  |  |  |
| МО "Кодинское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | п. Кодино, ул. Клубная ,2 | Общий объем средств | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 36 | п. Кодино, ул. Набережная, 10 | Общий объем средств | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 37 | п. Кодино, ул. Пролетарская, 14б | Общий объем средств | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 700 |  |  | 700 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| 38 | п. Кодино, ул. Пролетарская, 16б | Общий объем средств | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| 39 | п. Кодино, ул. Пионерская,14 | Общий объем средств | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | областной бюджет | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
| 40 | п. Кодино, ул. Пионерская, 21 | Общий объем средств | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | областной бюджет | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
| Итого по поселению |  | Общий объем средств | 11300 | 800 | 4500 |  | 6000 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 2180 | 80 |  | 1500 |  | 600 |  |
|  |  | областной бюджет | 2700 | 250 |  | 450 |  | 2000 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5290 | 390 |  | 2100 |  | 2800 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1130 | 80 |  | 450 |  | 600 |  |
| МО "Малошуйское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п. Малошуйка, ул. Ленина, 88*** | Общий объем средств | 900 |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 900 |  |  | 900 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению |  | Общий объем средств | 900 |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 900 |  |  | 900 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Покровское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | п. Маложма, дом № 29, | Общий объем средств | 16500 |  | 16500 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 16500 |  |  | 16500 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | п. Маложма, дом № 20* | Общий объем средств | 230 |  | 230 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 230 |  |  | 230 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | п. Покровское, Строителей, 34 | Общий объем средств | 331 | 331 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 331 | 331 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п. Покровское, ул. Усачева, 34 | Общий объем средств | 14100 |  |  |  | 14100 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14100 |  |  |  |  | 14100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению |  | Общий объем средств | 31161 | 331 | 16730 |  | 14100 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 31161 | 331 |  | 16730 |  | 14100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Нименьгское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | п. Нименьга, ул. Новая, 12 | Общий объем средств | 3200 |  | 3200 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | п. Нименьга, ул. Дальняя, 4 | Общий объем средств | 3200 |  |  |  | 3200 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | областной бюджет | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | п. Нименьга, ул. Красноармейская, 4 | Общий объем средств | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению |  | Общий объем средств | 8000 |  | 4800 |  | 3200 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 500 |  |  | 300 |  | 200 |  |
|  |  | областной бюджет | 7500 |  |  | 4500 |  | 3000 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Чекуевское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | п. Шомокша, ул. Новая, д.6 | Общий объем средств | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 400 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | областной бюджет | 6600 |  |  |  |  | 6600 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | п. Ковкула, ул. Первомайская, 14 | Общий объем средств | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 400 |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6600 |  |  | 6600 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | д. Прошково, ул. Набережная, 1 | Общий объем средств | 3200 |  | 3200 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | д. Анциферовский Бор, ул. Лесная, 5 | Общий объем средств | 3200 |  |  |  | 3200 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | областной бюджет | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | д. Анциферовский Бор, ул. Лесная, 21 | Общий объем средств | 1600 |  |  |  | 1600 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по поселению |  | Общий объем средств | 22000 |  | 10200 |  | 11800 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 1300 |  |  | 600 |  | 700 |  |
|  |  | областной бюджет | 20700 |  |  | 9600 |  | 11100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | Общий объем средств | 150126 | 22241 | 64335 |  | 63550 |  |  |
|  |  | в том числе: местных бюджетов | 10902 | 1280 |  | 6622 |  | 3000 |  |
|  |  | областной бюджет | 132381 | 20341 |  | 54890 |  | 57150 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5290 | 390 |  | 2100 |  | 2800 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1553 | 230 |  | 723 |  | 600 |  |
| * - капитальный ремонт кровель; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - капитальный ремонт системы отопления и ГВС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** - капитальный ремонт системы водопровода и канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |