Муниципальное образование "Онежский муниципальный район"

Собрание депутатов третьего созыва

(двадцать четвертая сессия)

# РЕШЕНИЕ

| от 21 декабря 2007 года | № 179 |
| --- | --- |

О социально-экономической целевой программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район» на 2007 – 2010 годы»

Собрание депутатов решает:

Утвердить прилагаемую социально-экономическую целевую программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район» на 2007 – 2010 годы».

Глава муниципального образования

"Онежский муниципальный район"					А.В.Митько

Муниципальное образование «Онежский муниципальный район»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

"ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

г. Онега 2007г.

## ПАСПОРТ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

| ###### НАИМЕНОВАНИЕ | Социально-экономическая целевая программа "Модернизация объектов коммунального комплекса в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район» на 2007 – 2010 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ | 21 декабря 2007 года |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - статистические данные; - информация, полученная от хозяйствующих субъектов; - параметры бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2007 год; - нормативные и законодательные документы, принятые на федеральном, областном и местном уровнях. |
| ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ | Основные цели: - формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования услуг предприятий ЖКХ; - обеспечение государственной поддержки процесса модернизации ЖКХ как путем предоставления бюджетных средств, так и за счет формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям; - повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения. |
| ### СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2007-2010 годы. Программа реализуется в один этап |
| #### ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»; |
| ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования составляет 229308 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета – 45343 тыс. руб. (20%); - средства областного бюджета – 69708 тыс. руб. (30%); - средства районного бюджета – 28358 тыс. руб. (12%); - средства бюджета поселений – 1400 тыс. руб. (1%) - средства внебюджетных источников – 84499 тыс. руб. (36%). Объем финансирования из федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при их формировании на очередной финансовый год |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания; - повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения; - повышение комфортности и безопасности условий проживания; - -снижение уровня износа объектов коммунального хозяйства района на 10% |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ | Ежегодный отчет администрации муниципального «Онежский муниципальный район» перед Собранием депутатов муниципального образования об исполнении принятой Программы. |

Технические и экономические предпосылки необходимости модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Онежского района

Программа определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Основой подпрограммы являются мероприятия по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и принятию мер по стимулированию энергосберегающих программ, использованию и привлечению предприятиями ЖКХ всех доступных ресурсов.

##### Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры

Услугами ЖКХ в Онежском районе пользуются 31,9 тыс. человек, в том числе городское население – 16,5 тыс. человек, жители сельских населенных пунктов – 15,4 тыс. человек.

Весь жилищный фонд Онежского района составляет 577 тыс. кв. м, то есть на одного человека приходится в среднем 18,1 кв. м общей площади жилья. Городской жилищный фонд занимает 331,6 тыс. кв. м, сельский – 245,4 тыс. кв. м.

Географическое положение Онежского района и процессы, происходящие в экономике Российской Федерации, во многом определили стратегию развития ЖКХ и проблемы его состояния в настоящее время. Принятый от ведомственных организаций жилищный фонд, приватизация его населением, развитие индивидуального жилищного строительства, акционирование предприятий и организаций существенно повлияли на структуру жилищного фонда, расположенного в Онежском районе.

Основными собственниками жилищного фонда в настоящее время являются частные лица, в распоряжении которых находится 284 тыс. кв. м площади жилья, или 51,3%.

В то же время благоустроенность жилищного фонда за эти годы практически не изменилась, так как новое строительство велось в небольших объемах.

Оборудование жилищного фонда Онежского района, по сведениям хозяйствующих субъектов, характеризуется следующими данными:

| жилищный фонд, оборудованный | удельный вес от всего жилищного фонда (%) |
| --- | --- |
| водопроводом | 59 |
| канализацией | 41 |
| центральным отоплением | 40 |
| горячим водоснабжением | 17 |
| ваннами (душами) | 25 |

Одновременно процесс передачи жилья, находящегося в ведении ведомственных организаций, расположенного в основном на окраинах населенных пунктов, привел к тому, что в Онежском районе тепло- и водокоммуникации имеют большую разбросанность и протяженность:

- водопроводные сети – 91,6 км;

- канализационные сети – 92 км;

- тепловые сети – 56,5 км.

Кроме того, следствием приватизации предприятий и организаций и освобождения промышленных предприятий от функций по содержанию объектов ЖКХ стало наличие в жилищно-коммунальном комплексе области 45 муниципальных котельных со значительной степенью износа оборудования (72%), использующих в качестве топлива уголь, древесное топливо и древесные отходы.

Процент износа основных производственных фондов составляет: тепловых сетей – 72%, водопроводных сетей – 75%, канализационных сетей – 65%. Потери тепловой энергии с утечками сетевой воды в результате отсутствия эффективной изоляции трубопроводов достигают 50%, потери холодной воды – более 40%.

Несмотря на разнородность услуг, все они имеют единые признаки:

- использование в технологическом процессе сложной инженерной инфраструктуры;

- строгая последовательность всех стадий технологического процесса;

- отсутствие у потребителя возможности отказаться от данного вида услуг на длительное время;

- невозможность компенсации предоставляемых не в полном объеме услуг в один период за счет их более полного использования в другой период.

На территории Онежского района жилищно-коммунальные услуги потребителям оказывают 27 предприятий, 2 специализированных теплоснабжающих предприятия, 1 предприятие водоснабжения и водоотведения.

С увеличением объемов обслуживания объектов ЖКХ существующие темпы строительства и капитального ремонта в районе не обеспечивают прямого воспроизводства жилищного фонда и коммунальных объектов, объем капитального ремонта жилых домов из-за отсутствия в местных бюджетах средств сократился. В связи с этим увеличилась площадь ветхого и аварийного жилья, а также возросло количество аварий на инженерных сетях и в котельных.

Изношенность коммуникаций, рост риска разрушения конструкций жилых домов по причине их ветхости оказали существенное влияние на потенциальную возможность оказания качественных и достаточных жилищно-коммунальных услуг, резко снизили условия комфортного проживания, в связи с чем возникла объективная необходимость начать переоснащение коммуникационных сетей, осуществлять реконструкцию и модернизацию существующего жилищного фонда, замену котельного оборудования, переход на более экономичные виды топлива.

##### Финансовое состояние объектов коммунальной инфраструктуры

Общий объем предоставленных предприятиями ЖКХ услуг за 1 полугодие 2007 года составил 75,2 млн. рублей. Постоянный рост объемов производства в стоимостном выражении связан с увеличением цен и тарифов на услуги ЖКХ как из-за роста стоимости энергоресурсов, инфляции, так и вследствие увеличения потерь в сетях при эксплуатации изношенного оборудования.

Убытки от финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ за 1 полугодие 2007 года составили 14,5 млн. рублей.

Одной из важнейших проблем остается кредиторская задолженность бюджетных организаций перед предприятиями ЖКХ. В течение ряда лет неплатежи предусматривались уже на стадии формирования бюджетов, когда потребности в текущем финансировании и погашение кредиторской задолженности прошлых лет учитывались не полностью.

Величина дебиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2007 года составила 38,9 млн. рублей, из них 15,3 млн. руб. задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги.

Анализ платежей потребителей показывает, что основная сумма задолженности – долги прошлых лет. Собираемость текущих платежей с населения за 1 полугодие 2007 года составила 93,7%.

На 1 июля 2007 года кредиторская задолженность превысила дебиторскую на 16,4% и составила 45,3 млн. рублей.

В общей сумме кредиторской задолженности предприятий ЖКХ наибольший удельный вес составляют платежи в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, а также расчеты с предприятиями топливно-энергетического комплекса. Существование кредиторской задолженности резко снижает экономические стимулы в отрасли и тормозит проведение преобразований в ЖКХ.

Основными причинами существующих проблем в ЖКХ являются: хронический дефицит финансирования, высокий уровень затрат и отсутствие экономических стимулов снижения издержек, неэффективная и убыточная работа предприятий ЖКХ, высокий уровень потерь ресурсов.

Учитывая необходимость привлечения средств из различных источников, а также затратность большинства планируемых мероприятий и продолжительность сроков их реализации, необходимо решать обозначенные проблемы программно-целевым методом.

Цели, задачи и сроки реализации программы

Ресурсный блок элементов подпрограммы имеет своей целью повышение надежности оказываемых услуг и снижение их удельного потребления за счет повышения теплотехнических характеристик зданий и сооружений, модернизации генерирующего, электротехнического и прочего оборудования, а также сетевого хозяйства жилищно-коммунального комплекса Онежского района.

Программа направлена на создание условий для повышения инвестиционной привлекательности отрасли путем осуществления последовательных действий органов ценового регулирования по формированию экономически обоснованных тарифов на услуги ЖКХ, финансово-экономического и технологического аудита затрат, конечным итогом которых должно стать снижение непроизводительных затрат и увеличение необходимых расходов, связанных с оплатой эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ на обновление основных фондов.

Цели программы:

- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальной системы жизнеобеспечения населения, снижение финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней;

- обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

- обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

Основными задачами программы являются:

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования услуг предприятий ЖКХ;

- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации ЖКХ как путем предоставления бюджетных средств, так и за счет формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.

В ходе выполнения подпрограммы будут реализованы стратегические мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования ЖКХ, и продолжена работа по повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения.

Мероприятия программы

«Модернизация объектов коммунального комплекса»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Источник финансирования | Всего тыс. руб. за 2007-2010г.г. |  | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
|  | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью до 5000 м3/сутки | Общий объем средств |  |  | 74150 |  | 3444 | 21569 | 23581 | 25556 | 2010 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 5297 |  | 1100 | 1704 | 1521 | 972 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 12899 |  | 2344 | 4111 | 3561 | 2883 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 22882 |  |  | 8803 | 7602 | 6477 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 33072 |  |  | 6951 | 10897 | 15224 |  |
| 1.2 | Строительство модульных водоочистных сооружений в п.Верхнеозерский | Общий объем средств |  |  | 3350 |  | 3350 | 0 | 0 | 0 | 2007 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 335 |  | 335 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1005 |  | 1005 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 2010 |  | 2010 |  |  |  |  |
| 1.3 | Прокладка разводящих сетей водопровода, установка водоразборных колонок в п.Верхнеозерский | Общий объем средств |  |  | 6750 |  | 6750 | 0 | 0 | 0 | 2007 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 2475 |  | 2475 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1425 |  | 1425 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 2850 |  | 2850 |  |  |  |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство водопровода с оз.Большое Хайнозеро для нужд г. Онеги | Общий объем средств |  |  | 52925 |  | 10700 | 18000 | 15225 | 9000 | 2010 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 3000 |  |  | 1500 | 1500 |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 13925 |  | 4700 | 4500 | 4725 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 12000 |  |  | 6000 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 24000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |
| 1.5 | Напорный канализационный коллектор в г. Онеге | Общий объем средств |  |  | 27233 |  | 1250 | 7921 | 8666 | 9396 | 2010 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 1951 |  | 400 | 630 | 562 | 359 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 5864 |  | 850 | 1890 | 1687 | 1437 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 8461 |  |  | 3255 | 2811 | 2395 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 10957 |  |  | 2146 | 3606 | 5205 |  |
| 1.6 | Проектирование и строительство водопроводных сетей в п.Покровское | Общий объем средств |  |  | 6400 |  | 0 | 400 | 6000 | 0 | 2009 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 900 |  |  | 400 | 500 |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проектирование и реконструкция СБО п.Нименьга | Общий объем средств |  |  | 1500 |  | 0 | 300 | 1200 | 0 | 2009 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 500 |  |  | 300 | 200 |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Реконструкция системы водоснабжения в п.Шаста | Общий объем средств |  |  | 2700 |  | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2008 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Разработка проектной документации и прокладка водопровода квартала "Сорги" | Общий объем средств |  |  | 2900 |  | 0 | 200 | 2700 | 0 | 2008 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

| 1.10 | Реконструкция КНС "Рочево" | Общий объем средств |  | 500 |  |  | 0 |  | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Установка частотных регуляторов на головных участках водозабора | Общий объем средств |  | 250 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 250 |  |  | 0 |  | 2009 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Реконструкция 3-х КНС с переводом их в автоматический режим | Общий объем средств |  | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 |  | 2010 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |
| Итого по разделу |  | Общий объем средств |  | 179018 |  |  | 25494 |  |  | 51590 |  |  | 57622 |  | 44312 |  |  |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  | 14658 |  |  | 4310 |  |  | 4734 |  |  | 4283 |  | 1331 |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 400 |  |  | 0 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 46618 |  |  | 10324 |  |  | 13001 |  |  | 18973 |  | 4320 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 43343 |  |  | 0 |  |  | 18058 |  |  | 13413 |  | 11872 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 73999 |  |  | 10860 |  |  | 15597 |  |  | 20753 |  | 26789 |  |  |
| 2. Модернизация объектов и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция котельной п. Шаста |  | Общий объем средств |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1500 |  |  | 0 | 2009 |
|  |  |  | в том числе: районный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция котельной и тепловых сетей п. Нименьга |  | Общий объем средств |  | 2800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2800 |  |  | 0 | 2009 |
|  |  |  | в том числе: районный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция котельной и тепловых сетей в п. Золотуха |  | Общий объем средств |  |  | 2200 |  | 0 |  |  | 1100 |  |  | 1100 |  | 0 | 2010 |
|  |  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проектирование и строительство тепловых сетей от котельной 24-го квартала в г. Онеге |  | Общий объем средств |  |  | 13200 |  | 13200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2007 |
|  |  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 6500 |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 4700 |  | 4700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция котельной 24 квартала МУЗ "Онежская ЦРБ" |  | Общий объем средств |  |  | 14790 |  | 4290 |  |  | 500 |  |  | 10000 |  | 0 | 2008 |
|  |  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 5700 |  | 2200 |  |  | 500 |  |  | 3000 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 9090 |  | 2090 |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция тепловых сетей в п. Кодино |  | Общий объем средств |  |  | 2000 |  | 0 |  |  | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 2008 |
|  |  |  | в том числе: районный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |

| 2.7 | Замена ветхих тепловых сетей с применением теплоизолирующих материалов |  | Общий объем средств | 10000 | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 2000 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: районный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 10000 | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 2000 |  |
| Итого по разделу |  |  | Общий объем средств | 46490 | 19490 |  | 6600 |  | 18400 |  | 2000 |  |
|  |  |  | в том числе: районный бюджет | 13400 | 8700 |  | 1600 |  | 3100 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 1000 | 0 |  | 500 |  | 500 |  | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 19590 | 6790 |  | 1000 |  | 11800 |  | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2000 | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 10500 | 2000 |  | 3500 |  | 3000 |  | 2000 |  |
| 3. Развитие электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электрификация квартала застроек "Сорги" | Общий объем средств |  | 3800 |  | 3500 |  | 300 |  | 0 | 0 | 2007 |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | Общий объем средств |  | 229308 |  | 48484 |  | 58490 |  | 76022 | 46312 |  |
|  |  | в том числе: районный бюджет |  | 28358 |  | 13010 |  | 6634 |  | 7383 | 1331 |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 1400 |  | 0 |  | 700 |  | 700 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 69708 |  | 20614 |  | 14001 |  | 30773 | 4320 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 45343 |  | 2000 |  | 18058 |  | 13413 | 11872 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 84499 |  | 12860 |  | 19097 |  | 23753 | 28789 |  |