- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 13 июля 2015 года | № 700 |
| --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Архангельской области от 02.07.2013 г. № 701-41-ОЗ «Об организации проведения           капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,       расположенных на территории Архангельской области», Постановлением Правительства Архангельской области от 26.11.2013 г. № 540–пп «Об       утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Онежское» на 2016 год с перечнем многоквартирных домов, видами и стоимостью работ согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ  Шестакова С.Г.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте    администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава администрации                                                                       Н.Н. Ермошко

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской области, на 2016 год

| № п/п | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений, многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Онежское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 51 | город Онега, пр-т Загородный, дом 54, корп. А | 1971 | - | дерево | 2 | 3 | 595,5 | 595,5 | - | 38 | 7505670,09 | 0 | 0 | 0 | 1039046,27 | Ремонт крыши | 12603,98 | 1744,83 | 31.12.2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  | 1658,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987529,56 | Ремонт фундамента |  | 4635,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2760624,86 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 3585,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2135373,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11822,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электроснабжения |  | 187,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471272,75 | Водоотведения |  | 791,39 |  |
| 2 | 281 | город Онега, улица Приморская, дом 24, корп. А | 1973 | - | дерево | 2 | 3 | 577,8 | 577,8 | - | 26 | 7282579,64 | 0 | 0 | 0 | 7968,17 | Ремонт крыши | 12603,98 | 1744,83 | 31.12.2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада |  | 1658,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  | 187,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт печного отопления |  | 3585,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовой системы водоотведения |  | 791,39 |  |
| 3 | 221 | город Онега, улица Маяковского, дом 5 | 1964 | - | дерево | 2 | 3 | 598,9 | 598,9 | - | 21 | 7548523,62 | 0 | 0 | 0 | 1044978,69 | Ремонт крыши | 12603,98 | 1744,83 | 31.12.2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993167,85 | Ремонт фасада |  | 1658,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2776386,61 | Ремонт фундаментов |  | 4635,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2147565,57 | Ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения (печи) |  | 3585,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112461,44 | Ремонт внутридомовой системы электроснабжения |  | 187,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473963,47 | Ремонт внутридомовой системы водоотведения |  | 791,39 |  |
| 4 | 222 | город Онега, улица Маяковского, дом 7 | 1963 | - | дерево | 2 | 3 | 581,7 | 581,7 | - | 34 | 7331735,17 | 0 | 0 | 0 | 1014967,61 | Ремонт кровли | 12603,98 | 1744,83 | 31.12.2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964644,74 | Ремонт фасада |  | 1658,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2696650,68 | Ремонт фундамента |  | 4635,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2085888,95 | Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения |  | 3585,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109231,63 | Ремонт внутридомовой системы электроснабжения |  | 187,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460351,56 | Ремонт внутридомовой системы водоотведения |  | 791,39 |  |
| 5 | 58 | город Онега, пр-т Загородный, дом 66 | 1963 | - | дерево | 2 | 3 | 573,2 | 573,2 | - | 28 | 7224601,34 | 0 | 0 | 0 | 7331735,17 |  |  |  | 31.12.2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000136,56 | Ремонт крыши | 12603,98 | 1744,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950549,02 | Ремонт фасада |  | 1658,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2657246,29 | Ремонт фундаментов |  | 4635,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2055409,22 | Ремонт внутренних сетей теплоснабжения |  | 3585,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107635,50 | Ремонт внутренних сетей электроснабжения |  | 187,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453624,75 | Ремонт внутренних систем водоотведения |  | 791,39 |  |