- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28 марта 2016 года | № 358 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений, о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 30 августа 2013 года № 1037, учитывая бюджетные ассигнования, планируемые на 2016 год,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 922 от 31 августа 2012 года, изложив её в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет (www.onegaland.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» Шестакова С.Г.

.

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                                            А.Н. Вепрев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 28 марта 2016 года № 358

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

на территории муниципального образования

«Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы"

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы".(далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 2 июля 2012 года № 726 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ, принимаемых к разработке в 2012 году»; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Основной разработчик Программы | Отдел энергетики, транспорта, связи и дорог администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель Программы | Обеспечение населения Онежского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Приведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин, снижения загрязнения окружающей среды в Онежского района. |
| Задачи Программы | - Обеспечение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения; - Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - Предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Целевые показатели и индикаторы | - Безопасность воды - соответствие ее качества действующим нормативам; - Достаточность поставляемой воды; - Бесперебойность водоснабжения и водоотведения оценивается по целевым индикаторам: - Степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общему количеству населения; - Количество построенных артезианских скважин; - Количество построенных шахтных колодцев. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2016 годы |
| Исполнители Программы | Муниципальные образования поселений, МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», ресурсоснабжающие предприятия. |
| Объемы и источники финансирования | Мероприятия Программы финансируются за счет средств областного, районного бюджетов и бюджетов поселений, а также внебюджетных источников (средства предприятий, организаций). Общий объем финансирования составляет 36064,35 тыс. рублей. Объём финансирования областного бюджета и местного бюджета. уточняется при утверждении бюджета. Средства районного бюджета: 9213,95 тыс. рублей - всего, в том числе: 2013 год – 1974,0тыс. рублей, 2014 год – 5482,85 тыс. рублей, 2015 год – 857,1 тыс. рублей, 2016 год – 900,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения района; - Улучшение качества питьевой воды; - Рациональное использование водных ресурсов; - Достижение требуемого уровня надежности работы водозаборных и очистных сооружений; - Снижение себестоимости производства предприятий водоснабжения и водоотведения до 10%. |
| Система организации контроля за исполнение Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», их формирования и реализации |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

1.1 Реконструкция очистных сооружений в г. Онега.

Вопрос о строительстве новых КОС назрел еще в конце 80-х годов. Действующие очистные сооружения находятся в ветхом состоянии, часть отстойников, хлораторная не работают, нарушена герметизация приемных лотков и не соответствуют нормам эксплуатации и практически находятся в аварийном состоянии. Обследование технического состояния показало, что износ основных фондов составляет более 60%.

В настоящее время сбросы превышают  нормативные показатели предельно допустимых концентраций вредных веществ в 25 раз, вследствие чего коммунальное предприятие, эксплуатирующее КОС, оплачивает большие штрафные санкции. За сверхлимитные сбросы в водные объекты через очистные сооружения ежегодно выплачивается 2,5 млн. рублей.

Проектом реконструкции предусматривается внедрение новых интенсивных технологических процессов очистки, обеспечивающих эффективную и надежную работу. Согласно ТЭО применение высоконагружаемых биофильтров с плоскостной загрузкой против аэротенков дает экономию капитальных затрат при реконструкции, а также энергетических и трудовых ресурсов в процессе эксплуатации около 30 % при этом более рационально используются земельные площади, отводимые под строительство.

Проект реконструкции канализационных очистных сооружений решает экологическую проблему очистки хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки г. Онеги. Со строительством новых КОС улучшится экологическая обстановка всей прибрежной полосы правобережья Онежского залива Белого моря.

Концентрация загрязнений после очистки в биофильтрах, отстаивании во вторичных отстойниках и обеззараживании в контактном резервуаре составит:

-биологическое потребление кислорода (БПК полн) – 10 мг/л,  что 8,5 раза меньше существующего;

- взвешенных веществ – 15 мг/л, что 2 раза меньше существующего;

После реконструкции масса загрязняющих примесей сбрасываемых в водный объект, сократиться в 9 раз и составит 26,7 тыс. т. в год.

На сегодняшний день выполнены работы по возведению здания административного корпуса, смонтирована трансформаторная подстанция, проложен силовой кабель, выполнена вертикальная планировка территории.

Остаток сметной стоимости на 01.02.2012 г. – 133419,5 тыс. руб.

1.2 Строительство канализационного напорного коллектора в г. Онега.

Строительство новой нитки канализационного напорного коллектора в г. Онеге давно назрело. Действующий коллектор работает уже 40 лет. Ежегодно случаются по 5-6 аварий. Из-за отсутствия резервной нитки при авариях сточные воды приходиться спускать в р. Онегу, в результате значительно ухудшается санитарно эпидемиологическая обстановка на побережье р.Онега . Система канализации в городе выполнена таким образом, что стоки со всего центра города собираются в КНС «Рочево», а затем  по напорному коллектору в обратном направлении перекачиваются через весь город. Новая нитка разгрузит действующий коллектор, часть городских магистральных канализационных сетей, которые выработали свой ресурс, будет выведена  из эксплуатации. Кроме того проектом предусмотрено  подключение сточных вод от ФБУ ИК-16 Минюста РФ. В настоящее время канализационные стоки данного учреждения сбрасываются в открытую дренажную канаву, выходящую в Рочевский ручей, который протекает через центр города. Строительство канализационного напорного коллектора улучшит санитарно-эпидемиологическое состояние территории кварталов центральной части города.

Проектно-сметная документация имеется в полном объеме, проект получил положительное заключение главгосэкспертизы, частично мероприятия по строительству напорного коллектора реализованы (проложено 432 п.м. труб.) С 2008 года мероприятия по строительству приостановлены в связи с закрытием финансирования.

Остаток сметной стоимости на 01.02.2012 г. – 61764,5 тыс. руб.

1.3 Строительство водоочистных сооружений левобережье г.Онега

(микрорайоны Поньга и Легашевская запань).

В настоящее время в данном микрорайоне г.Онега проживает порядка двух тысяч человек. Вода забирается из открытого водоёма р. Канава, существующая механическая очистка не обеспечивает необходимое качество установленное САНПиН 2.1.4.1074-01, (превышения показателей окисляемости пермангонатной, не соответствует так же требованиям по мутности и светлости и бак показателям )

В поселке Легашевская запань, с численностью населения 289 человек, в настоящее время отсутствует централизованное водоснабжение. В 2007 году артезианская скважина, эксплуатация которой началась в 1970 г., вышла из строя. Качество питьевой воды перестало соответствовать ГОСТ «Питьевая вода». Неоднократные лабораторные испытания с августа по декабрь 2007 года и проведенные мероприятия по восстановлению скважины (изготовление и установка нового фильтра, установка нового насоса, замена трубы от насоса длиной 8 м) положительных результатов не дали. Лабораторные испытания показали, что вода не соответствует СанПин 2.1.4.1074-0.

15 января 2008 года было принято решение о прекращении эксплуатации скважины. Для обеспечения населения водой были проведены мероприятия по чистке и восстановлению существующих колодцев, но взятые на пробы анализы воды тоже не соответствовали СанПин.

Централизованное водоснабжение населения левобережной части г. Онега (микрорайоны Поньга и Легашевская запань) возможно организовать только с использованием поверхностных вод реки Поньга, доведя ее до нормативных требований качества. Для этого необходимо выполнить реконструкцию водоочистных сооружений, закончить ремонт водопроводных сетей.

1.4 Прочие проблемы водоснабжения и водоотведения.

Проблемы, связанные с качеством питьевой воды, испытывают и жители других населенных пунктов Онежского района – поселков Нименьга, Малошуйка, Кодино, Покровское, Маложма, Мудьюга. Для приведения качества воды в данных населенных пунктах в соответствии с требованиями к питьевой воде необходимо построить водоочистные сооружения с установкой обеззараживающих устройств. Кроме того, при реконструкции объектов  водоснабжения и водоотведения необходимо выполнить мероприятия, связанные со снижением потребления энергоресурсов.

В г. Онега за счет средств собственников жилья трех многоквартирных домов- № 42,44 по пр. Гагарина, № 10 по ул. Вересового – в связи с ветхостью и аварийным состоянием существующих коммуникаций разработан проект водоснабжения и водоотведения указанных жилых домов. Софинансирование данного мероприятия также планируется осуществить в 2013 году в рамках настоящей Программы.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели

Повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения Онежского района,

- улучшение качества питьевой воды,

- рациональное использование водных ресурсов,

- снижение предельно допустимых выбросов до нормативного уровня

- достижение требуемого уровня надежности работы водозаборных и очистных сооружений,

- снижение себестоимости производства предприятий водоснабжения и водоотведения до 10%

Целевые индикаторы и показатели, достижение которых предполагается при выполнении поставленных задач, приведёны в Приложении № 2 к настоящей Программе.

III. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета с привлечением средств областного бюджета, бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей областного бюджета.

Участие в финансировании мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Архангельской области осуществляется в рамках соглашения о намерениях между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному утверждению.

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников подтверждается соглашением о намерениях между администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» и средств управляющих компаний, ООО «Онега-Водоканал».

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

ОБЪЕМЫ И  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАНАЛИЗАЦИОННОГО НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА

тыс. рублей

| N | Статьи затрат | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Средства областного бюджета | 25750,4 | 10000,0 | 12249,7 | 3500,7 | 0 |
| 2 | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Собственные средства предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средства районного бюджета | 5573,95 | 1974,0 | 2892,85 | 707,1 | 0 |
|  | Всего: | 31324,35 | 11974,0 | 15142,55 | 4207,8 | 0 |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОС

тыс. рублей

| N | Статьи затрат | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средства районного бюджета | 690,0 | 690,0 | 0 | 0 |
| 3 | Средства местного бюджета | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 |
| 4 | Собственные средства предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 1190,0 | 690,0 | 500,0 | 0 |

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

тыс. рублей

| N | Статьи затрат | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |
| 1 | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |
| 3 | Собственные средства предприятия | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средства районного бюджета | 900,0 | 0 | 900,0 |
|  | Всего: | 900.0 | 0 | 900,0 |

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ГАГАРИНА, 42, 44, ПО УЛ. ВЕРЕСОВОГО 10  в г. ОНЕГА

тыс. рублей

| N | Статьи затрат | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |
| 1 | Средства местного бюджета | 0 | 0 |
| 2 | Собственные средства инвесторов | 100 | 100.0 |
|  | Всего: | 100.0 | 100.0 |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

V. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий из районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также готовит информацию о ходе реализации Программы в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденного постановлением № 1037 от 30.08.2013 г.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном Порядке.

Приложение № 1

к муниципальной  программе

«Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод на территории муниципального образования

«Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

на территории муниципального образования  «Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы»

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Разработка проекта строительства и строительство водопровода «Онега-3» | Всего, в том числе: | 300,00 | - | 250,00 | 50,00 | - | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ , ООО «Онега-Водоканал». |
|  | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | 50,00 | - | - | 50,00 | - |  |
|  | бюджет поселений | 250,00 | - | 250,00 | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 2. Разработка проекта реконструкции и реконструкция водоочистных сооружений п. Нименьга | Всего, в том числе: | 300,00 | - | - | - | 300,00 | Администрация МО «Нименьгское»; Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |
|  | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | 300,00 | - | - | - | 300,00 |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 3. Разработка проекта реконструкции и реконструкция водоочистных сооружений п. Кодино | Всего, в том числе: | 300,00 | - | - | - | 300,00 | Администрация МО «Кодинское»; Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |
|  | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | 300,00 | - | - | - | 300,00 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 4. Разработка проекта реконструкции и реконструкция водоочистных сооружений п. Маложма | Всего, в том числе: | 300,00 | - | - | - | 300,00 | Администрация МО «Покровское»; Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |
|  | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | 300,00 | - | - | - | 300,00 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 5. Корректировка, экспертиза проекта строительства КОС и строительство КОС в г.Онега | Всего, в том числе: | 1190,00 | - | 690,00 | 500,00 | - | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ , ООО «Онега-Водоканал». |
|  | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | 690,00 | - | 690,00 | - | - |  |
|  | бюджет поселений | 500,00 | - | - | 500,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 6. Строительство канализационного напорного коллектора в г. Онега | Всего, в том числе: | 31324.35 | 11974,00 | 15142,55 | 4207,80 | - | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ , ООО «Онега-Водоканал». |
|  | областной бюджет | 25750,40 | 10000,00 | 12249,70 | 3500,70 | - |  |
|  | районный бюджет | 5573.95 | 1974,00 | 2892,85 | 707.10 | - |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 7. Замена систем водоснабжения и водоотведения жилых домов №№ 42, 44 по пр. Гагарина, № 10 по ул. Вересового в г. Онега | Всего, в том числе: | 100,00 | - | 100,00 | - | - | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ ,собственники жилья. |
|  | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 100,00 | - | 100,00 | - | - |  |
| 8. Разработка и последующая экспертиза проектной документации по строительству водопровода от оз.Хайнозеро; строительство водопровода от оз.Хайнозеро, замена насоса. | Всего, в том числе: | 2000,00 | - | 1900,00 | 100,00 | - | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |
|  | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | 2000,00 | - | 1900,00 | 100,0 | - |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - |  |
| 9. Приобретение оборудования для строительства КОС | Всего, в том числе: | 250,00 | - | 250,00 | - | - | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |
|  | областной бюджет | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | 0,00 | - | - | - | - |  |
|  | бюджет поселений | 250,00 | - | 250,00 | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - |  |
| Всего на реализацию Программы | Всего, в том числе: | 36064,35 | 11974,00 | 18332,55 | 4857,80 | 900,00 |  |
|  | областной бюджет | 25750,4 | 10000,00 | 12249,7 | 3500,70 | 0,00 |  |
|  | районный бюджет | 9213,95 | 1974,00 | 5482,85 | 857,10 | 900,00 |  |
|  | бюджет поселений | 1000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной  программе

«Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод на территории муниципального образования

«Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы"

Перечень

целевых показателей и индикаторов программы

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём потерь (сбросов) коммунальных ресурсов в централизованных системах водоотведения (% к уровню 2012 года) | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| Количество аварий и инцидентов на объектах водоснабжения и водоотведения (% к уровню 2012 года) | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| Объём привлечённых частных инвестиций на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения (нарастающим итогом), тыс. руб. | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Количество проб воды, не соответствующих действующим нормативам (% к уровню 2012 года) | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 |
| Ввод в эксплуатацию построенных участков канализационных коллекторов (нарастающим итогом), км | - | 0 | 1,4 | 2,7 | 2,7 |
| Ввод в эксплуатацию построенных водоочистных сооружений и КНС (нарастающим итогом), шт. | - | 0 | 1 | 2 | 7 |