- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30 сентября 2016 года | № 1454 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальных программ «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы», «Уличное освещение в городе Онеге на 2017-2019 годы», «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы», «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Онежское» на 2017 - 2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 30 августа 2013 года № 1037 (ред. Постановления от 08 ноября 2013 года № 1336), постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 30 июня 2016 года № 840 «Об утверждении перечня муниципальных программ, принимаемых к разработке в 2016 году»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы» (приложение № 1).

2. Утвердить муниципальную программу «Уличное освещение в городе Онеге на 2017-2019 годы» (приложение № 2).

3. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы» (приложение № 3).

4. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Онежское» на 2017 - 2019 годы» (приложение № 4).

| Глава администрации | Н.Н. Ермошко |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 30 сентября 2016 года № 1454

Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 30.06.2016г. № 841 «Об утверждении перечня муниципальных программ, принимаемых к разработке в 2017 году» |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям». |
| Основные разработчики Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; ОГИБДД ОМВД России по Онежскому району. |
| Подпрограммы | 1. Дорожная деятельность в городе Онеге на 2017-2019 годы. 2. Безопасность дорожного движения в городе Онеге на 2017-2019 годы. 3. Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Онеге на 2017-2019 годы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 – 2019 годы, в один этап |
| Исполнители Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям»; МУП «Онегаавтотранс»; МБУ «Благоустройство». |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | Снижение протяжённости улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям, на 2% к уровню 2016 года, снижение ДТП по причине недостаточного уровня организации дорожного движения на 3% к уровню 2016 года Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, сданных в эксплуатацию (причал, автобусные остановки), единиц; Количество транспортных средств, приобретенных для осуществления пассажирских перевозок, единиц; Средний возраст подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы - 142 289,5 тыс. руб., из них: областной бюджет – 98 892 тыс. руб., районный бюджет - 8 450 тыс. руб., бюджет МО «Онежское» – 34 547,5 тыс. руб., внебюджетные источники - 400 тыс. руб. Объем финансирования за счёт средств бюджета МО «Онежское» составляет: на 2017 год – 11 127,8 тыс. руб., на 2018 год – 9 210,7 тыс. руб., на 2019 год - 14 209 тыс. руб. Объемы финансирования по подпрограммам отражены в таблице № 4. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Заказчиком Программы. Непосредственный контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Координатор Программы. |

Приложение № 1

к муниципальной программе»

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы»

Подпрограмма: «Дорожная деятельность в городе Онеге на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дорожная деятельность в городе Онеге на 2017-2019 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Дорожная деятельность в городе Онеге на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Онежское» |
| Задачи Подпрограммы | Содержание и ремонт улично-дорожной сети, ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним, обустройство ледовой переправы в городе Онеге |
| Срок реализации Подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Основные мероприятия Подпрограммы | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог в городе Онеге; ремонт улично-дорожной сети; ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним; обустройство ледовой переправы в городе Онеге |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Снижение протяжённости улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям, на 2% к уровню 2016 года, снижение ДТП по причине недостаточного уровня организации дорожного движения на 3% к уровню 2016 года |
| Исполнитель Подпрограммы | Отдел энергетики, транспорта, связи и дорог МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района»; МБУ «Благоустройство». |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 26 330,5 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета МО «Онежское» - 23 138,5 тыс. рублей, за счёт областного бюджета – 3 192 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение доли капитально отремонтированных участков улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов. |

1. Содержание проблемы

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры и оказывает огромное влияние на развитие всех отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

Общая протяжённость улично-дорожной сети в городе Онеге составляет 101,8 км, из них с усовершенствованным покрытием (асфальт, бетон) – 28,9 км; с переходным покрытием – 49,9 км и без покрытия (левобережье) – 23 км.

Асфальтовое покрытие неуклонно стареет, срок службы отдельных его участков в г. Онега превышает 35 лет. Последнее сплошное асфальтирование имело место в 2006 году. С 2008 года в г. Онега нет асфальтобетонного завода.

Качество дорожных покрытий большинства дорог, не имеющих твердого покрытия, не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта на улицах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием и т.д. требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по  реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Содержание и уборка улично-дорожной сети сводится в расчистке дорог от снега в зимний период.    Ливневая канализация отсутствует. Искусственные сооружения - мосты требуют ремонта.

Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопроводы, канализация) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц и дворовых территорий многоквартирных домов.

За счет реализации подпрограммы планируется увеличение доли капитально отремонтированных участков улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Цели, задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы является улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов.

Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путём выполнения следующих задач:

1. Создание и развитие системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Снижение доли улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям.

3. Повышение эффективности расходов средств на проведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы — с 2017 по 2019 годы. Реализация подпрограммы планируется в один этап.

4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Снижение протяжённости улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям, на 2% к уровню 2016 года, снижение ДТП по причине недостаточного уровня  организации дорожного движения на 3% к уровню 2016 года

5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования приведен в таблице № 1.

6. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Онежское» и областного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 26 330,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение объемов финансирования Подпрограммы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

| Источники и направления финансирования | Объем финанси- рования, тыс. руб, всего* | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего : | 26 330,5 | 10 029,8 | 7 770,7 | 8 530 |
| бюджет МО «Онежское» | 23 138,5 | 8977,8 | 6 710,7 | 7 450 |
| Областной бюджет | 3 192 | 1 052 | 1 060 | 1 080 |

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться.

Средства из областного бюджета предоставляются бюджету поселения в качестве субсидии в рамках заключенных Соглашений.

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает выделение МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района», МБУ «Благоустройство» из бюджета поселения денежных средств на проведение мероприятий.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе заключаемых МБУ «Благоустройство» с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами договоров на выполнение работ, оказание услуг, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых оговариваются цели, объем, качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг.

7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют заказчики.

Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям заказчиков Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Подпрограммы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района» в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятий.

Исполнитель Подпрограммы разрабатывает и представляет главе администрации МО «Онежский муниципальный район» и в Совет депутатов муниципального образования «Онежское» полугодовой и годовой отчеты об исполнении Подпрограммы не позднее 1 августа текущего года и 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет должен содержать:

- сведения о результативности реализации подпрограммы, оценке степени выполнения задач за отчетный период;

- сведения об эффективности использования средств за отчетный период;

- информацию о выполнении программных мероприятий; сведения о причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые имеются) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Подпрограммы;

- сведения о достижении целевых показателей программы.

Исполнители несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Дорожная деятельность в городе Онеге на 2017-2019 годы»

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1. Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог. Разрубка обочин дорог от кустарника. | Всего, в том числе: | 14 100 | 5 400 | 4 200 | 4 500 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 14 100 | 5 400 | 4 200 | 4 500 |  |  |
| 2. Ремонт, капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Онега | Всего, в том числе: | 9 892 | 3 702 | 2 960 | 3 230 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 6 700 | 2 650 | 1 900 | 2 150 |  |  |
|  | областной бюджет | 3 192 | 1 052 | 1 060 | 1 080 |  |  |
| 3. Обустройство и содержание ледовой переправы | Всего, в том числе: | 1 510,7 | 550 | 460,7 | 500 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 1 510,7 | 550 | 460,7 | 500 |  |  |
| 4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Всего, в том числе: | 827,8 | 377,8 | 150 | 300 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 827,8 | 377,8 | 150 | 300 |  |  |
| Всего на реализацию Подпрограммы | Всего, в том числе: | 26 330,5 | 10 029,8 | 7 770,7 | 8 530 |  |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 23 138,5 | 8977,8 | 6 710,7 | 7 450 |  |  |
|  | областной бюджет | 3 192 | 1 052 | 1 060 | 1 080 |  |  |

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться

Приложение № 2

к муниципальной программе»

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы»

Подпрограмма: «Безопасность дорожного движения в городе Онеге на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городе Онеге на 2017-2019 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городе Онеге на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Онеги за счёт снижения уровня аварийности на обслуживаемой территории, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, повышения культуры участников дорожного движения, мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения. |
| Задачи Подпрограммы | - Снижение количества административных правонарушений в области БДД. - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий; - Снижение детского травматизма, связанного с нарушениями правил дорожного движения |
| Срок реализации Подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Основные мероприятия Подпрограммы | приобретение и установка светофорных объектов; установка дорожных знаков, обустройство дорожного ограждения, текущее содержание и эксплуатация ТСОДД; нанесение дорожной разметки; обустройство искусственных неровностей у образовательных учреждений. |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с недостаточной организацией дорожного движения, в 2019 году на 5% в сравнении с 2016 годом, - Снижение детского травматизма, связанного с нарушениями правил дорожного движения, в 2019 году на 3% в сравнении с 2016 годом. |
| Исполнитель Подпрограммы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района»; МБУ «Благоустройство». |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 959,0 тыс. рублей, источник - бюджет МО «Онежское» |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - обеспечение безопасности дорожного движения; - укрепление общественного порядка в сфере безопасности дорожного движения; - усиление профилактики нарушений ПДД |

1. Содержание проблемы

Несмотря на активизацию профилактической работы, проводимой отделением Госавтоинспекции Онежского ГРОВД, и увеличения числа выявленных правонарушений в области безопасности дорожного движения, на улично-дорожной сети города Онеги по-прежнему наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий и рост числа погибших людей.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является сознательное пренебрежение Правилами дорожного движения участниками движения, превышение установленного ограничения скорости, нарушение правил маневрирования, выезд на полосу встречного движения, управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Также в ряде дорожно-транспортных происшествий имеются сопутствующие факторы - неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов и другие.

2. Цели, задачи Подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в городе Онеге на 2017 – 2019 годы.» разработана для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Онеги. Основными целями программы являются: снижение уровня аварийности на обслуживаемой территории, повышение эффективности защиты законных прав и интересов граждан, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, повышение культуры участников дорожного движения, мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Снижение количества административных правонарушений в области БДД.

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- Снижение детского травматизма, связанного с нарушениями правил дорожного движения.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы:2017-2019 годы

Программа реализуется в один этап.

4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с недостаточной организацией дорожного движения, в 2019 году на 5% в сравнении с 2016 годом,

- Снижение детского травматизма, связанного с нарушениями правил дорожного движения, в 2019 году на 3% в сравнении с 2016 годом.

5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования приведен в таблице № 2.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе заключаемых МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района»; МБУ «Благоустройство» с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами договоров на выполнение работ, оказание услуг, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых оговариваются цели, объем, качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Онежское».

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 959,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение объемов финансирования Подпрограммы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб., всего* | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Всего по Подпрограмме | 1 959 | 1 150 | 300 | 509 |
| Бюджет МО «Онежское» | 1 959 | 1 150 | 300 | 509 |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

7. Организация управления Подпрограммой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют заказчики.

Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям заказчиков Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района» в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятий.

Исполнитель подпрограммы разрабатывает и представляет главе администрации МО «Онежский муниципальный район» и в Совет депутатов муниципального образования «Онежское» полугодовой и годовой отчеты об исполнении программы не позднее 1 августа текущего года и 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет должен содержать:

- сведения о результативности реализации подпрограммы, оценке степени выполнения задач за отчетный период;

- сведения об эффективности использования средств за отчетный период;

- информацию о выполнении программных мероприятий; сведения о причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые имеются) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы;

- сведения о достижении целевых показателей программы.

Исполнители несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Безопасность дорожного движения в городе Онеге на 2017-2019 годы»

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1. Приобретение и установка светофорных объектов, в том числе автономных комплексов для пешеходных переходов. | Всего, в том числе: | 120 | 120 | - | - | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
|  | бюджет МО «Онежское» | 120 | 120 | - | - |  |
| 2. Установка дорожных знаков, обустройство дорожного ограждения, текущее содержание и эксплуатация ТСОДД (2017г. - 300,0 т.р. на дорожное ограждение по предписанию ГИБДД) | Всего, в том числе: | 1 279 | 750 | 300 | 229 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
|  | бюджет МО «Онежское» | 1 279 | 750 | 300 | 229 |  |
| 3. Нанесение дорожной разметки | Всего, в том числе: | 560 | 280 | - | 280 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
|  | бюджет МО «Онежское» | 560 | 280 | - | 280 |  |
| 4. Обустройство искусственных неровностей | Всего, в том числе: | - | - | - | - | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
|  | бюджет МО «Онежское» | - | - | - | - |  |
| Всего на реализацию Подпрограммы | Всего, в том числе: | 1 959 | 1 150 | 300 | 509 |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 1 959 | 1 150 | 300 | 509 |  |

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться

Приложение № 3

к муниципальной программе»

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы»

Подпрограмма

«Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Онеге на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие общественного пассажирского

транспорта в городе Онеге на 2017-2019 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Онеге на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | повышение уровня безопасности пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Онежское» |
| Задачи Подпрограммы | создание условий для повышения безопасности и качества пассажирских перевозок; обновление транспортной инфраструктуры и подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки |
| Срок реализации Подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Основные мероприятия Подпрограммы | Установка плавучих причалов для швартовки и ожидания пассажирских судов в Легашевской запани и в районе морского порта; Приобретение и установка автопавильонов на автобусных остановках городских маршрутов; Обновление парка автобусов МУП «Онегаавтотранс»; |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, сданных в эксплуатацию (причал, автостанция, автобусные остановки), единиц; количество транспортных средств, приобретенных для осуществления пассажирских перевозок, единиц; средний возраст подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, годы |
| Исполнитель Подпрограммы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района»; МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям»; МУП «Онегаавтотранс» |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 114 000 тыс. рублей, источники — областной и районный бюджеты, бюджет МО «Онежское», собственные средства МУП «Онегаавтотранс». |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | повышение уровня безопасности пассажирских перевозок; обустройство мест ожидания пассажиров; обновление автобусного парка; снижение среднего возраста подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, до 6,4 лет |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Онеге становится в настоящее время необходимым условием улучшения качества жизни населения.

Последнее время показатели работы отдельных видов транспорта заметно ухудшились. В течение 2013 - 2016 годов стабильно снижались показатели работы пассажирского внутреннего водного транспорта, автотранспорта. Структура перевезенных пассажиров в целом не изменилась: подавляющее большинство пассажиров перевозится автомобильным транспортом. Доля речных пассажирских перевозок в целом остается незначительной, как в структуре пассажирооборота, так и в структуре количества перевозимых пассажиров, однако имеет высокую социальную значимость для жителей левобережья г. Онега.

Транспортная система города в целом не отвечает существующим потребностям общества и перспективам развития.

Автомобильный транспорт

Транспортные услуги на территории муниципального образования «Онежское» осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Онегаавтотранс». Основной вид деятельности предприятия «Онегаавтотранс» – пассажирские перевозки автобусными маршрутами общего пользования. В настоящее время в г. Онеге действует 5 городских маршрутов.

Автомобильный пассажирский транспорт является отраслью с повышенным уровнем риска. Высок износ объектов пассажирской транспортной инфраструктуры и подвижного состава. Пассажирские перевозки осуществляются автобусами малой вместимости.

На сегодняшний день доля автобусов, средний возраст которых более 10 лет, составляет 44,6 процента от их общего числа, доля автобусов возрастом от 5 до 10 лет - 27,6 процента, менее 5 лет - 27,8 процента. Средний возраст автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, составляет 8,3 года при нормативном сроке эксплуатации автобуса - не более 10 лет.

Как следствие, снижается уровень технической надежности и безопасности пассажирского транспорта, существенно возрастают расходы на эксплуатацию подвижного состава, а также себестоимость пассажирских перевозок.

Реализация мероприятий данной Программы позволит обновить автопарк муниципального предприятия, соблюсти требования Правил перевозки пассажиров, улучшить качество обслуживания пассажиров и условия труда работников, повысить безопасность пассажирских перевозок.

Речной транспорт

Для перевозки пассажиров на внутренних водных путях используются теплоходы «Капитан Митягин» и «Заря-340», срок эксплуатации данных судов превышает 35 лет.

Имеются проблемы с причальными сооружениями г. Онега. Причал в районе морского порта и причал в посёлке Легашевской запани не соответствуют требованиям безопасной перевозки пассажиров речным транспортом. Для посадки и высадки пассажиров в Легашевской запани в настоящее время используется понтон, который ежегодно требует существенных затрат на ремонт. В целях решения этой проблемы необходимо произвести ремонт причала и приобрести плавучие причальные сооружения.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью настоящей Подпрограммы является повышение уровня безопасности пассажирских перевозок на территории Онежского района.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

1) создание условий для повышения безопасности и качества пассажирских перевозок;

2) обновление транспортной инфраструктуры и подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма взаимосвязана с государственной программой Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп, муниципальной программой "Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Онежского района на 2017 - 2020 годы".

Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена в период с 2017 по 2019 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

IV. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

При реализации мероприятий Подпрограммы планируется достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, сданных в эксплуатацию (причал, автостанция, автобусные остановки), единиц;

- количество транспортных средств, приобретенных для осуществления пассажирских перевозок, единиц;

- средний возраст подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, годы

V. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования приведен в таблице № 3.

VI. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета с привлечением средств бюджета поселения, областного бюджета и внебюджетных источников в рамках межбюджетных отношений.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 114 000 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 95 700 тыс. рублей, районного бюджета – 8 450 тыс. рублей, бюджета МО «Онежское» - 9 450 тыс.рублей и внебюджетных источников – 400 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств областного, районного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и районного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Онежское» подлежат ежегодному утверждению.

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников подтверждается соглашением о намерениях между администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» и МУП «Онегаавтотранс».

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе заключаемых МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района» с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами договоров на выполнение работ, оказание услуг, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых оговариваются цели, объем, качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг.

Распределение объемов финансирования Подпрограммы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

Таблица 2

| Источники и направления финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего* | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Всего по Программе в том числе: | 114 000 | 2 200 | 7 300 | 104 500 |
| областной бюджет | 95 700 | - | 3 450 | 92 250 |
| районный бюджет | 8 450 | 900 | 1 550 | 6 000 |
| Бюджет МО «Онежское» | 9 450 | 1 000 | 2 200 | 6 250 |
| внебюджетные источники | 400 | 300 | 100 | - |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

VII. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном Порядке.

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района» в установленном Порядке предоставляет отчет о реализации Программы Заказчику.

Таблица № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Развитие общественного пассажирского транспорта

в городе Онеге на 2017- 2019 годы»

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. Приобретение, установка и ремонт причальных сооружений для остановочных пунктов речного транспорта (2018 г. – причал в Легашевской запани, 2019г. - причал в районе морского порта) | Всего, в том числе: | 9 000 | - | 4 500 | 4 500 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
|  | областной бюджет | 4 500 | - | 2 250 | 2 250 |  |
|  | районный бюджет | 2 000 | - | 1 000 | 1 000 |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 2 500 | - | 1 250 | 1 250 |  |
| 2. Приобретение и установка павильонов для ожидания пассажиров на автобусных остановках городских маршрутов (всего — 9 павильонов, в том числе 2018г. – 9 павильонов) | Всего, в том числе: | 450 | - | 450 | - | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
|  | бюджет МО «Онежское» | 450 | - | 450 | - |  |
| 3. Приобретение автобусов для осуществления пассажирских перевозок на городских маршрутах (2 ед. - 2017 год, 2 ед. - 2018 год) | Всего, в том числе: | 4 550 | 2 200 | 2 350 | - | МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям», МУП «Онегаавтотранс» |
|  | областной бюджет | 1 200 | - | 1 200 | - |  |
|  | районный бюджет | 1 450 | 900 | 550 | - |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 1 500 | 1 000 | 500 | - |  |
|  | внебюджетные источники | 400 | 300 | 100 | - |  |
| 4. Приобретение судна ледового класса для осуществления пассажирских перевозок на маршруте Онега-Легашевская в период межсезонья | Всего, в том числе: | 100 000 | - | - | 100 000 | МКУ ««Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» |
|  | областной бюджет | 90 000 | - | - | 90 000 |  |
|  | районный бюджет | 5 000 | - | - | 5 000 |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 5 000 | - | - | 5 000 |  |
| Всего на реализацию Подпрограммы | Всего, в том числе: | 114 000 | 2 200 | 7 300 | 104 500 |  |
|  | областной бюджет | 95 700 | - | 3 450 | 92 250 |  |
|  | районный бюджет | 8 450 | 900 | 1 550 | 6 000 |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 9 450 | 1 000 | 2 200 | 6 250 |  |
|  | внебюджетные источники | 400 | 300 | 100 | - |  |

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться

Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы»

| № | Наименование подпрограммы |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | Дорожная деятельность в городе Онеге на 2017-2019 годы |  | Всего, в том числе |  | 26 330,5 |  | 10 029,8 | 7 770,7 | 8 530 |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
|  |  |  | бюджет МО «Онежское» |  | 23 138,5 |  | 8977,8 | 6 710,7 | 7 450 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 3 192 |  | 1 052 | 1 060 | 1 080 |  |  |
| 2 | Безопасность дорожного движения в городе Онеге на 2017-2019 годы |  | Всего, в том числе |  | 1 959 |  | 1 150 | 300 | 509 |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
|  |  |  | бюджет МО «Онежское» |  | 1 959 |  | 1 150 | 300 | 509 |  |  |
| 3 |  | Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Онеге на 2017 - 2019 годы |  | Всего, в том числе |  | 114 000 | 2 200 | 7 300 | 104 500 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» МУП «Онегаавтотранс» |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 95 700 | - | 3 450 | 92 250 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 8 450 | 900 | 1 550 | 6 000 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО «Онежское» |  | 9 450 | 1 000 | 2 200 | 6 250 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 400 | 300 | 100 | - |  |  |
| Всего на реализацию Программы |  |  |  | Всего, в том числе |  | 142 289,5 | 13 379,8 | 15 370,7 | 113 539 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 98 892 | 1 052 | 4 510 | 93 330 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  | 8 450 | 900 | 1 550 | 6 000 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет МО «Онежское» |  | 34 547,5 | 11 127,8 | 9 210,7 | 14 209 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 400 | 300 | 100 | - |  |  |

* В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 30 сентября 2016 года № 1454

Муниципальная Программа

«Уличное освещение в городе Онеге на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

Программы «Уличное освещение в городе Онеге на 2017-2019 годы»

| Наименование Программы | Программа «Уличное освещение в городе Онеге на 2017-2019 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель Программы | Организация уличного освещения на территории муниципального образования «Онежское» для: - улучшения условий и комфортности проживания граждан; - повышения безопасности дорожного движения; - снижения уровня криминогенной обстановки на территории муниципального образования «Онежское» |
| Задачи Программы | - восстановление уличного освещения на дорожно - уличной сети в г. Онега; - соблюдение норм освещённости; - снижение транспортного травматизма; - активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования «Онежское»; - организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения; - приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; - обеспечение надежности и долговечности сетей уличного освещения; - снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание; - удельное снижение затрат на электроэнергию; - экономичность установок и рациональное использование электроэнергии; - повышение надежности работы осветительных установок; - выполнение нормативных требований, предъявляемых к уровню освещения проезжей части улиц, дорог, объектов. |
| Срок реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Основные мероприятия Программы | - Проектирование, строительство нового и реконструкция существующего уличного освещения в городе Онеге. - Оплата за потребленную электрическую энергию для наружного освещения. - Техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения. - Приобретение материалов (комплектующих) уличного освещения для нужд городского поселения. - Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие. - Восстановление освещения на дорожно-уличной сети в г. Онега. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | - обеспечение уровня освещённости в г. Онега не ниже норм установленных для освещения дорожно-уличной сети для населённых пунктов; - снижения удельного расхода электрической энергии на освещение 1 квадратного метра; - замена устаревших светильников на новые энергосберегающие; - обеспечение проектной документацией для строительства новых линий освещения. |
| Исполнитель Программы | Отдел энергетики, транспорта, связи и дорог МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района». |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 17 650,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета МО «Онежское» - 17 650,0 тыс. рублей, из них в 2017 году - 6 150 тыс.руб.; в 2018г. - 6 500 тыс.руб.; в 2019 г. - 5 000 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть поставленные цели и задачи, сформировать световой облик города, внедрить современные тенденции наружного освещения, развить основные направления системы наружного освещения, снизить уровень аварийности в вечернее и ночное время, улучшить инвестиционную привлекательность, достичь экономии бюджетных средств. |

Раздел 1. Содержание проблемы

Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность. Социальный эффект организации наружного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей муниципального образования «Онежское» путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц, для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и всемерно способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера, является видимым проявлением эффективности власти. Говоря более широко, саморазвитие общества неразрывно связано с внедрением освещения во все сферы жизни.

В настоящее время система наружного освещения включает в себя свыше 1300 световых приборов  и около 75 км распределенных сетей.

Натриевые лампы составляют более 90% общего парка источников света. При этом светоотдача данных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-05 «Естественное и искусственное освещение» из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Значительный износ ламп и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить требуемый современными нормами и правилами уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения должны использоваться осветительные приборы со светодиодными светильниками, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность приводит к дополнительным затратам местного бюджета на содержание систем уличного освещения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние наружного освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию.

Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселений невозможно без комплексного Программного подхода и соответствующей финансовой поддержки, как на муниципальном, так и на областном уровне. Разработка и реализация Программных мероприятий в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения населенных пунктов.

Раздел 2. Цели и задачи, Программы, сроки и этапы её реализации

Основными целями Программы является восстановление и модернизация сетей наружного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания населения муниципального образования и безопасного движения транспортных средств, снижение проявлений криминогенного характера, качественное и высокоэффективное освещение города на основе высокоэкономичных и надежных источников света, повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения.

Уличное освещение предполагает строительство новых и реконструкцию старых сетей наружного освещения с использованием современных тенденций и передовых технологий, замена светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ на светодиодные осветительные модули.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

2. Снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и многотарифных приборов учета электрической энергии;

3. Улучшение экологической обстановки путем снижения количества используемых ртутьсодержащих ламп в наружном освещении.

4. Повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

5. Создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог. Протяженность улично-дорожной сети в городе Онеге составляет 101 750 метров, а площадь  513 850 м2.

6. Создание единой системы транспортных коммуникаций и улично-дорожной сети, увязанной с планировочной структурой населенного пункта и прилегающих к нему территорий, обеспечивающей удобный и безопасный доступ к местам работы, отдыха, центрам социально-культурного обслуживания всех категорий населения.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в муниципальном образовании условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт.

Муниципальная целевая Программа рассчитана на период с 2017 года по 2019 год и предусматривает приведение освещения дорожно-уличной сети г. Онега в соответствии с нормами освещённости предусмотренными для  населённых пунктов.

Таблица № 1

Целевые показатели Программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение уровня освещённости в г. Онега не ниже норм, установленных для освещения дорожно-уличной сети для населённых пунктов от общей протяженности улично-дорожной сети в городе Онеге. | % | 73 | 74 | 77 | 79 |
| Снижения удельного расхода электрической энергии на освещение 1 квадратного метра (отношение площади дорожно-уличной сети обеспеченной освещением к фактически потребленной электроэнергии) | Вт/м2 | 0,54 | 0,47 | 0,39 | 0,33 |
| Замена устаревших светильников на новые энергосберегающие | шт. | 100 | 170 | 290 | 120 |
| Обеспечение проектной документацией для строительства новых линий освещения | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |

3. Перечень Программных мероприятий и механизм реализации Программы

Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, а также сроков реализации приведен в таблице № 3.

Механизм реализации Программы, включая мониторинг реализации мероприятий Программы, оценка результативности, непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы, подготовка отчетов о выполнении Программы и предусматривают проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в которых оговариваются цели, объем, качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг.

Процедура обеспечения публичности (открытости) информации показателей Программы, результатах мониторинга, хода реализации мероприятий Программы, осуществляется путем ее размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Онежское». Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из доходной части бюджета МО «Онежское».

Общий объем финансирования Программы составляет 17 650,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета МО «Онежское» - 17 650,0 тыс. рублей.

Таблица № 2

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. руб., всего* | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Всего по Программе | 17 650,0 | 6 150,0 | 6 500,0 | 5 000,0 |
| Бюджет МО «Онежское» | 17 650,0 | 6 150,0 | 6 500,0 | 5 000,0 |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

5. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Заказчики.

Исполнитель Программы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям Заказчиков Программы.

Контроль за ходом реализации Программы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Программы.

Исполнитель мероприятий Программы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района» в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятий.

Таблица № 3

к Программе «Уличное освещение в городе Онеге на 2017 - 2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной Программы

«Уличное освещение в городе Онеге на 2017 - 2019 годы»

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 1. Приобретение новых светильников. | Всего, в том числе: | 1 589,0 | 459,0 |  | 790,0 |  | 340 |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  |  |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 1 589,0 | 459,0 |  | 790,0 |  | 340 |  |  |  |  |  |
| 2. Замена светильников. | Всего, в том числе: | 1 713,0 | 493,0 |  | 860,0 |  | 360 |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  |  |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 1 713,0 | 493,0 |  | 860,0 |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 3. Проектирование новых линий уличного освещения. | Всего, в том числе: | 90,0 | 60,0 |  | 30,0 |  | - |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  |  |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 90,0 | 60,0 |  | 30,0 |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство новых линий уличного освещения. | Всего, в том числе: | 960,0 | 640,0 |  | 320,0 |  | - |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  |  |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 960,0 | 640,0 |  | 320,0 |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. Текущее содержание, обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, светильников, замена ламп, изменение графика работы систем уличного освещения. | Всего, в том числе: | 1 200,0 | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  |  |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 1 200,0 | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
| 6. Оплата за потреблённую электрическую энергию за наружное освещение города | Всего, в том числе: | 11 798,0 | 3 998,0 |  | 4 000,0 |  | 3 800,0 |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  |  |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 11 798,0 | 3 998,0 |  | 4 000,0 |  | 3 800,0 |  |  |  |  |  |
| 7. Приобретение материалов (комплектующих) для уличного освещения | Всего, в том числе: | 300,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  |  |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 300,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию Программы | Всего, в том числе: | 17 650,0 |  | 6 150,0 |  | 6 500,0 |  | 5 000,0 |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Онежское» | 17 650,0 |  | 6 150,0 |  | 6 500,0 |  | 5 000,0 |  |  |  |  |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 30 сентября 2016 года № 1454

Муниципальная программа

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования «Онежское»

на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования

«Онежское» на 2017-2019 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 30 августа 2013г. № 1037. |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район». |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям Гришин И.И. |
| Основные разработчики Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Подпрограммы | 1. Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2017-2019 годы. 2. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2017-2019 годы. 3. Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2019 годы, в один этап. |
| Исполнители Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | Количество отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров; Количество восстановленных дренажей в общем количестве; Количество граждан пользующих услугами центрального водоснабжения; Количество несанкционированных свалок; Количество действующих мест захоронений, соответствующих требованиям; Количество мест оборудованных контейнерными площадками; Количество благоустроенных дворовых территорий. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2017-2019 годы составит: 12 500,0 тыс. руб. 2017 год – 5 050,0 тыс. руб., 2018 год – 3 900,0 тыс. руб., 2019 год – 3 550,0 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета МО «Онежское»: 2017 год – 5 250,0 тыс. руб., 2018 год – 3 900,0 тыс. руб., 2019 год – 3 550,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Заказчиком Программы. Непосредственный контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Координатор Программы. |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования

«Онежское» на 2017-2019 годы»

ПОДПРОГРАММА «РЕМОНТ ДРЕНАЖЕЙ И ТРОТУАРОВ

В Г. ОНЕГА НА 2017-2019 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2017-2019 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение надежности, экологической безопасности работы сетей дренажной канализации |
| Задачи Подпрограммы | Восстановление и модернизация сетей дренажной канализации |
| Срок реализации Подпрограммы | 2017-2019 годы. |
| Основные мероприятия Подпрограммы | - очистка дренажей, восстановление дренажных канав, дренажных коллекторов на территории г. Онега; - восстановление тротуаров на территории г. Онега. |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Количество отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров; Количество восстановленных дренажей в общем количестве. |
| Исполнитель Подпрограммы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 3500,0 тыс. руб. 2017 год – 1500,0 тыс. руб., 2018 год – 1000,0 тыс. руб., 2019 год – 1000,0 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета МО «Онежское»: 2017 год – 1500,0 тыс. руб., 2018 год – 1000,0 тыс. руб., 2019 год – 1000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - повышение надежности и качества работы дренажной канализации; - повышение уровня социальной и экологической обстановки в городе. |

1. Содержание проблемы

Протяженность сетей дренажной канализации на 01.01.2016 г. составляет 3 км. В целом средний показатель износа трубопроводов 60 %.

Крайне неблагоприятное состояние сетей дренажной канализации в поселке ОАО «Онежский ЛДК» и левобережной части города Онега, где трубопроводы забиты грязью на 90%, а дренажные канавы практически заросли на 80 – 90 % пропускной способности.

Эксплуатация изношенных трубопроводных систем  ухудшает социальную и экологическую обстановку в городе, поскольку неудовлетворительная работа систем дренажной канализации приводит к подтоплению территорий, просадке дорожных покрытий, зданий и сооружений.

Настоящей Подпрограммой предусматривается в период 2017-2019 года  выполнить работы по проектированию сетей дренажной канализации и восстановлению дренажей в наиболее проблемных местах.

Особенно остро стоит вопрос с системой дренажной канализации по ул. Лесопильщиков, ул. Гутина, ул. Онежской. В период весеннего снеготаяния, а также выпадения атмосферных осадков, подтоплению подвергается парк победы посёлка ОЛДК, ул. Полярная. Также находится в аварийном состоянии участок дренажной канализации по ул. Сиреневой, протяженностью 300 метров.

В соответствии со схемой канализования территории города Онеги, предусмотрено 4 локальных и 2 секционные очистные станции дренажных стоков. Общая протяженность  тротуаров в г.Онега составляет 52 км, По состоянию на 01.08.2016 года требуется ремонт 20 км., тротуаров. Общая протяженность дренажей – 38 км. По состоянию на 01.08.2016 года требуется ремонт 26 км., дренажной системы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы,

целевые индикаторы и показатели.

Подпрограмма «Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2017-2019 годы» разработана в целях повышения надежности работы систем дренажной канализации, снижения уровня износа инженерной инфраструктуры города.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- восстановить работоспособность дренажных стоков.

Сроки реализации Подпрограммы:

2017-2019 год.

Таблица №1

Целевые показатели Подпрограммы

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров | % | 40 | 45 | 50 |
| Количество восстановленных дренажей в общем количестве дренажей | % | 60 | 62 | 64 |

3. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в таблице № 3.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает выделение в рамках соглашений из районного бюджета бюджету поселения денежных средств на проведение мероприятий.

Из бюджета поселения денежные средства на проведение мероприятий выделяются МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района».

Реализация Подпрограммы осуществляется в рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство».

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Онежское».

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3 500,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица № 2

Распределение объемов финансирования Подпрограммы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

| N | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб.* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | бюджет МО «Онежское» | 3 500,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 3 500,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

6. Организация управления Подпрограммой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют заказчики.

Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям заказчиков Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района» в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятии.

Таблица № 3

к Подпрограмме «Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2017-2019 годы»

| № п.п | Наименование мероприятий | Протяженность м. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1. | Мероприятия по восстановлению тротуаров | 6300 | Бюджет МО «Онежское» | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 2. | Мероприятия по очистке и восстановлению дренажных канав | 4400 | Бюджет МО «Онежское» | 2000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| Всего на реализацию Программы |  |  | Всего в том числе: | 3500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет МО «Онежское» | 3500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования

«Онежское» на 2017-2019 годы»

ПОДПРОГРАММА «РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В Г. ОНЕГА НА 2017-2019 ГОДЫ»

Паспорт

Подпрограммы «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега

на 2017-2019 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | Основной целью Подпрограммы является обеспечение населению услугами водоснабжения и водоотведения города Онеги |
| Задачи Подпрограммы | Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: обеспечение населения качественной питьевой водой; качественный и безопасный отвод сточных вод от жизнедеятельности населения. Содержание пожарных водоемов в исправном состоянии. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Основные мероприятия Подпрограммы | Строительство водопроводов, ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Содержание пожарных водоемов в надлежащем состоянии |
| Исполнитель Подпрограммы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 2500,0 тыс. руб. 2017 год – 300,0 тыс. руб., 2018 год – 1200,0 тыс. руб., 2019 год – 1000,0 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета МО «Онежское»: 2017 год – 300,0 тыс. руб., 2018 год – 1200,0 тыс. руб., 2019 год – 1000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Повышение качества услуг по обеспечению населения водой и отводом сточных вод. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Подпрограмма «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2017 год» МО «Онежское», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- организация водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Онежское»;

- создание условий для обеспечения жителей поселения чистой питьевой водой;

- содержание пожарных водоемов и пожарных водоемов в исправном состоянии.

Анализ сложившейся ситуации показал, что нормальное функционирование систем водоснабжения и водоотведения города Онеги имеет огромное значение.

Мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения предполагают выполнение комплекса работ, направленного на улучшение качества поставляемых услуг.

На протяжении последнего ряда лет не происходило качественного улучшения состояния водопроводных и канализационных сетей. Практически не проводилась работа по капитальному ремонту сетей водоснабжения. Анализ ситуации показывает, что существующие сети водоснабжения и водоотведения не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и обустройстве и последующем качественном содержании.

Не все существующие на сегодняшний день в городе водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены на новые из современных материалов, что продлевает их работу. Часть водопроводных сетей находится в аварийном состоянии, что требует неотложного ремонта или замены.

Проблема водоснабжения  является одной из самых важных. Невозможно представить себе современный населенный пункт без централизованного водоснабжения и водоотведения. В целях улучшения качества питьевой воды, повышения уровня жизни и безопасности населения, требуется своевременное выполнение мероприятий по капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей, что в дальнейшем скажется на качестве и удешевлению коммунальных услуг.

Необходимо осуществлять комплекс мероприятий по капитальному ремонту сетей и замене водопроводно-канализационного оборудования. Основными направлениями данной области являются:

- капитальный ремонт (замена) существующих внутриквартальных инженерных сетей с использованием современных технологий и материалов;

- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем подключения неканализованных домов к централизованной системе водоотведения;

- ремонт дворовых канализационных колодцев с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий позволит достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории, улучшения экологической обстановки города Онеги. Важна четкая согласованность действий администрации, депутатов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Четкое обозначение перспектив ремонта водопроводных и канализационных сетей муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач. Общее количество водопроводных сетей по г.Онега составляет 83 км, сетей водоотведения 40,5 км.

Содержание пожарных  водоемов в исправном состоянии необходимо для осуществления целей противопожарной безопасности на территории МО «Онежское».

Комплекс мероприятий Подпрограммы рассчитан на три года.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение населения города Онеги услугами водоснабжения и водоотведения. Содержание пожарных  водоемов в исправном состоянии.

Задачи Подпрограммы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, управляющими компаниями  при решении вопросов ремонта водопроводных и канализационных сетей;

-содержание в исправном состоянии  пожарных водоемов;

- приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей.

Подпрограмма по ремонту системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега рассчитана на реализацию в течение 2017-2019 года.

Таблица №1

Целевые показатели и индикаторы

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание пожарных водоемов в надлежащем состоянии | 0 | Не менее 15 | Не менее 15 |

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в таблице № 2.

4. Объемы и источники финансирования, механизм реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 2500,0 тыс. руб. из них по годам:

2017 год – 300,0  тыс. руб., в т.ч.:

бюджет МО «Онежское» - 300,0  тыс. руб.,

2018 год –  1200,0 тыс. руб., в т. ч.:

бюджет МО «Онежское» - 1200,0 тыс. руб.,

2019 год –   1000,0 тыс. руб., в т. ч.:

бюджет МО «Онежское» - 1000,0 тыс. руб.

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает выделение в рамках соглашений из районного бюджета бюджету поселения денежных средств на проведение мероприятий.

Из бюджета поселения денежные средства на проведение мероприятий выделяются МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района».

Реализация Подпрограммы осуществляется в рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство».

5. Организация контроля за ходом реализации Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют заказчики.

Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям заказчиков Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятий.

Таблица № 2

к Подпрограмме

«Ремонт системы водоснабжения и

водоотведения в г. Онега на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2017-2019 годы»

| № п.п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1. | Содержание пожарных водоемов | Бюджет МО «Онежское» | 1100,0 | 0 | 600,0 | 500,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
| 2. | Ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения. | Бюджет МО «Онежское» | 1400,0 | 300,0 | 600,0 | 500,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
| Всего на реализацию Программы |  | Всего в том числе: | 2500,0 | 300,0 | 1200,0 | 1000,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО «Онежское» | 2500,0 | 300,0 | 1200,0 | 1000,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования

«Онежское» на 2017-2019 годы»

ПОДПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНЕЖСКОЕ» НА 2017-2019 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | Совершенствование комплексного и внешнего благоустройства города Онега для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика. |
| Задачи Подпрограммы | - обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства, в местах специализированного назначения; - поддержание необходимого уровня озеленения; - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; - строительство детских игровых и спортивных площадок. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Основные мероприятия Подпрограммы | - обустройство городского кладбища; - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, очистка от кустарника и травы; - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; - обустройство контейнерных площадок; - мероприятия по установке скамеек и урн; - ремонт и содержание пешеходных мостов; - восстановление памятников; -содержание пожарных водоемов; - благоустройство дворовых территорий. |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Количество несанкционированных свалок; Количество действующих мест захоронений, соответствующих требованиям; Количество мест оборудованных контейнерными площадками; Количество благоустроенных дворовых территорий; Количество пожарных водоемов, находящихся в исправном для исполозования в противопожарных целях, состоянии; Количество проведенных месячников по благоустройству; Количество отремонтированных пешеходных мостов; Количество восстановленных памятников; Количество восстановленных пешеходных мостов. |
| Исполнитель Подпрограммы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 6500,0 тыс. руб. 2017 год – 3250,0 тыс. руб., 2018 год – 1700,0 тыс. руб., 2019 год – 1550,0 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета МО «Онежское»: 2017 год – 3250,0 тыс. руб., 2018 год – 1700,0 тыс. руб., 2019 год – 1550,0 тыс. руб. |

1. Содержание проблемы

значения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов

Подпрограмма благоустройства МО «Онежское», разработана в соответствии со ст. 14  Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся  вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и  благоустройство  территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе  относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- содержание и строительство  автомобильных дорог общего пользования,  мостов  и  иных  транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог  общего  пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального в и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны  лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для нормального функционирования города Онега благоустройство территории имеет весомое значение. Данная сфера формирует общее впечатление о муниципалитете и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков.

Анализ ситуации показал, что существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и обустройстве и последующем качественном содержании.

Необходимо осуществлять комплекс мероприятий по благоустройству территории города. Основными направлениями данной области благоустройства являются:

- восстановление пешеходных мостов и благоустройство дворовых территорий;

- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем организации вывозки ТБО с частного сектора города, установки урн для сбора мусора на улицах города и в парковых зонах;

- создание и обустройство малыми архитектурными формами внутридворовых детских игровых и спортивных площадок.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий позволит достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории, улучшения экологической обстановки города Онега. Важна четкая согласованность действий администрации, депутатов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Четкое обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Комплекс мероприятий подпрограммы рассчитан на три года.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы,

целевые индикаторы и показатели.

Основной целью Подпрограммы является совершенствование комплексного и внешнего благоустройства города Онега для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика города.

Задачи подпрограммы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, управляющими компаниями  при решении вопросов благоустройства.

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города.

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства, в местах специализированного назначения;

- поддержание необходимого уровня озеленения;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.

Таблица№1

Целевые показатели и индикаторы

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество несанкционированных свалок | 16 | 11 | 8 | 5 |
| Количество мест оборудованных контейнерными площадками | 11 | 42 | 45 | 48 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | 23 | 25 | 26 | 28 |
| Количество отремонтированных пешеходных мостов ед. из. шт. | 3 | 10 | 10 | 10 |

Сроки реализации подпрограммы:

Подпрограмма благоустройства рассчитана на реализацию в течение  2017-2019 года.

3. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в таблице № 2.

4. Контроль за ходом реализации Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заказчики.

Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям заказчиков Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятий.

5. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Онежское».

Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 6500,0 тыс. руб.,

2017 год – 3250,0 тыс. руб.,

2018 год – 1700,0 тыс. руб.,

2019 год – 1550,0 тыс. руб.

в том числе:

за счет средств бюджета МО «Онежское»:

2017 год – 3250,0 тыс. руб.,

2018 год – 1700,0 тыс. руб.,

2019 год – 1550,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает выделение МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» из бюджета поселения денежных средств на проведение мероприятий.

Реализация Подпрограммы осуществляется в рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство».

Таблица № 2

к Подпрограмме «Благоустройство

территории муниципального образования

«Онежское» на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы»

| № п.п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1. | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев. Очистка от кустарника. | Бюджет МО «Онежское» | 400,0 | 400,0 | - | - | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 2. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. | Бюджет МО «Онежское» | 700,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 3. | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок и вывозу мусора из частного сектора | Бюджет МО «Онежское» | 1100,0 | 800,0 | 200,0 | 100,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 4. | Мероприятия по благоустройству кладбища | Бюджет МО «Онежское» | 300,0 | 300,0 | - | - | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 5. | Мероприятия по сохранению, восстановлению, строительству памятников | Бюджет МО «Онежское» | 250,0 | - | - | 250,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 6. | Месячные благоустройства | Бюджет МО «Онежское» | 350,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 7. | Содержание и ремонт пешеходных мостов и иных инженерных сооружений. | Бюджет МО «Онежское» | 1900,0 | 900,0 | 500,0 | 500,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 8. | Содержание остановок | Бюджет МО «Онежское» | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 9. | Благоустройство дворовых территорий | Бюджет МО «Онежское» | 900,0 | 100,0 | 500,0 | 300,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 10. | Содержание пожарных водоемов | Бюджет МО «Онежское» | 300,0 | 300,0 | - | - |  |
| Всего на реализацию Программы |  | Всего в том числе: | 6500,0 | 3250,0 | 1700,0 | 1550,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО «Онежское» | 6500,0 | 3250,0 | 1700,0 | 1550,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования

«Онежское» на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории

муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы»

| № п.п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онеге на 2017-2019 годы. | Бюджет МО «Онежское» | 3500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 2. | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онеге на 2017- 2019 годы. | Бюджет МО «Онежское» | 2500,0 | 300,0 | 1200,0 | 1000,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
| 3. | Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2019 годы. | Бюджет МО «Онежское» | 6500,0 | 3250,0 | 1700,0 | 1550,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| Всего на реализацию Программы |  | Всего, в том числе: | 12500,0 | 5050,0 | 3900,0 | 3550,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет МО «Онежское» | 12500,0 | 5050,0 | 3900,0 | 3550,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 30 сентября 2016 года № 1454

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Онежское» на 2017 - 2019 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Онежское» на 2017 - 2019 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального образования «Онежское», Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 30 августа 2013 года № 1037. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Основной разработчик Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 2. Повышение качества условий проживания граждан. 3. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи Программы | 1. Увеличение срока эксплуатации муниципальных жилых помещений. 2. Приведение в надлежащее техническое состояние муниципального жилищного фонда. 3.Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе их восстановление или замена. 4. Повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем. 5. Долевое участие в проведении работ по капитальному ремонту и реконструкции общего имущества многоквартирных домов. |
| Целевые показатели и индикаторы | 1. Общая площадь многоквартирных домов, внутридомовые инженерные системы которых капитально отремонтированы в рамках долевого участия. 2. Количество многоквартирных домов, внутридомовые инженерные системы которых капитально отремонтированы в рамках долевого участия. 3. Общая площадь муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт. 3. Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт. |
| Сроки реализации Программы | 2017 - 2019 годы. |
| Исполнители Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Координатор программы | Заместитель главы администрации, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям Гришин И.И. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составит: 1850,0 тыс. руб. 2017 год – 350,0 тыс. руб., 2018 год – 800,0 тыс. руб., 2019 год – 700,0 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета МО «Онежское»: 2017 год – 350,0 тыс. руб., 2018 год – 800,0 тыс. руб., 2019 год – 700,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Снижение уровня общего износа муниципального жилищного фонда. 2. Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда. 3. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации муниципального жилищного фонда муниципального образования «Онежское». 4. Повышение качества услуг. 5. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», их формирования и реализации |

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

В отношении муниципального жилищного фонда органы местного самоуправления осуществляют права владения, пользования и распоряжения жилыми помещениями.

Сфера управления муниципальным жилищным фондом охватывает широкий круг вопросов, таких как создание новых объектов муниципальной собственности, безвозмездный прием жилых помещений, приватизация жилых помещений, содержание и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, представление интересов собственника при приобретении жилых помещений и государственной регистрации прав, учет муниципального жилищного фонда, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, расселение граждан из жилых помещений, признанных установленным порядком аварийными, снос аварийных жилых домов.

Жилищная проблема - одна из наиболее важных и сложных социальных проблем на территории Онежского района и в том числе муниципального образования «Онежское».

Реализация данной Программы позволит обеспечить содержание и проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений, а также принятие долевого участия в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах.

Решение жилищных вопросов окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие граждан, общее экономическое развитие муниципального образования «Онежское».

Общая площадь муниципального жилищного фонда МО «Онежское»  составляет 87934,3 кв.м. Администрацией муниципального образования «Онежское» в 2015 году отремонтировано жилых помещений площадью 174 кв.м., в 2016 году – 40,0 кв.м, однако проблема продолжает оставаться.

Так по состоянию на 01.06.2016 года на территории города Онеги имеется 34 незаселенных жилых помещения, муниципального жилищного фонда МО «Онежское», общей площадью 1428 кв.м., требующих капитального ремонта.

Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляются жилые помещения вторичного рынка жилья по договору социального найма. В соответствии со ст. 676 Гражданского кодекса РФ наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания.

Жилые помещения муниципального жилищного фонда освобождаются в случае смерти предыдущего нанимателя, признания его, по решению суда, безвестно отсутствующим либо умершим, в случае выселения граждан в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг в порядке ст. 90 Жилищного кодекса РФ, также в случаях освобождения жилых помещений на определенный период времени, при нахождении детей-сирот в государственных учреждениях (в таком случае на жилое помещение оформляются охранные свидетельства). Зачастую категории граждан, проживавших ранее в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, относятся к неблагополучным слоям населения, которые не выполняли надлежащим образом обязанности по договору социального найма, не проводили текущий ремонт жилого помещения, не поддерживали состояние жилого помещения в надлежащем состоянии. Освобожденные жилые помещения, в том числе места общего пользования, если жилое помещение коммунальное, находятся в антисанитарном состоянии, зачастую требуют восстановительного ремонта.

На граждан, которым предоставляются жилые помещения в неудовлетворительном техническом состоянии, возлагаются дополнительные затраты для восстановления жилого помещения, что недопустимо.

Действующим жилищным законодательством на наймодателя  возложена обязанность по ремонту жилого помещения и предоставления жилых помещений в техническом состоянии, пригодном для проживания.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

-проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-повышение качества условий проживания граждан.

-повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Основными задачами Программы являются:

- увеличение срока эксплуатации муниципальных жилых помещений;

- приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе их восстановление или замена;

- повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация Программы осуществляется в один этап 2017 - 2019 год.

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Выполнение мероприятий Программы позволит произвести восстановительный ремонт жилых помещений общей площадью 535,0 кв. м, что приведет к снижению уровня физического износа жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставлению освободившихся жилых помещений в состоянии, пригодном для проживания граждан по договору социального найма.

Эффект от выполнения Программы имеет, прежде всего, социальную направленность. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

-повысить комфортность проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма;

-улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания;

-создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;

-предоставлять жилые помещения по договору социального найма в состоянии, пригодном для проживания.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями и индикаторами:

Таблица №1

| № п/п | Целевой показатель и индикатор программы | Значение показателей | Планируемое значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | Задача: проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 1.2 | Площадь жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт (кв.м.) | 40,0 | 85,0 | 225,0 | 225,0 |
| 2 | Задача: Долевое участие в проведении работ по капитальному ремонту и реконструкции общего имущества многоквартирных домов. |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных жилых помещений, принимающих долевое участие в проведение капитального ремонта либо реконструкции общего имущества МКД | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 2.2 | Площадь муниципальных жилых помещений, принимающих долевое участие в проведение капитального ремонта либо реконструкции общего имущества МКД | 436,1 | 203,9 | 270,0 | 225,0 |

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также готовит информацию о ходе реализации Программы в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденного постановлением № 1037 от 30.08.2013 г.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном Порядке.

Раздел VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы предусматривает выделение в рамках соглашений из районного бюджета бюджету поселения денежных средств на проведение мероприятий.

Из бюджета поселения денежные средства на проведение мероприятий выделяются МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района».

Реализация программы осуществляется на основе заключаемых МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами договоров на выполнение работ, оказание услуг, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых оговариваются цели, объем, качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг.

Приложение № 1

к муниципальной  программе

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования

«Онежское» на 2017 - 2019 года»

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Онежское» на 2017 - 2019 года».

| № п.п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Онежское» | бюджет МО «Онежское» | 1200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  |  |
| 2. | Финансирование затрат, связанных с долевым участием в капитальном ремонте либо реконструкции общего имущества в многоквартирных домах. | бюджет МО «Онежское» | 650,0 | 150,0 | 300,0 | 200,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  |  |
|  | Всего на реализацию Программы | Всего, в том числе: | 1850,0 | 350,0 | 800,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | бюджет МО «Онежское» | 1850,0 | 350,0 | 800,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

*) В течение периода реализации программы объемы финансирования могут уточняться