- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 23 декабря 2016 года | № 2047 |
| --- | --- |

О внесении изменений в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Архангельской области от 02.07.2013 г. № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области», Постановлением Правительства Архангельской области от 26.11.2013 г. № 540–пп «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской области на 2016 год, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 700 от 13 июля 2015 года, (в редакции постановления от 07.10.2016 года № 1515), изложив в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями разместить данное постановление на официальном сайте администрации www.onegaland.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Гришина И.И.

| Исполняющий обязанности главы администрации | А.Н. Вепрев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 23 декабря 2016 года № 2047

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской области на 2016 год

| № п/п |  |  | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома |  | Год |  |  |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь многоквартирного дома, всего |  | Площадь помещений, многоквартирного дома |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме |  | Плановая дата завершения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию |  | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м |  | кв. м |  | кв. м |  | чел. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  | руб./кв.м |  | руб./кв.м |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Онежское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | город Онега, улица Маяковского, дом 5 |  | 1964 |  | - |  | дерево |  | 2 |  | 3 |  | 598,9 |  | 598,9 |  | - |  | 21 |  | 7548523,62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1044978,69 |  | Ремонт кровли |  | 12603,98 |  | 1744,83 |  | 31.12.2016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993167,85 |  | Ремонт фасада |  |  |  | 1658,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2776386,61 |  | Ремонт фундаментов |  |  |  | 4635,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2147565,57 |  | Ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения (печи) |  |  |  | 3585,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112461,44 |  | Ремонт внутридомовой системы электроснабжения |  |  |  | 187,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473963,47 |  | Устройство централизованных внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения |  |  |  | 791,39 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | город Онега, улица Маяковского, дом 7 |  | 1963 |  | - |  | дерево |  | 2 |  | 3 |  | 581,7 |  | 581,7 |  | - |  | 34 |  | 7331735,17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1014967,61 |  | Ремонт кровли |  | 12603,98 |  | 1744,83 |  | 31.12.2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964644,74 |  | Ремонт фасада |  |  |  | 1658,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2696650,68 |  | Ремонт фундамента |  |  |  | 4635,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2085888,95 |  | Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения |  |  |  | 3585,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109231,63 |  | Ремонт внутридомовой системы электроснабжения |  |  |  | 187,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460351,56 |  | Устройство централизованных внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения |  |  |  | 791,39 |  |  |  |

| 3 |  | город Онега, улица Индустриальная, дом 2 | 1956 | - | дерево | 2 | 1 | 440,1 | 420,9 | 310,8 | 22 | 5305015,18 | 0 | 0 | 0 | 1044978,69 | Ремонт кровли | 12603,98 | 1744,83 | 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993167,85 | Ремонт фасада |  | 1658,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 158 766,11 | Ремонт фундаментов |  | 4635,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 088 602,61 | Ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения (печи) |  | 3585,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112461,44 | Ремонт внутридомовой системы электроснабжения |  | 187,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473963,47 | Ремонт внутридомовой системы водоотведения, водоотведения |  | 791,39 |  |

| 4 |  | город Онега, улица Приморская, дом 8 | 1959 | - | дерево | 2 | 3 | 775,0 | 699,2 | 267,2 | 27 | 8747162,12 | 0 | 0 | 0 | 8747162,12 | Ремонт кровли Ремонт фасада Ремонт фундаментов Ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения (печи) Ремонт внутридомовой системы электроснабженияУстройство централизованных внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения | 12603,98 | 1744,83 | 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 |  | город Онега, улица Приморская, дом 24 корп А | 1973 | - | дерево | 2 | 3 | 577,8 | 504,7 | 414 | 26 | 1 103 465, 40 | 0 | 0 | 0 | 1103 465, 40 | Ремонт кровли | 2185,08 | 2185,08 | 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |