- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 25 ноября 2019 года | № 1483 |
| --- | --- |

Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Онежское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Онежское» от 18 декабря 2013 года № 127, пунктом 4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район», утвержденное решением Собрания депутатов от 21 ноября 2013 года № 16

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений  о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское».

2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодёжью и общественными организациями разместить настоящее постановление на официальном сайте Онежского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3. Отделу экономики довести настоящее постановление до главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Вепрева А.Н.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                               И.И. Гришин

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 25 ноября_ года №_1483_

ПОРЯДОК

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское»

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (далее — решения),  за счет средств бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район», бюджета муниципального образования «Онежское», в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов, иных источников, в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Онежский муниципальный район», муниципального образования «Онежское» и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Онежский муниципальный район», муниципального образования «Онежское» (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское».

2. Подготовка проекта решения осуществляется отраслевым или функциональным органом администрации муниципального образования "Онежский муниципальный район", являющимся главным распорядителем средств бюджета в установленной сфере деятельности (далее - главный распорядитель).

3. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

4. Не допускается при исполнении бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район», бюджета муниципального образования «Онежское» предоставление бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования «Онежский муниципальный район», муниципального образования «Онежское», концепций и стратегий развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» на среднесрочный и долгосрочный периоды;

поручений главы муниципального образования "Онежский муниципальный район";

оценки эффективности использования средств бюджетов муниципального образования «Онежский муниципальный район», муниципального образования «Онежское», направляемых на капитальные вложения.

6. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» или муниципального образования «Онежское» и муниципального заказчика;

г) наименование застройщика (заказчика);

д) наименование отрасли;

е) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

ж) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

з) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной документации, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее - технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций), если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной документации, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта и источникам его финансового обеспечения с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной документации, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета соответственно на корректировку этой документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации, подготовку исходно-разрешительной документации.

7. Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной запиской в отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» (далее - отдел экономики) на согласование.

Обязательным условием согласования проекта решения отделом экономики  является положительное заключение отдела экономики об эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» или муниципального образования «Онежское», направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества, включенному в проект решения, выданное по результатам проверки, проводимой в случаях и порядке, установленных администрацией муниципального образования "Онежский муниципальный район".

В случае отрицательного заключения об эффективности использования средств  бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» или муниципального образования «Онежское», направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, или объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения, такой объект капитального строительства или объект недвижимого имущества подлежит исключению из проекта решения.

8. Отдел экономики рассматривает проект решения в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.

9. Проект решения, согласованный с отделом экономики, направляется главным распорядителем на согласование в Финансовое управление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» (далее - Финансовое управление).

10. Финансовое управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта решения рассматривает его.

В случае дачи Финансовым управлением отрицательного заключения проект решения подлежит доработке в соответствии с указаниями, содержащимися в заключении.

11. Согласованный с отделом экономики и Финансовым управлением проект решения направляется главным распорядителем главе муниципального образования «Онежский муниципальный район» для его принятия.

12. Решение принимается в форме распоряжения администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

13. При составлении проекта бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» и проекта бюджета муниципального образования «Онежское» на очередной финансовый год и плановый период подготовка и принятие решения, внесение изменений в действующее решение осуществляются в сроки, установленные графиками составления проекта бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район», проекта бюджета муниципального образования «Онежское» на очередной финансовый год и плановый период.

14. В текущем финансовом году при наличии оснований и источников финансового обеспечения в действующее решение могут вноситься изменения, а также приниматься новое решение.

Внесение изменений в действующее решение и принятие нового решения осуществляются согласно настоящему Порядку.