- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20 октября 2020 года | № 1378 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Экологическая безопасность Онежского муниципального района на 2021-2023 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141,постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 24 августа 2020 года № 1040 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2020 году»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Экологическая безопасность Онежского муниципального района на 2021-2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, председателя КУМИ Макарова М.А.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                                      И.И. Гришин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 20 октября 2020 года № 1378

Муниципальная программа

«Экологическая безопасность Онежского муниципального района

на 2021-2023 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Экологическая безопасность Онежского муниципального района на 2021-2023 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Экологическая безопасность Онежского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 24 августа 2020 года № 1040 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2020 году» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель Программы | Улучшение экологической ситуации в Онежском районе; Эффективное обращение с отходами производства и потребления |
| Задачи Программы | Участие в организации сбора и утилизации опасных отходов (1 класса опасности); Выявление, ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2023 годы Программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий Программы | Участие в организации утилизации опасных отходов; Мероприятия по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | Количество отработанных люминесцентных ламп, принятых на утилизацию в специализированную организацию; Выполнение работ по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 1404 тыс. рублей, в том числе по источникам: средства районного бюджета – 1404 тыс. рублей; в том числе по годам: 2021 год: Общий объем финансирования Программы – 468 тыс. рублей средства районного бюджета – 468 тыс. рублей. 2022 год: Общий объем финансирования Программы – 468 тыс. рублей средства районного бюджета – 468 тыс. рублей. 2023 год: Общий объем финансирования Программы – 468 тыс. рублей средства районного бюджета –468 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы | Увеличение количества отработанных люминесцентных ламп, принятых на утилизацию в специализированную организацию на 60%. Ликвидация (отсутствие) несанкционированных свалок. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское» |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения програмными методами

Проблема утилизации отходов производства и потребления с каждым годом становится все более серьезной. Загрязнение окружающей среды отходами является одной из самых значимых проблем в настоящее время.

Сложившаяся в районе, и в Архангельской области в целом, ситуация в сфере образования, использования, обезвреживания, хранения, захоронения, утилизации отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому, экологическому ущербу и представляет потенциальную угрозу здоровью населения.

Отсутствие централизованной системы сбора отходов в большинстве населенных пунктов муниципального образования влечет образование несанкционированных площадок для временного размещения твердых коммунальных отходов (далее - площадки ТКО), которые являются крупными источниками загрязнения окружающей среды.

Основные проблемы в сфере обращения с отходами, требующие программных методов решения:

1. В связи с отсутствием достаточного количества полигонов, и с неудовлетворительной работой управляющих компаний в сельских поселениях, в ряде населенных пунктов образовались крупные несанкционированные свалки, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний, а также появляется угроза возникновения пожаров. В связи с этим администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» ежегодно требуется проведение мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок.

2. На территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» отсутствуют специализированные организации, производящие утилизацию ртутьсодержащих отходов и других опасных отходов, с этой целью администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» ежегодно привлекаются специализированные организации, имеющие лицензию на переработку и утилизацию опасных отходов.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью реализации программы является улучшение экологической ситуации в районе путем совершенствования системы управления в области обращения с отходами производства и потребления.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Участие в организации сбора и утилизации опасных отходов (1 класса опасности);

2. Выявление, ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок.

Срок реализации Программы: 2021-2023 годы, в один этап.

III. Целевые показатели Программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество отработанных люминесцентных ламп, принятых на утилизацию в специализированную организацию; | шт. | 3055 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 |
| Выполнение работ по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

IV. Перечень программных мероприятий и механизм их реализации

Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования приведен в приложении к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 1404 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 1404 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному утверждению.

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников подтверждается соглашением о намерениях.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Денежные средства из районного бюджета в бюджеты поселения перечисляются на основании Соглашений.

V. Ресурсное обеспечение Программы и механизм реализации мероприятий

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам.

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. руб, всего* | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Всего по Программе в том числе: | 1404 | 468 | 468 | 468 |
| районный бюджет | 1404 | 468 | 468 | 468 |

*) в течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

VI. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий из районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный период в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское».

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном Порядке

VII. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые показатели, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации программы

Экологическая эффективность реализации Программы за период 2021 - 2023 годов будет выражена в следующем:

- увеличение количества отработанных люминесцентных ламп, принятых на утилизацию в специализированную организацию с 2,5 тыс. шт. в год до 4 тыс. шт. в год;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории Онежского района.

Количественная оценка целевых показателей приведена в таблице раздела III.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Экологическая безопасность Онежского

муниципального района

на 2021-2023 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность Онежского муниципального района

на 2021-2023 годы».

| Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Мероприятия по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Всего, в том числе: | 1350 | 450 | 450 | 450 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Онежского района |
|  |  | районный бюджет | 1350 | 450 | 450 | 450 |  |
| Участие в организации утилизации опасных отходов |  | Всего, в том числе: | 54 | 18 | 18 | 18 | Увеличение количества отработанных люминесцентных ламп, принятых на утилизацию |
|  |  | районный бюджет | 54 | 18 | 18 | 18 |  |
| Всего на реализацию Программы |  | Всего, в том числе: | 1404 | 468 | 468 | 468 |  |
|  |  | районный бюджет | 1404 | 468 | 468 | 468 |  |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться