- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 13 мая 2021 года | № 765 |
| --- | --- |

Об утверждении Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской области на период 2021 - 2030 годы

Руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Уставов муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской области на период 2021 - 2030 годы согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Серову Н.Е.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                                  И.И. Гришин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образованиях

«Онежский муниципальный район»

от 13 мая 2021 года № 765

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНЕЖСКОЕ»

ОНЕЖСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2021-2030 ГГ.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

2021 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской области на 2021 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Градостроительный кодекс РФ; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Устав муниципального образования «Онежское»; -Генеральный план муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 25.12.2019 № 24-п -Правила землепользования и застройки муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской области |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»; Отдел культуры, туризма и спорта Управление образования Онежского района, г. Онега Архангельской области, ул. Шаревского, д.6 |
| Цели и задачи программы | Цель программы: - Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания Задачи программы: - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта; - обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности. 3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления. Капитальный ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Срок и этапы реализации программы | 2021 – 2030 годы |
| Источники финансирования программы | Финансирование Программы: средства федерального бюджета средства бюджета Архангельской области, средства бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» средства бюджета муниципального образования «Онежское» Онежского района |

Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры

Целью разработки Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2021-2030 (далее – Программа) является повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и создание благоприятной среды для проживания.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения.

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта.

Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения

1.1 Краткий анализ существующего состояния систем социальной

инфраструктуры

Социальная сфера:

МБОУ «СОШ №1 г.Онеги»;

МБОУ «СШ №2 г.Онеги»;

МБОУ «ОШ №3 г.Онеги»;

МБОУ «СШ №4 им.Дважды Героя Советского Союза А.О.Шабалина»;

МБОУ ОСОШ;

Дворец спорта г.Онега;

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»;

ГБУ АО «Онежский детский дом»;

ГБОУ АО "Онежская СКОШИ";

ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ»;

МБУК «Онежская  библиотечная система»;

МБУК «Онежский историко-мемориальный музей»;

МБУК «Онежский ДК».

Физическая культура и массовый спорт

Физкультурно-спортивная работа ведется на базе спортивных залов средних школ г. Онега, а также в МБУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества».

На территории муниципального образования систематически проводится популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения путем проведения различных соревнований и спортивно-массовых мероприятий.

Основные задачи в области развития физкультуры и спорта: обеспечение возможности жителям муниципального образования систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов как муниципального образования, так и района в целом, на региональном, всероссийском и международном уровнях. Необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта поселения.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют муниципальное бюджетное учреждении культуры «Онежский  Дворец культуры»  (МБУК «Онежский ДК») адрес: 164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Октябрьский, д.147. Включает в себя  «Онежский Дворец культуры», «Клуб», «Дом культуры», МБУК «Онежская  библиотечная система» и МБУК «Онежский историко-мемориальный музей».

Одним из основных направлений работы в учреждениях культуры поселения является организация содержательного досуга для всех категорий населения.

Задача в учреждениях культуры – создавать условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития учреждений культуры путем инвестирования в технологическое обновление, внедрение новых информационных продуктов и технологий; активизация и поддержка творческих инициатив населения.

Образование

На территории муниципального образования «Онежское» находится 6 школ, 6 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования, 1 техникум, 1 детский дом, 1 коррекционная школа. Численность учащихся школ составляет 2351 человек. Детские сады посещают 998 детей. Во вторую смену обучаются 556 детей в МБОУ «СОШ №1 г.Онеги»  и МБОУ «СШ №2 г.Онеги».

В системе образования на территории муниципального образования «Онежское» реализуются образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования, дошкольного образования.

Таблица 1

| № | Наименование образовательного учреждения | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Онеги» | 164840, Архангельская область, г.Онега, ул. Архангельская, д.38 | 3 | удовлетв |
| 2 | филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Онеги» Детский сад «Ромашка» | 164840, Архангельская область, г.Онега, пр. Гагарина, д.64. | 2 | удовлетв |
| 3 | филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Онеги» Детский сад «Солнышко» | 164840, Архангель область, г.Онега, пр. Гагарина, д.55. | 2 | удовлетв |
| 4 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 г.Онеги» | 164842, Архангельская область, г.Онега, ул.Гутина, д.5. | 2 | удовлетв |
| 5 | филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 г.Онеги» Центр развития ребенка — детский сад «Теремок» | 164842, г.Онега, ул.Правды, д.5. | 2 | удовлетв |
| 6 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа №3 г. Онеги» | 164840, Архангельская обл., г.Онега, ул.Онежская, д.14. | 2 | удовлетв |
| 7 | филиал МБОУ «Основная школа №3 г. Онеги» Легашевская начальная общеобразовательная школа | 164840, г.Онега, ул.Майская, д.50 | 1 | удовлетв |
| 8 | филиал МБОУ «Основная школа №3 г. Онеги» Детский сад | 164843 г. Онега, ул. Онежская, д.14. | 2 | удовлетв |
| 9 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 имени Дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина» | 164840, Архангельская область, г.Онега, пр.Коминтерна, д.64 | 3 | удовлетв |
| 10 | филиал МБОУ «Средняя школа №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О.Шабалина» Детский сад «Росинка» | 164840, г.Онега, пр. Гагарина, д.10. | 3 | удовлетв |
| 11 | филиал МБОУ «Средняя школа №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О.Шабалина» Детский сад «Улыбка» | 164840, г.Онега, пр.Ленина, д.174. | 3 | удовлетв |
| 12 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги» | 164840, Архангельская область, г.Онега, ул. Гагарина, д.48. | 5 | удовлетв |
| 13 | филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги» Муниципальный центр дополнительного образования | 164840, Архангельская область, г.Онега, ул. Гагарина, д.48. | 5 | удовлетв |
| 14 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества» | 164840, Архангельская область, г.Онега, переулок Спортивный, д.1. | 3 | удовлетв |
| 15 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Онежская школа искусств» | 164840, Архангельская область, г.Онега, ул.Матросова, д.34. | 2 | удовлетв |
| 16 | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Онежский индустриальный техникум» | 164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Архангельская, д. 19а | 2 | удовлетв |
| 17 | государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Онежский детский дом» | 164840, г.Онега Архангельской области, ул.Гончарика, д.26 | 2 | удовлетв |
| 18 | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области "Онежская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат" | 164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Кирова, д. 136 | 1 | удовлетв |

Таблица 2

|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во общеобразовательных учреждений | 6 | 6 | 6 |
| Кол-во учащихся | 2346 | 2401 | 2351 |
| Кол-во воспитанников детских садов | 1157 | 1090 | 998 |

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуации.

Педагогический состав. В школах трудится 245 педагогических работника. Средний возраст педагогических работников 44 года, прогнозируется старение кадрового состава педагогов в поселении, почти нет молодых специалистов.

Все общеобразовательные школы поселения располагают специализированными кабинетами физики, химии и биологии, технологии, мастерскими, компьютерными классами с доступом к сети «Интернет». Для занятий физической культурой и спортом имеются спортивные залы, а также пришкольные спортивные площадки. Указанные объекты в полной мере используются и лицами с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в школе. В школах имеются библиотеки. С 2020 года на базе МБОУ «Средняя школа №4 имени Дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина» открыт центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Здравоохранение

Систему здравоохранения муниципального образования «Онежское» представляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница», в состав которого по данным 2019 года входит поликлиника на 600 посещений в смену, круглосуточный стационар на 136 коек (в том числе 28 коек сестринского ухода), дневной стационар, отделение неотложной медицинской помощи, отделение профилактики, обособленные структурные подразделения, вспомогательные лечебно-диагностические подразделения, вспомогательные службы, отделение скорой медицинской помощи.

В структуре поликлиники:

- терапевтическое отделение на 8 терапевтических участков;

- педиатрическое отделение на 4 участка, детский невролог, детский психиатр, 4 школьных медицинских кабинета, 1 медицинский кабинет ГБПОУ АО "ОИТ", 4 медицинских кабинета ДДУ;

- стоматологическое отделение;

- женская консультация;

- кабинеты узких специалистов.

В структуре круглосуточного стационара:

- Терапевтическое отделение;

- Акушерское отделение;

- Инфекционное отделение;

- Хирургическое отделение (койки хирургические, травматологические, гинекологические);

- Отделение анестезиологии реанимации и интенсивной терапии.

Характеристика объектов здравоохранения МО «Онежское»

Таблица 3

| № п/п/ | Наименование организации | Наименование объекта | Адрес объекта | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Главный корпус | Онежский район, Онега г, Ленина, д.80 стр.1 | 5 |
| 2 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Инфекционное отделение | Онежский район, Онега г, Ленина, д.80 стр.4 | 2 |
| 3 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Поликлиника | Онежский район, Онега г, Ленина, д.80 стр.2 | 3 |
| 4 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Паталого-анатомическое отделение | Онежский район, Онега г, Ленина, д.80 стр.9 | 1 |
| 5 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Здание детского отделения | Онежский район, Онега г, Ленина, д.80 стр.3 | 2 |
| 6 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Пищеблок | Онежский район, Онега г, Ленина, д.80 стр.6 | 1 |
| 7 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Прачечная | Онежский район, Онега г, Ленина, д.80, стр.7 | 1 |
| 8 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Структурное подразделение "Амбулатория лесозавода № 34" | Онежский район, Онега г, Профсоюзная, д.2 | 2 |
| 9 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Структурное подразделение "Городская врачебная амбулатория л/з № 32" | Онежский район, Онега г, Приморская, д.10 | 2 |
| 10 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Структурное подразделение "Легашевский ФАП" | Онежский район, Онега г, Майская, д.44 | 1 |
| 11 | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Гараж | Онежский район, Онега г, Ленина, д.80 стр.8 | 1 |

Таблица 4

Характеристика кадрового состава медицинских работников

|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей с высшим образованием | 50 | 51 | 44 |
| Численность фельдшеров | 25 | 25 | 21 |
| Численность среднего медицинского персонала | 207 | 199 | 183 |

2. Перспективы развития муниципального образования «Онежское» и прогноз спроса на  услуги социальной инфраструктуры

Муниципальное образование «Онежское», в соответствии с Законом Архангельской области «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области», входит в качестве городского поселения в состав Онежского муниципального района Архангельской области. Город Онега наделен статусом административного центра Онежского муниципального района.

Онежский муниципальный район расположен в северо-западной части области на южном и восточном побережьях Онежской губы Белого моря. На севере район соседствует с Приморским муниципальным районом Архангельской области, на востоке – с Плесецким муниципальным районом, на западе – с Республикой Карелия.

Городское поселение «Онежское» находится в северо-западной части Онежского муниципального района в устье реки Онега и занимает территории по двум ее берегам – правому (Онежскому) и левому (Поморскому).

На севере, востоке и юге поселение граничит с тремя сельскими поселениями Онежского муниципального района:  МО «Покровское», МО «Порожское» и МО «Нименьгское». На востоке его граница проходит по берегу Онежской губы Белого моря, а её фронт составляет порядка 15км.

Единственным, официально зарегистрированным населенным пунктом городского поселения «Онежское» является город Онега. Статусом города Онега наделена Указом Императрицы Екатерины II-ой в 1780г. Как населенный пункт, он имеет установленные границы, в которые входит ряд исторически сложившихся поселков, входящих в структуру города.

Площадь территории – 16440 га, что составляет порядка 7% территории Онежского муниципального района и концентрирует в своих границах порядка 63% постоянного населения района и около 90% городского населения района. По численности населения городское поселение «Онежское» находится на третьем месте среди городских поселений Архангельской области.

Прогноз перспективных показателей развития муниципального образования «Онежское» на период до 2030 г. сформирован на основании и с учетом следующего нормативного документа: Генеральный план муниципального образования «Онежское» на расчетный срок до 2039 г.

Численность населения муниципального образования «Онежское» в 2018 году составила 19030 человек. Все население муниципального образования – городское.

Доля муниципального образования «Онежское» в населении Онежского района составляет 63,3%, в городском населении района – 88,7%.

После переписи населения 2002 года до настоящего времени продолжается достаточно резкое снижение численности населения – на 4,4 тыс. человек.

Таблица 5

Прогноз численности населения МО «Онежское»

|  | Численность населения, тыс. человек |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2025 г. |
| I вариант | 19,03 | 16,75 |
| II вариант | 19,03 | 17,15 |

Учитывая, что для территорий, расположенных в районах Крайнего Севера более эффективными являются нетрудоемкие производства с высокой степенью механизации и автоматизации, восстановление прежней численности  населения «Онежского» только на их основе представляется маловероятным. Более трудоемкими сферами в настоящее время являются туризм, рекреация, сфера обслуживания. Развитие этих сфер является ключевым фактором решения проблемы муниципального образования -  сокращение его численности населения.

Основными причинами сокращения численности населения является естественная убыль населения и миграция.

Динамика последних лет указывает на отсутствие положительных сдвигов в движении показателя естественного прироста.

Таблица 6

Динамика демографических показателей муниципального

образования «Онежское»

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), человек | 290 | 298 | 274 | 273 | 230 | 237 | 218 | 195 |
| Число умерших, человек | 306 | 302 | 286 | 306 | 273 | 295 | 300 | 265 |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 13,7 | 14,0 | 13,4 | 13,5 | 11,6 | 12,1 | 11,4 | 10,3 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 14,5 | 15,0 | 14 | 15,2 | 13,7 | 15,1 | 15,6 | 14,0 |
| Естественный прирост (убыль), человек | -16 | -4 | -12 | -33 | -43 | -58 | -82 | -70 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -0,8 | -0,2 | -0,6 | -1,7 | -2,1 | -3,0 | -4,2 | -3,7 |

Динамика рождаемости и смертности

в муниципальном образовании «Онежское»

Последние два года произошло ухудшение демографических показателей в Онеге. Рождаемость устойчиво снижается. В 2018 году она достигла 10,3 промилле, что ниже, чем в среднем по России – 10,9 промилле, но немного выше, чем в среднем по Архангельской области, в которой рождаемость в 2018 году составила 9,6 промилле. Для Архангельской области, начиная с 2011 года, также характерна устойчивая убыль населения.

Ухудшение демографической ситуации связано также с высоким уровнем смертности, которая в 2017 году составила 15,6 промилле, а в 2018 – 14 промилле. В Архангельской области показатели смертности были ниже и составляли соответственно – 13,2 и 13,3 промилле. И как результат – разрыв между показателями рождаемости и смертности сильно увеличился. Так, в 2011 году общий коэффициент естественной убыли населения составлял 0,8 промилле, а в 2017 году был в 5 раз выше и составлял 4,2 промилле.

Другим важным фактором сокращения численности населения муниципального образования «Онежское» являются миграционные процессы.

На протяжении последних лет современные миграционные процессы в Онеге характеризовались устойчивым миграционным оттоком населения, который начался еще в 90-х годах. За последние 7 лет численность населения города за счет оттока населения уменьшилась на 2173 человека.

Таблица 7

Динамика миграционных процессов

муниципального образования «Онежское»

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших, человек | 400 | 356 | 472 | 524 | 476 | 498 | 537 | 568 |
| Число выбывших, человек | 688 | 749 | 796 | 724 | 778 | 765 | 806 | 698 |
| Миграционный прирост (убыль), человек | -288 | -393 | -324 | -200 | -302 | -267 | -269 | -130 |

Показатели социальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское»

Таблица 8

Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

| № | Тип социального объекта | Количество объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с РНГП | Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с РНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | В сфере образования: |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 6 | 6 | 1 км | 6 | 1 км |
| 2 | Общеобразовательные школы | 6 | 6 | 1 км | 6 | 1 км |
| II | В сфере здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 3 | Поликлиника | 1 | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. человек (345) | Не нормир. | 600 посещений в смену | - |
| 4 | Стационар | 1 | 134,7 коек на 10 тыс. человек (256) | Не нормир. | 136 коек + дневной стационар | - |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 1 | Не нормир. | 1 | - |
| 6 | Абмулатория | 2 | 2 | Не нормир. | 2 | - |
| III | В сфере физической культуры и массового спорта: |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы | 2 шт. |  | Не нормир. |  | 40-минутн. транспортная доступность |
| IV | В сфере культуры: |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский Дворец культуры» Дворец культуры, Дом культуры, Клуб | 3 шт. | Организации культуры клубного типа - 25 зрительских мест на каждые 100 жителей | Не нормир. |  | 40-минутн. транспортная доступность |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский историко-мемориальный музей» | 1 шт. | 1 | Не нормир. | 1 | 40-минутн. транспортная доступность |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежская библиотечная система» | 3 шт. | 3 | Не нормир. | 3 | 40-минутн. транспортная доступность |

Перспективные показатели спроса на услуги

социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и демографической ситуацией.

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной

инфраструктуры поселения

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры:

1. Капитальный ремонт МБОУ ОСОШ в здании по адресу: г. Онега, ул. Гагарина, д. 48.

2. Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №1 г. Онеги» по адресу: г. Онега, ул. Архангельская, д. 38.

3. Капитальный ремонт здания спортивного зала МБОУ «СШ №2 г. Онеги» по адресу: Архангельская область, г. Онега, ул. Гутина, д. 5.

4. Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д.80, стр.1.

5. Капитальный ремонт здания поликлиники ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д.80, стр.2.

6. Капитальный ремонт здания паталого-анатомического отделения. ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д. 80, стр.9.

7. Капитальный ремонт здания детского отделения ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница"по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д. 80, стр.3.

8. Капитальный ремонт здания пищеблока ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница"по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д. 80, стр.6.

9. Капитальный ремонт здания гаража ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница"по адресу: г. Онега, пр. Ленина, д. 80, стр.8.

10. Капитальный ремонт кровли в г. Онега МБУК «Онежский ДК».

11. Капитальный ремонт фасада и зрительного зала г. Онега МБУК «Онежский ДК».

12. Капитальный ремонт системы отопления г. Онега МБУК «Онежский ДК».

13. Капитальный ремонт проводки г. Онега МБУК «Онежский ДК».

14. Капитальный ремонт системы вентиляции г. Онега МБУК «Онежский ДК».

15. Капитальный ремонт структурного подразделения «Клуб» МБУК «Онежский ДК».

16. Капитальный ремонт структурного подразделения «Дом культуры» МБУК «Онежский ДК».

17. Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации в основном здании музея по адресу г. Онега, пр. Кирова, 67.

18. Капитальный ремонт кровли в основном здании музея по адресу г. Онега, пр. Кирова, 67.

19. Капитальный ремонт электропроводки в  Доме Кучина  по адресу г. Онега, проспект Кирова, 110А.

20. Капитальный ремонт структурного подразделения МБУК ОБС «Городская библиотека пос. ЛДК»по адресу г. Онега, ул. Правды, д.4.

Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:

1. Строительство здания школы на 675 мест в г.Онега.

2. Установка системы наружного освещения на хоккейном корте по адресу: г. Онега, ул. Правды.

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 9.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры                                                      Таблица 9

| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры объекта | Период реализации мероприятий |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 – 2030 |  |
| 1 Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МБОУ ОСОШ . | МБОУ ОСОШ | Архангельская область, г.Онега, ул. Гагарина, д.48. | Пятиэтажное здание |  |  | КР |  | МБОУ ОСОШ |
| 2. | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №1 г.Онеги» | МБОУ «СОШ №1 г.Онеги» | Архангельская область, г.Онега, ул. Архангельская, д.38. | Трехэтажное здание |  | КР |  |  | МБОУ «СОШ №1 г.Онеги» |
| 3. | Капитальный ремонт здания спортивного зала МБОУ «СШ №2 г.Онеги» | МБОУ «СШ №2 г.Онеги» | Архангельская область, г.Онега, ул.Гутина, д.5. | Двухэтажное здание |  | КР |  |  | МБОУ «СШ №2 г.Онеги» |
| 4. | Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" (в 2021 г. - замена стояков горячей и холодной воды, замена сантехоборудования, канализации, в 2022 г.- замена деревянных окон на окна ПВХ, дверей, замена электропроводки, вентиляционной системы, в 2023 г. - ремонт кровли, ремонт стояков организованного водослива с кровли, замена лифтов, в 2024 г. - ремонт помещений- палат, коридоров, процедурных и т.п. Замена системы теплоснабжения. Ремонт отмостки, благоустройство территории) | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Архангельская область, г. Онега, пр. Ленина, д. 80, стр.1 | Пятиэтажное здание | КР | КР | КР | КР | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
| 5. | Капитальный ремонт здания поликлиники ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" (в 2021 г. — ремонт кровли, отмостки, ремонт стояков организованного водослива с кровли, в 2022 г. - замена окон на окна ПВХ, дверей, ремонт помещений - палат, коридоров, процедурных и т.п., в 2023 г. - ремонт подвала, лестничных пролетов, вентиляционной системы, лифта, замена сантехоборудования, в 2024 г. - капремонт канализации, водопроводов, электропроводки. Благоустройство территории и подъездных путей) | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Архангельская область, г. Онега, пр. Ленина, д. 80, стр.2 | Трехэтажное здание | КР | КР | КР | КР | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
| 6. | Капитальный ремонт здания паталого-анатомического отделения. ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" (в 2021 г. - благоустройство территории и подъездных путей. В 2022 г. - ремонт помещений, подвала, вентиляционной системы, замена сантехоборудования, в 2023 г. - ремонт отмостки, ремонт стояков организованног водослива с кровли, замена окон на окна ПВХ, в 2024 г. - ремонт системы теплоснабжения, канализации, водопроводов замена электропроводки. ) | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Архангельская область, г. Онега, пр. Ленина, д. 80, стр.9 | Одноэтажное здание | КР | КР | КР | КР | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
| 7. | Капитальный ремонт здания детского отделения ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" (в 2021 году - ремонт кровли перехода, в 2022 году - замена деревянных окон на окна ПВХ, дверей, ремонт помещений - палат, коридоров, процедурных и т. п., в 2023 году - капремонт системы теплоснабжения, канализации, водопроводов хол. и гор., замена электропроводки, лифтов, в 2024 году - дверей, ремонт помещений, подвала, лестничных пролетов, вентиляционной системы, благоустройство территории и подъездных путей) | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Архангельская область, г. Онега, пр. Ленина, д. 80, стр.3 | Двухэтажное здание | КР | КР | КР | КР | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
| 8. | Капитальный ремонт здания пищеблока ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" (в 2021 - ремонт кровли, отмостки, ремонт стояков организованного водослива с кровли, в 2022 г. - замена деревянных окон на окна ПВХ, дверей, ремонт помещений, коридоров, и т. п., в 2023 — капремонт системы теплоснабжения, канализации, водопроводов хол. и гор., замена электропроводки, в 2024 - замена дверей, ремонт помещений, подвала, лестничных пролетов, вентиляционной системы, благоустройство территории и подъездных путей) | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Архангельская область, г. Онега, пр. Ленина, д. 80, стр.6 | Одноэтажное здание | КР | КР | КР | КР | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
| 9. | Капитальный ремонт здания гаража ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" (кап.ремонт кровли, отмостков, стояков организованного водослива с кровли, замена окон на окна ПВХ, в 2022 г. - замена электропроводки, благоустройство территории и подъездных путей) | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | Архангельская область, г. Онега, пр. Ленина, д. 80, стр.8 | Одноэтажное здание | КР | КР |  |  | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
| 10. | Капитальный ремонт кровли в г. Онега МБУК «Онежский ДК» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский Дворец культуры» | 164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Октябрьский, д.147. | Двухэтажное здание | КР |  |  |  | МБУК «Онежский ДК» |
| 11. | Капитальный ремонт фасада и зрительного зала г. Онега МБУК «Онежский ДК» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский Дворец культуры» | 164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Октябрьский, д.147. | Двухэтажное здание |  | ПИР |  | КР | МБУК «Онежский ДК» |
| 12. | Капитальный ремонт системы отопления г. Онега МБУК «Онежский ДК» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский Дворец культуры» | 164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Октябрьский, д.147. | Двухэтажное здание |  |  | ПИР | КР | МБУК «Онежский ДК» |
| 13. | Капитальный ремонт электроснабжения г. Онега МБУК «Онежский ДК» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский Дворец культуры» | 164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Октябрьский, д.147. | Двухэтажное здание |  |  |  | ПИР, КР | МБУК «Онежский ДК» |
| 14. | Капитальный ремонт системы вентиляции МБУК «Онежский ДК» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский Дворец культуры» | 164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Октябрьский, д.147. | Двухэтажное здание |  |  |  | ПИР, КР | МБУК «Онежский ДК» |
| 15. | Капитальный ремонт структурного подразделения «Клуб» МБУК «Онежский ДК» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский Дворец культуры» | 164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Алексеева, д.11 | Одноэтажное здание |  |  | ПИР | КР | МБУК «Онежский ДК» |
| 16. | Капитальный ремонт структурного подразделения «Дом культуры» МБУК «Онежский ДК» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский Дворец культуры» | 164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Приморская, д.1 | Двухэтажное здание |  |  | ПИР | КР | МБУК «Онежский ДК» |
| 17. | Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации в основном здании музея | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский историко-мемориальный музей», основное здание музея | 164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Кирова, 67 | Двухэтажное здание |  | КР |  |  | МБУК «ОИММ» |
| 18. | Капитальный ремонт крыши основного здания музея | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский историко-мемориальный музей», основное здание музея | 164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Кирова, 67 | Двухэтажное здание |  |  |  | ПИР | МБУК «ОИММ» |
| 19. | Капитальный ремонт электропроводки в Доме Кучина | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онежский историко-мемориальный музей», здание музея по адресу г. Онега, пр. Кирова, 110 А (Дом Кучина) | Г. Онега, проспект Кирова, 110А | Двухэтажное здание |  |  |  | ПИР | МБУК «ОИММ» |
| 20. | Капитальный ремонт структурного подразделения МБУК ОБС «Городская библиотека пос. ЛДК» | МБУК ОБС, помещение Городской библиотеки пос. ЛДК по адресу г.Онега, ул. Правды, д.4 | г.Онега, ул. Правды, д.4 | Двухэтажное здание |  |  |  | ПИР | МБУК «ОИММ» |
| 2. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство школы на 675 мест в г.Онега | Школа на 675 мест в г.Онега | Архангельская область, г. Онега, Ленина 205 ж | Согласно проекту |  |  | ПИР | СМР | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
| 2. | Установка системы наружного освещения на хоккейном корте по адресу: ул. Правды, 2 | Хоккейный корт (сезонный каток) г.Онега у «Спортбазы ЛДК» по ул. Правды, 2 | Архангельская область, г. Онега, ул. Правды, 2 | Согласно проекту |  | СМР |  |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |

¹КР - капитальный ремонт

²СМР – строительно-монтажные работы

³ПИР – проектно-изыскательские работы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Таблица 10

| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. | Сумма финансирования мероприятий в разрезе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 – 2030 |  |
| 1. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт МБОУ ОСОШ | 5000 |  |  | 5000 |  |  | МБОУ ОСОШ |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |
|  | МБ | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №1 г.Онеги» | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  | МБОУ «СОШ №1 г.Онеги» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  |
|  | МБ | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания спортивного зала МБОУ «СШ №2 г.Онеги» | 3676,0 |  | 3676,0 |  |  |  | МБОУ «СШ №2 г.Онеги» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 3492,2 |  | 3492,2 |  |  |  |  |
|  | МБ | 183,8 |  | 183,8 |  |  |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт здания главного корпуса ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | 185 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 35 000 |  | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 185 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 35 000 |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт здания поликлиники ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | 150 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 20 000 |  | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 150 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 20 000 |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт здания паталого-анатомического отделения. ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | 90 000 | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 10 000 |  | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 90 000 | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 10 000 |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт здания детского отделения ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | 150 000 | 20 000 | 60 000 | 30 000 | 40 000 |  | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 150 000 | 20 000 | 60 000 | 30 000 | 40 000 |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт здания пищеблока ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | 50 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 50 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт здания гаража ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" | 25 000 | 10 000 | 15 000 |  |  |  | ГБУЗ АО "Онежская центральная районная больница" |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 25 000 | 10 000 | 15 000 |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт кровли в г. Онега МБУК «Онежский ДК» | 5987,828 |  | 5987,828 |  |  |  | МБУК «Онежский ДК» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 348,368 |  | 348,368 |  |  |  |  |
|  | МБ | 5639,46 |  | 5639,46 |  |  |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт фасада и зрительного зала г. Онега МБУК «Онежский ДК» | 80 000,00 |  |  |  | 80 000,00 |  | МБУК «Онежский ДК» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 73 600,00 |  |  |  | 73 600,00 |  |  |
|  | МБ | 6 400,00 |  |  |  | 6 400,00 |  |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт системы отопления г. Онега МБУК «Онежский ДК» | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 | МБУК «Онежский ДК» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 27 600,00 |  |  |  |  | 27 200,00 |  |
|  | МБ | 2 400,00 |  |  |  |  | 2 800,00 |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт электроснабжения г. Онега МБУК «Онежский ДК» | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 | МБУК «Онежский ДК» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 27 600,00 |  |  |  |  | 27 200,00 |  |
|  | МБ | 2 400,00 |  |  |  |  | 2 800,00 |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт системы вентиляции МБУК «Онежский ДК» | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 | МБУК «Онежский ДК» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 4600,00 |  |  |  |  | 4600,00 |  |
|  | МБ | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт структурного подразделения «Клуб» МБУК «Онежский ДК» | 25 000,00 |  |  |  |  | 25 000,00 | МБУК «Онежский ДК» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 23 000,00 |  |  |  |  | 23 000,00 |  |
|  | МБ | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт структурного подразделения «Дом культуры» МБУК «Онежский ДК» | 25 000,00 |  |  |  |  | 25 000,00 | МБУК «Онежский ДК» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 23 000,00 |  |  |  |  | 23 000,00 |  |
|  | МБ | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации в основном здании музея | 378,668 |  | 378,668 |  |  |  | МБУК «ОИММ» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 348,368 |  | 348,368 |  |  |  |  |
|  | МБ | 30,3 |  | 30,3 |  |  |  |  |
| 1.18 | Капитальный ремонт крыши основного здания музея | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | МБУК «ОИММ» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт электропроводки в Доме Кучина | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 | МБУК «ОИММ» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт структурного подразделения МБУК ОБС «Городская библиотека пос. ЛДК» | 900,00 |  | 900,00 |  |  |  | МБУК ОБС |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 900,00 |  | 900,00 |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство школы на 675 мест в г.Онега | 725 000,0 |  |  |  |  | 725 000,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 700 000,0 |  |  |  |  | 700 000,0 |  |
|  | МБ | 25 000,0 |  |  |  |  | 25 000,0 |  |
| 2.2. | Установка системы наружного освещения на хоккейном корте по адресу: ул. Правды, 2 | 1155,2 |  | 1155,2 |  |  |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 1155,2 |  | 1155,2 |  |  |  |  |

4. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Онежский муниципальный район» Архангельской области.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

- в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», и выражающиеся следующими параметрами:

В области здравоохранения, образования и культуры:

- улучшение конструктивного состояния учреждений.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2030 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.