- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 23 марта 2022 года | № 368 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2020 - 2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 141 от 05 февраля 2019 года,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2020 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 1493 от 25 ноября 2019 года (в редакции постановлений от 29 июня 2020 года № 742, от 15 июня 2020 года № 813, от 21 октября 2020 года № 1428, от 24 декабря 2020 года № 1855, от 09 марта 2021 года № 340, от 30 марта 2021 года № 488, от 02 июля 2021 года № 998, от 21 июля 2021 № 1073, от 11 октября 2021 года № 1473, от 28 января 2022 года № 99), изложив ее в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                           Ю. А. Максимов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 23 марта 2022 года № 368

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования

«Онежский муниципальный район» на 2020 - 2024 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2020-2024 годы»(далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 25 февраля 2019 года № 141, перечень муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2019 году, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 06 июня 2019 года № 623. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Основной разработчик Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель Программы | Обеспечение населения Онежского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Приведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН, снижения загрязнения окружающей среды в Онежском районе. |
| Задачи Программы | - Обеспечение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения; - Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - Предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Целевые показатели и индикаторы | -Безопасность воды - соответствие ее качества действующим нормативам; - Достаточность поставляемой воды; - Бесперебойность водоснабжения и водоотведения оценивается по целевым индикаторам: - Степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общему количеству населения; - Количество разработанных проектов документации для строительства очистных сооружений. |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2024 годы |
| Исполнители Программы | Муниципальные образования поселений, МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», ресурсоснабжающие предприятия. |
| Объемы и источники финансирования | Мероприятия Программы финансируются за счет средств областного, районного бюджетов и бюджетов поселений, а также внебюджетных источников (средства предприятий, организаций). Общий объем финансирования составляет 34433,786 тыс. рублей. Объём финансирования областного бюджета и местного бюджета. уточняется при утверждении бюджета. Средства областного бюджета: 11231,136 тыс. рублей- всего, в том числе: 2020 год - 1250,0 тыс. рублей; 2021 год — 9981,136 тыс.руб. Средства районного бюджета: 23202,65 тыс. рублей - всего, в том числе: 2020 год – 3273,6 тыс. рублей, 2021 год – 6825,8 тыс. рублей, 2022 год –8303,25 тыс. рублей, 2023 год -2400, 0 тыс. рублей, 2024 год - 2400,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения района; - Улучшение качества питьевой воды; - Рациональное использование водных ресурсов; - Достижение требуемого уровня надежности работы водозаборных и очистных сооружений; - Снижение себестоимости производства предприятий водоснабжения и водоотведения до 10%. |
| Система организации контроля за исполнение Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», их формирования и реализации |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

1.1 Разработка проектной документации для строительства очистных сооружений водоотведения в п. Золотуха, п. Нименьга, п. Шаста

В настоящее время на территории п. Золотуха, п. Нименьга, п. Шаста осуществляется сброс стоков канализации без очистки посредством очистительных сооружений. В связи с этим необходимо строительство в данных населенных пунктах очистных сооружений, для этого необходимо разработать проектную документацию для строительства очистных сооружений водоотведения.

1.2. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах водоснабжения в п. Кодино, п. Нименьга, п. Шаста, п. Мудьюга, п. Покровское, п. Маложма, п. Верхнеозерский, п. Шомокша.

В соответствии с тем, что население в муниципальных образованиях на территории Онежского района потребляет некачественную питьевую воду, в населенных пунктах необходимо произвести проектно изыскательские работы для определения объема состава и видов работ на объектах водоснабжения.

1.3. Капитальный ремонт сетей водоснабжения водоотведения в сельских поселениях.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения в сельских поселениях назрел давно. Действующим сетям уже около 35 лет. Качество питьевой воды в большинстве населенных пунктов не соответствует действующим нормативам. Проблемы, связанные с качеством питьевой воды, испытывают жители населенных пунктов Онежского района – поселков Нименьга, Кодино, Покровское, Шомокша, Золотуха, Порог. Ежегодно случаются по 15 - 20 аварий, из-за изношенности водопроводных и канализационных труб.

Капитальный ремонт сетей улучшит качество воды и уменьшит число аварий. Кроме того, при капитальном ремонте систем водоснабжения и водоотведения необходимо выполнить мероприятия, связанные со снижением потребления энергоресурсов.

1.4. Проведение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции, реконструкция водонасосных сооружений и строительство водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями п. Кодино»

В рамках утвержденной постановлением Правительства Архангельской области № 403 - пп от 30 июля 2019г. региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 - 2024 годы)» запланировано строительство блочно-модульной водоочистной  станции и реконструкция водонасосной станции пос. Кодино (поверхностный водозабор р. Кодино).

1.5. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах нецентрализованного водоснабжения, обследование и проведение работ по ремонту и восстановлению объектов муниципального имущества в д. Тамица, Кянда, Лямца, п. Глазаниха, д. Куша, д. Прошково, Клещево, Каска, Большой Бор, Павловский Бор, Сельский Бор, Сырья, Анциферовский Бор, п. Унежма.

1.6 Проведение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам «Строительство и подключение блочно-модульных водоочистных станций, реконструкция водонасосных сооружений и строительство водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями в пос. Нименьга и Покровское.

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- организация электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения чистой питьевой водой.

В ряде населенных пунктов население не имеет питьевой воды соответствующей нормам СанПиН, для приготовления пищи и хозяйственных нужд используют с реки Онега, которая не соответствует СанПиН.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели

Повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения Онежского района,

- улучшение качества питьевой воды,

- рациональное использование водных ресурсов,

- снижение предельно допустимых выбросов до нормативного уровня

- повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение себестоимости производства предприятий водоснабжения и водоотведения до 10%

Целевые индикаторы и показатели, достижение которых предполагается при выполнении поставленных задач, приведёны в Приложении № 3 к настоящей Программе.

III. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета с привлечением средств областного бюджета, бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей областного бюджета.

Участие в финансировании мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Архангельской области осуществляется в рамках соглашения о намерениях между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета подлежат ежегодному утверждению.

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников подтверждается соглашением о намерениях между администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» и средств управляющих компаний.

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

Таблица № 1

Объемы и источники финансирования

капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения

тыс. рублей

| № | Статьи затрат | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Средства районного бюджета | 23202,65 | 3273,6 | 6825,8 | 8303,25 | 2400,0 | 2400,0 |
| 2 | Средства областного бюджета | 11231,136 | 1250,0 | 9981,136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 34433,786 | 4523,6 | 16806,936 | 8303,25 | 2400,0 | 2400,0 |

* В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

V. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий из районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также готовит информацию о ходе реализации Программы в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в Установленном Порядке.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод на территории муниципального образования

«Онежский муниципальный район» на 2020 - 2024 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

на территории муниципального образования

«Онежский муниципальный район» на 2020 - 2024 годы»

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 1. Разработка проектной документации для строительства очистных сооружений водоотведения в п. Золотуха | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Разработка проектной документации для строительства очистных сооружений водоотведения в п. Нименьга | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Разработка проектной документации для строительства очистных сооружений водоотведения в п. Шаста | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 4. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах водоснабжения в п. Кодино | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах водоснабжения в п. Нименьга | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах водоснабжения в п. Шаста | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах водоснабжения в п. Мудьюга | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах водоснабжения в п. Покровское | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах водоснабжения в п. Маложма | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах водоснабжения в п. Верхнеозерский | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах водоснабжения в п. Шомокша | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения в МО «Нименьгское» | Всего, в том числе: | 1134,046 | 29,28 | 204,766 | 0,0 | 450,0 | 450,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1134,046 | 29,28 | 204,766 | 0,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения в МО «Покровское» | Всего, в том числе: | 2101,132 | 963,07 | 238,062 | 0,0 | 450,0 | 450,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 2101,132 | 963,07 | 238,062 | 0,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения в МО «Порожское» | Всего, в том числе: | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения в МО «Чекуевское» | Всего, в том числе: | 2796,025 | 111,29 | 2084,735 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1633,246 | 0,0 | 1633,246 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1162,779 | 111,29 | 451,489 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения в МО «Золотухское» | Всего, в том числе: | 1022,43 | 12,66 | 0,0 | 109,77 | 450,0 | 450,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1022,43 | 12,66 | 0,0 | 109,77 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения в МО «Кодинское» | Всего, в том числе: | 1454,881 | 107,321 | 447,560 | 0,0 | 450,0 | 450,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1454,881 | 107,321 | 447,560 | 0,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Проведение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции, реконструкция водонасосных сооружений и строительство водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями п. Кодино» | Всего, в том числе: | 7673,491 | 3300,0 | 3323,261 | 1050,23 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет | 4226,081 | 2050,0 | 1125,851 | 1050,23 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3447,41 | 1250,0 | 2197,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах нецентрализованного водоснабжения, обследование и проведение работ по ремонту и восстановлению объектов муниципального имущества в д. Тамица, Кянда, Лямца МО «Покровское» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах нецентрализованного водоснабжения, обследование и проведение работ по ремонту и восстановлению объектов муниципального имущества в п. Глазаниха МО «Кодинское» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах нецентрализованного водоснабжения, обследование и проведение работ по ремонту и восстановлению объектов муниципального имущества в д. Куша, п. Унежма МО «Золотухское» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Разработка проектно изыскательских работ для определения объема состава и видов работ на объектах нецентрализованного водоснабжения, обследование и проведение работ по ремонту и восстановлению объектов муниципального имущества в д. Прошково, Клещево, Каска, Большой Бор, Павловский Бор, Сельский Бор, Сырья, Анциферовский БорМО «Чекуевское» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Проведение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции, реконструкция водонасосных сооружений и строительство водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями пос. Нименьга | Всего, в том числе: | 8757,665 | 0,0 | 5333,715 | 3423,95 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 5597,185 | 0,0 | 2173,235 | 3423,95 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3160,48 | 0,0 | 3160,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Проведение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции, реконструкция водонасосных сооружений и строительство водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями пос. Покровское | Всего, в том числе: | 8882,535 | 0,0 | 5163,235 | 3719,3 | 0,0 | 0,0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 5892,535 | 0,0 | 2173,235 | 3719,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2990,0 | 0,0 | 2990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Зарезервированные средства | Всего, в том числе: | 11,6 | 0 | 11,6 | 0 | 0 | 0 |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 11,6 | 0 | 11,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию Программы | Всего, в том числе: | 34433,786 | 4523,6 | 16806,936 | 8303,25 | 2400,0 | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 23202,65 | 3273,6 | 6825,800 | 8303,25 | 2400,0 | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 11231,136 | 1250,0 | 9981,136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |