- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 05 октября 2022 года | № 1606 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Онежский муниципальный район», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141, перечнем муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2022 году, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 20 июня 2022 года № 882,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» на 2023-2025 годы».

2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и  общественными организациями разместить данное постановление на официальном сайте администрации www.onegaland.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                           Ю. А. Максимов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

От 05 октября 2022 года № 1606

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования

«Онежское» на 2023-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» на 2023-2025 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 25 февраля 2019 года № 141, перечень муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2022 году, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 20 июня 2022 года № 882. |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район». |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации, начальник Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ. |
| Основные разработчики Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Подпрограммы | 1. Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2023-2025 годы. 2. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2023-2025 годы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2025 годы. |
| Исполнители Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | Количество отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров, %; Количество восстановленных дренажей в общем количестве, %; Количество граждан пользующихся услугами центрального водоснабжения, чел.; Количество водопроводных и канализационных сетей, соответствующих нормам, % |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2023-2025 годы составит: 16255,2 тыс. руб. 2023 год – 5418,4 тыс. руб., 2024 год – 5418,4 тыс. руб., 2025 год – 5418,4 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета МО «Онежское»: 2023 год – 5418,4 тыс. руб., 2024 год – 5418,4 тыс. руб., 2025 год – 5418,4 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Заказчиком Программы. Непосредственный контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Координатор Программы. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования

«Онежское» на 2023-2025 годы»

Муниципальная подпрограмма

«Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2023 — 2025 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы «Ремонт дренажей и тротуаров

в г. Онега на 2023-2025 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2023-2025 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение надежности, экологической безопасности работы сетей дренажной канализации. Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры города. |
| Задачи Подпрограммы | Восстановление и модернизация сетей дренажной канализации. Восстановление участков тротуаров, требующих ремонта. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2023-2025 годы. |
| Основные мероприятия Подпрограммы | - восстановление тротуаров; - очистка и восстановление дренажных канав. |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Количество отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров, %; Количество восстановленных дренажей в общем количестве, %. |
| Исполнитель Подпрограммы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 13462,2 тыс. руб. 2023 год – 4487,4 тыс. руб., 2024 год – 4487,4 тыс. руб., 2025 год – 4487,4 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета МО «Онежское»: 2023 год – 4487,4 тыс. руб., 2024 год – 4487,4 тыс. руб., 2025 год – 4487,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - повышение надежности и качества работы дренажной системы; - повышение уровня социальной и экологической обстановки в городе; - повышение надежности инженерной инфраструктуры города. |

1. Содержание проблемы

Эксплуатация изношенных трубопроводных систем  ухудшает социальную и экологическую обстановку в городе, поскольку неудовлетворительная работа систем дренажной канализации приводит к подтоплению территорий, просадке дорожных покрытий, зданий и сооружений, о чем свидетельствуют жалобы жителей г. Онега.

Настоящей Подпрограммой предусматривается в период 2023-2025 года  выполнить работы по проектированию сетей дренажной канализации и восстановлению дренажей в наиболее проблемных местах.

В соответствии со схемой канализования территории города Онеги, предусмотрено 4 локальных и 2 секционные очистные станции дренажных стоков. Общая протяженность  тротуаров в г.Онега составляет 52 км, общая протяженность дренажей – 38 км. В целом средний показатель износа составляет  80 %.

Кроме того остается крайне неблагоприятным состояние сетей дренажной канализации в поселке ОАО «Онежский ЛДК» и левобережной части города Онега, где трубопроводы забиты грязью на 90%, а дренажные канавы практически заросли на 80 – 90 % пропускной способности.

Также в настоящее время имеются решения Онежского городского суда суда: № 2-530/13, вступившее в законную силу 05.09.2013 года об организации водоотведения, посредством дренажной (ливневой) канализации, ее содержание и эксплуатацию, в соответствии с требованиями законодательства о водоснабжении и водоотведении, в границах МО «Онежское», за исключением пер. Квартальный и ул. Полярной в г. Онега; № 2-1440/2012, вступившее в законную силу 27.11.2012 года, об организации водоотведения  и очистки дренажной системы района города, ограниченного пер. Квартальный г. Онега; № 2-22/2012, вступившее в законную силу 17.02.2012, об организации и проведении ремонтных работ по восстановлению дренажной канавы от ул. Матросова по ул. Гончарика и заглубления водопроводных труб, проходящих через дорожное полотно в районе перекрестка ул. Матросова - ул. Беломорская в г. Онега Архангельской области, исполнение которых одновременно повлечет за собой улучшение экологической обстановки в городе.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы,

целевые индикаторы и показатели.

Подпрограмма «Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2023-2025 годы» разработана в целях повышения надежности работы систем дренажной канализации, снижения уровня износа инженерной инфраструктуры города.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- восстановить работоспособность дренажных стоков;

- восстановить участки тротуаров, требующих ремонта.

Сроки реализации Подпрограммы: в 1 этап в течение 2023-2025 год.

Таблица №1

Целевые показатели Подпрограммы

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров | % | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Количество восстановленных дренажей в общем количестве дренажей | % | 60 | 61 | 62 | 63 |

3. Перечень подпрограммных мероприятий

Система подпрограммных мероприятий отражена в таблице № 3.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает выделение в рамках соглашений из районного бюджета бюджету поселения денежных средств на проведение мероприятий.

Из бюджета поселения денежные средства на проведение мероприятий выделяются МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района».

Реализация Подпрограммы осуществляется в рамках муниципального  задания МКУ «Благоустройство».

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Онежское».

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 13462,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение объемов  финансирования Подпрограммы по источникам, направлениям расходования средств и годам приведены в Таблице № 2 к настоящей подпрограмме.

Таблица № 2

Распределение объемов финансирования Подпрограммы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

| N | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб.* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025 г. |
| 4 | бюджет МО «Онежское» | 13462,2 | 4487,4 | 4487,4 | 4487,4 |
|  | Всего: | 13462,2 | 4487,4 | 4487,4 | 4487,4 |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться

6. Ожидаемый результаты от реализации Подпрограммы

Проведенные мероприятия Подпрограммы позволят:

- повысить надежность и качество работы дренажной системы;

- повысить уровень социальной и экологической обстановки в городе;

- повысить надежность инженерной инфраструктуры города.

7. Организация управления Подпрограммой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется  в соответствии с установленным Порядком.

Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном Порядке.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Подпрограммы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком Подпрограммы о целевом использовании выделенных ему финансовых средств.

Таблица № 3

к Подпрограмме «Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2023-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онега на 2023-2025 годы»

| № п.п | Наименование мероприятий | Протяженность м. | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1. | Мероприятия по восстановлению тротуаров | 6300 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МКУ «Благоустройство» | Бюджет МО «Онежское» | 6720,0 | 2240,0 | 2240,0 | 2240,0 | Повышен уровень социальной и экологической обстановки в городе; повышена надежность инженерной инфраструктуры города. |
| 2. | Мероприятия по очистке и восстановлению дренажных канав | 4400 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МКУ «Благоустройство» | Бюджет МО «Онежское» | 6742,2 | 2247,4 | 2247,4 | 2247,4 | Повышены надежность и качество работы дренажной системы. |
| Всего на реализацию Программы |  |  |  | Всего в том числе: | 13462,2 | 4487,4 | 4487,4 | 4487,4 |  |
|  |  |  |  | бюджет МО «Онежское» | 13462,2 | 4487,4 | 4487,4 | 4487,4 |  |

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования

«Онежское» на 2023-2025 годы»

Муниципальная подпрограмма

«Ремонт системы водоснабжения и водоотведения

в г. Онега на 2023 — 2025 годы»

Паспорт

Муниципальной подпрограммы «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения

в г. Онега на 2023-2025 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2023-2025 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | Основной целью Подпрограммы является обеспечение населения города Онеги услугами водоснабжения и водоотведения. |
| Задачи Подпрограммы | - обеспечение населения качественной питьевой водой; - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, управляющими компаниями при решении вопросов ремонта водопроводных и канализационных сетей; - приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Основные мероприятия Подпрограммы | Ремонт и реконструкция внутренней системы водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Количество водопроводных сетей, соответствующих нормам, %; количество канализационных сетей, соответствующих нормам, %; количество граждан пользующихся услугами центрального водоснабжения, чел. |
| Исполнитель Подпрограммы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составит: 2793,0 тыс. руб. 2023 год – 931,0 тыс. руб., 2024 год – 931,0 тыс. руб., 2025 год – 931,0 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета МО «Онежское»: 2023 год – 931,0 тыс. руб., 2024 год – 931,0 тыс. руб., 2025 год – 931,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Повышение качества услуг по обеспечению населения водой и отводом сточных вод. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Система водоснабжения формировалась постепенно с 1967 года. Капитальный ремонт сооружений и сетей проводится ежегодно по согласованному с органом местного самоуправления плану. Техническое обследование трубопроводов не проводилось, фактический износ составляет 75% и более.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Объемы потерь, утечек водопроводной воды вызваны высокой степенью износа сетей и оборудования.

Для обеспечения восстановления и надежности системы водоснабжения ежегодно должны меняться не менее 3–5% сетей от общей протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- реконструкция всех существующих сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения.

Таким образом, требуется дальнейшее развитие системы водоотведения для обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижения негативного воздействия на водные объекты путем очистки сточных вод; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Подпрограмма «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2023-2025 год» МО «Онежское», разработана в соответствии со ст. 14  Федерального закона № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

-  организация водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Онежское»;

- создание условий для обеспечения жителей поселения чистой питьевой водой.

Мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения предполагают выполнение комплекса работ, направленного на улучшение качества поставляемых услуг.

На протяжении последнего ряда лет не происходило качественного улучшения состояния водопроводных и канализационных сетей. Практически не проводилась работа по капитальному ремонту сетей водоснабжения. Анализ ситуации показывает, что существующие сети водоснабжения и водоотведения не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и обустройстве и последующем качественном содержании.

Не все существующие на сегодняшний день в городе водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены на новые из современных материалов, что продлевает их работу. Часть водопроводных сетей находится в аварийном состоянии, что требует неотложного ремонта или замены.

Проблема водоснабжения  также является одной из самых важных. Невозможно представить себе современный населенный пункт без централизованного водоснабжения и водоотведения. В целях улучшения качества питьевой воды, повышения уровня жизни и безопасности населения, требуется своевременное выполнение мероприятий по капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей, что в дальнейшем скажется на качестве и удешевлению коммунальных услуг.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий позволит достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории, улучшения экологической обстановки города Онеги. Важна четкая согласованность действий администрации, депутатов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Четкое обозначение перспектив ремонта водопроводных и канализационных сетей муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Комплекс мероприятий Подпрограммы рассчитан на три года.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение населения города Онеги услугами водоснабжения и водоотведения.

Задачи Подпрограммы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, управляющими компаниями  при решении вопросов ремонта водопроводных и канализационных сетей;

- приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей;

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования.

Подпрограмма по ремонту системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега рассчитана на реализацию в 1 этап в течение  2023-2025 года.

Таблица №1

Целевые показатели и индикаторы

| Наименование показателя | 2021 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество водопроводных сетей, соответствующих нормам, % | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Количество канализационных сетей, соответствующих нормам, % | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Количество граждан, пользующихся услугами центрального водоснабжения, чел. | 7600 | 7800 | 7900 | 8000 |

3. Перечень подпрограммных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий отражена в таблице № 2.

4. Объемы и источники финансирования, механизм реализации Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Источники финансирования подпрограммы | Всего на реализацию подпрограммы, тыс. руб. | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2023-2025 годы» | Бюджет МО «Онежское» | 2793,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 |

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает выделение в рамках соглашений из районного бюджета бюджету поселения денежных средств на проведение мероприятий.

Из бюджета поселения денежные средства на проведение мероприятий выделяются МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального района».

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе заключаемых МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами договоров на выполнение работ, оказание услуг, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых оговариваются цели, объем, качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг.

5. Ожидаемый результаты от реализации Подпрограммы

Проведенные мероприятия Подпрограммы позволят:

- повысить качество услуг по обеспечению населения водой и отводом сточных вод.

6. Организация контроля за ходом  реализации Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют заказчики.

Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям заказчиков Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятий.

Исполнитель подпрограммы разрабатывает и представляет главе администрации МО «Онежский муниципальный район» и в Совет депутатов муниципального образования «Онежское» полугодовой и годовой отчеты об исполнении программы.

Годовой отчет должен содержать:

- сведения о результативности реализации подпрограммы, оценке степени выполнения задач за отчетный период;

- сведения об эффективности использования средств за отчетный период;

- информацию о выполнении программных мероприятий; сведения о причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые имеются) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы;

- сведения о достижении целевых показателей программы.

Исполнители несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Таблица № 2

к Подпрограмме

«Ремонт системы водоснабжения и

водоотведения в г. Онега на 2023-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онега на 2023-2025 годы»

| № п.п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Исполнители | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1. | Ремонт и реконструкция внутренней системы водоснабжения и водоотведения. | Бюджет МО «Онежское» | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | 2793,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | Повышено качество услуг по обеспечению населения водой и отводом сточных вод. |
| Всего на реализацию Программы |  | Всего в том числе: |  | 2793,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 |  |
|  |  | бюджет МО «Онежское» |  | 2793,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» на 2023-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории

муниципального образования «Онежское» на 2023-2025 годы»

| № п.п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Исполнители | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1. | Ремонт дренажей и тротуаров в г. Онеге на 2023-2025 годы. | Бюджет МО «Онежское» | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МКУ «Благоустройство» | 13462,2 | 4487,4 | 4487,4 | 4487,4 | Повышен уровень социальной и экологической обстановки в городе; повышена надежность инженерной инфраструктуры города; повышены надежность и качество работы дренажной системы. |
| 2. | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения в г. Онеге на 2023-2025 годы. | Бюджет МО «Онежское» | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | 2793,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | Повышено качество услуг по обеспечению населения водой и отводом сточных вод. |
| Всего на реализацию Программы |  | Всего, в том числе: |  | 16255,2 | 5418,4 | 5418,4 | 5418,4 |  |
|  |  | Бюджет МО «Онежское» |  | 16255,2 | 5418,4 | 5418,4 | 5418,4 |  |

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться