АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24 апреля 2024 года | № 534 |
| --- | --- |

О проведении месячника по уборке и благоустройству территорий города Онеги

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Онежский муниципальный район», Уставом муниципального образования «Онежское», в целях обеспечения чистоты и порядка, современной и качественной уборки территории города Онеги после зимнего сезона 2023-2024 годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Онеги

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 27 апреля по 27 мая 2024 года месячник по благоустройству территорий города Онеги (далее - город).

Для проведения повсеместной периодической уборки в городе в период месячника установить единый санитарный день - пятница каждой недели.

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению месячника по уборке и благоустройству территорий города согласно приложению № 1.

3. Рабочей группе по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории города:

3.1. Организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий по уборке и благоустройству территории города в период месячника.

3.2. Обеспечить до 06 мая 2024 года контроль за выполнением:

- ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок мемориалов, памятников, памятных знаков, обелисков, воинских захоронений, а также уборки прилегающих к ним территорий;

- работ по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения праздничных мероприятий.

4.  Утвердить план мероприятий месячника (27.04.2024 - 27.05.2024) по благоустройству территории города согласно приложению № 2.

5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, а также гражданам, в собственности, владении которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты:

до 27 мая 2022 года обеспечить выполнение работ по санитарной уборке и благоустройству отведенных и прилегающих территорий и проведение мероприятий по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм;

принять все меры по очистке ливневой канализации на внутридворовых территориях, очистке водосточных канав;

в срок до 27 мая 2024 года представить в отдел коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ» информацию о выполненных работах.

6. Управлению образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», отделу культуры, туризма и спорта администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» организовать работу:

по уборке отведенных и прилегающих территорий подведомственных муниципальных учреждений;

по транспортированию, утилизации отходов на городской полигон, собранных на отведенных и прилегающих территориях муниципальных учреждений города Онеги.

7. Отделу экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» организовать работу с руководителями организаций торговли и бытового обслуживания населения независимо от форм собственности по приведению в порядок отведенных, закрепленных и прилегающих территорий, сбору, транспортированию, утилизации отходов на городском полигоне.

8. Предприятию МБУ «Благоустройство» на период месячника организовать транспортирование, утилизацию отходов на городском полигоне, собранных в местах общего пользования.

9. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоИнтегратор» обеспечить прием, размещение (захоронение) отходов на полигоне твердых бытовых отходов от организаций, участвующих в проведении месячника по уборке города.

10. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», управлению по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» усилить контроль за восстановлением благоустройства территории после производства земляных работ.

11. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации www.onegaland.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Пермякова С.В.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                        В. Я. Пономарева

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 24 апреля 2024 года № 534

Состав рабочей группы

по проведению месячника по уборке и благоустройству

территорий города Онеги

Руководитель группы - Пермяков С.В. - заместитель главы администрации - начальник муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Заместитель руководителя группы - Хананеина Ю.Б. - начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Секретарь комиссии - Иванова Н.Ю.- ведущий специалист отдела коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Члены группы:

Анисимова Н.Н. - исполняющий обязанности председателя Совета депутатов - руководитель муниципального образования «Онежское»;

Синицын И.В. - начальник отдела энергетики, транспорта, связи и дорог муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»;

Матвейцева О.В. - директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство»;

Мелентьев С.В. - директор муниципального унитарного предприятия «Онежская управляющая компания»;

Гришина Ж.В. - начальник отдела сельского хозяйства и экологии комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»;

Уткина А.В. - заместитель начальника полиции ОМВД России по Онежскому району (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 24 апреля 2024 года № 534

ПЛАН

мероприятий на месячник (27 апреля - 27 мая 2024 года) по уборке и благоустройству

территории города Онеги

| Этапы месячника | № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | 1 | Определение границ земельных участков в рамках проведения субботников по всей территории города Онеги | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ | До 27 апреля |
|  | 2 | Организация вывоза и размещения твердых коммунальных отходов (организация сбора, транспортировки и утилизация мусора на городском полигоне) | Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство», ООО «Экоинтегратор» | До 27 апреля |
| 1 этап | 1 | Очистка территорий от снега, мусора: | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 1.1 | Территории общего пользования, улично-дорожная сеть | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 1.2 | Земельные участки физических и юридических лиц | Организации всех форм собственности, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 1.3 | Рыхление снега | МБУ «Благоустройство», управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 1.4 | Сбор, вывоз и утилизация вытаявшего случайного мусора (организация погрузки, транспортирования и утилизация твердых коммунальных отходов на городском полигоне) | МБУ «Благоустройство», ООО «Экоинтегратор», управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 2 | Спуск талых вод: |  |  |
|  | 2.1 | Обеспечение пропуска дождевых и талых вод: очистка ливневой канализации на дорогах и в кварталах | МБУ «Благоустройство», иные владельцы дренажно-ливневой канализации | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 2.2 | Выявление открытых колодцев на территории города Онеги: принятие мер по обеспечению безопасности путем ограждения; выставление знаков и закрытие временными конструкциями; передача информации балансодержателю; контроль по закрытию колодцев стандартными крышками | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ, владельцы инженерных коммуникаций | Постоянно |
|  | 3 | Очистка тротуаров от наледи и снега: |  |  |
|  | 3.1 | На территориях общего пользования согласно заключенным муниципальным контрактам | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 3.2 | На отведенных и прилегающих территориях, на земельных участках физических и юридических лиц | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 4 | Мониторинг качества, учет количественных показателей проводимых мероприятий по уборке твердых коммунальных отходов и случайного мусора | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре , Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство», Управление образования МО «Онежский муниципальный район», отделу культуры, туризма и спорта администрации МО «Онежский муниципальный район» | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 5 | Осмотр содержания и благоустройства контейнерных площадок | Управление ЖКХ | С 27 апреля, в период проведения месячника |
|  | 6 | Формовочная, санитарная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников; вывоз и утилизация порубочных остатков на землях общего пользования | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство», организации всех форм собственности, объекты социальной сферы " | Постоянно |
|  | 7 | Ямочный ремонт дорожного полотна | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре | С началом благоприятных погодных условий, далее – постоянно |
|  | 8 | Мероприятия по приведению в порядок объектов уличного освещения и опор линий электропередач: очистка опор от рекламы, окраска опор | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Владельцы объектов уличного освещения и опор линий электропередач | Постоянно |
|  | 9 | Проведение общегородских субботников Предварительные даты субботников: 27 – 28 апреля 2024 года (основной); 3 – 4 мая 2024 года (основной). (Основной – массовый субботник с участием жителей города. Мероприятия проводятся по отдельному постановлению Главы администрации | Управление ЖКХ, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, отделы Администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», объекты социальной сферы | По постановлению Главы администрации |
| 2 этап | 1 | Уборка мусора (ручным/ механизированным способом) после схода снега; вывоз и утилизация собранного мусора: | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство», организации всех форм собственности, объекты социальной сферы | Постоянно |
|  | 1.1 | С территорий общего пользования и улично-дорожной сети | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство», организации всех форм собственности, объекты социальной сферы | Постоянно |
|  | 1.2 | С земельных участков отведенных и прилегающих к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания всех форм собственности, отдел экономики администрации мо, объекты социальной сферы | Постоянно |
|  | 1.3 | На отведенных, придомовых территориях жилищного фонда, на земельных участках физических и юридических лиц | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда | Постоянно |
|  | 2 | Мероприятия по приведению в порядок мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений | МБУ «Благоустройство» | До 07 мая |
|  | 3 | Ремонтно-восстановительные работы павильонов ожидания (остановочных пунктов) общественного транспорта, посадочных площадок остановок общественного транспорта, ограждений леерных и иных. | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, МБУ «Благоустройство» | До 27 мая |
|  | 4 | Помывка остановочных комплексов; Прометание от песка и иных фракционных материалов территории общего пользования и улично-дорожной сети | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, МБУ «Благоустройство» | До 27 мая |
|  | 5 | Принять исчерпывающие меры по устранению надписей, граффити на фасадах зданий и сооружений | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ, собственники зданий и сооружений, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда | До 27 мая |
|  | 6 | Инвентаризация, обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., собственники зданий | До 27 мая |
|  | 7 | Приведение в порядок территорий, переданных в оперативное управление городским учреждениям образования, культуры, спорта, а также уборка случайного мусора в пределах 50 метров за границами данных территорий | Управление образования администрации МО «Онежский муниципальный район», отделу культуры, туризма и спорта администрации МО «Онежский муниципальный район» | До 27 мая |
|  | 8 | Уборка дорог и тротуаров, остановок (снег, смет, прочее) в границах данных объектов, а также уборка случайного мусора в пределах 5 – 10 метров за границами данных территорий | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, МБУ «Благоустройство» | До 27 мая |
| Дополнительные мероприятия по благоустройству территорий |  |  |  |  |
| 3 этап | 1 | Приведение в порядок малых архитектурных форм, объектов уличного оборудования и уличной мебели, входящих в состав казны администрации муниципального образования «Онежское» | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, МБУ «Благоустройство» | До 27 мая |
|  | 2 | Ремонтно-восстановительные работы элементов детских спортивных и игровых площадок, в т.ч. окраска, засыпка песка в песочницы | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, МБУ «Благоустройство», управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности | До 27 мая |
|  | 3 | Проведение инвентаризации, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов, пожарных водоемов | # Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | До 27 мая |
|  | 4 | Устройство цветников | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности | По погодным условиям |
|  | 5 | Инвентаризация мест проведения земляных работ. Информирование физических и юридических лиц о необходимости восстановления нарушенного благоустройства в установленные сроки | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ | Постоянно |
|  | 6 | Обследование территорий с целью выявления брошенного автотранспорта, установление предполагаемых владельцев | Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре, Управление ЖКХ | Постоянно |