АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 13 ноября 2024 года | № 1663 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2025-2027 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15 октября 2024 года
№ 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 141 от 05 февраля 2019 года (с изменениями от 8 октября 2024 года № 1392),

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды  на 2025-2027 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по развитию местного самоуправления – руководителя аппарата администрации.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                          В.Я. Пономарева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 13 ноября 2024 года № 1663

«Муниципальная Программа

«Формирование современной городской среды на 2025-2027 годы»

Паспорт

муниципальной программы

Формирование современной городской среды на 2025-2027 годы»

| Наименование Программы | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2025-2027 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановления от 08 октября 2024 года № 1392) (далее - Порядок), Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15.10.2024 г. № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области». |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации - начальник Управления по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Основные разработчики программы | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель Программы | Повышение качества и уровня комфорта городской среды на территории Онежского муниципального округа Архангельской области |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства городских дворовых территорий Онежского муниципального округа Архангельской области; 2. Повышение уровня благоустройства городских общественных Онежского муниципального округа Архангельской области; 3. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) городских территорий Онежского муниципального округа Архангельской области; 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городских территорий Онежского муниципального округа Архангельской области; 5. Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков; 6. Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий программы и проведении общественных обсуждений; 7. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; 8. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды; 9. Благоустройство территории и приобретение уборочной и коммунальной техники. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025-2027 годы, в один этап |
| Перечень основных мероприятия Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий; 2. Благоустройство общественных территорий; 3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков); 4. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городских территорий Онежского муниципального округа Архангельской области; 5. Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков; 6. Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий программы и проведении общественных обсуждений; 7. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; 8. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды; 9. Благоустройство территории и приобретение уборочной и коммунальной техники; 11. Приобретение мусорных контейнеров; 12. Обустройство контейнерных площадок. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество утвержденной проектно-сметной документации; - Количество благоустроенных дворовых территорий; - Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков); - Количество приобретенной уборочной и коммунальной техники; - Количество приобретенных мусорных контейнеров; - Количество обустроенных мест накопления твердых коммунальных отходов; - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. |
| Исполнители | Отдел строительства, архитектуры и благоустройства МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 418 403,16 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 0 рублей; - средства областного бюджета – 0 рублей; - средства местного бюджета – 418 403,16 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В ходе реализации Программы: 1. Повышен уровень благоустройства дворовых территорий Онежского муниципального округа Архангельской области. Благоустроено 8 дворовых территорий за период реализации программы. 2. Повышен уровень благоустройства общественных городских территорий Онежского муниципального округа Архангельской области. Благоустроено 8 общественных городских территорий за период реализации программы. 3. Повышен уровень благоустройства общественных городских территорий Онежского муниципального округа Архангельской области. Обустроено 4 места массового отдыха населения (городских парков). 4. Повышен уровень вовлеченности заинтересованности граждан в части участия в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий необходимых к благоустройству. 5. Проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков. 6. Проведены работы по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий программы и проведении общественных обсуждений. 7. Проведены мероприятия по реализации проекта благоустройства, ставшего победителем «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». 8. Разработано экономическое обоснование и техническое задание для дальнейшего благоустройства городских территорий, утверждено 16 пакетов проектно-сметной документаций. 9. Разработан и утвержден дизайн-код города Онеги. Создана основа для создания внешнего облика города, повышения его привлекательности. 10. Выполнены условия для обеспечения содержания городских территорий округа. улучшения их санитарного состояния: приобретено 40 единиц уборочной и коммунальной техники, приобретено и заменено 400 шт. мусорных контейнеров, обустроено 16 мест хранения твердых коммунальных отходов. 11. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повысится до 30% |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим Порядком. |

- I. Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Онежского муниципального округа Архангельской области.

При разработке учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», требования постановления Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от                 15 октября 2013 года № 487-пп».

Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) является одной из актуальных проблем. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В существующем жилищном фонде на территории Онежского муниципального района объекты благоустройства дворовых территорий за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, соответствующим нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Результаты инвентаризации показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов недостаточное освещение, отсутствуют обустроенные детские, спортивные площадки. Имеется необходимость в озеленении дворовых территорий. Также отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Под общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры. Это места, где жители  отдыхают, проводят свободное время.

На сегодняшний день общественные территории потеряли эстетический вид, характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой.

Необходимость в благоустройстве дворовых и общественных территорий обусловлено необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных и современных условиях.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и  мест массового отдыха (парки, скверы) не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном решении проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Поэтому для достижения оптимального результата необходим комплексный программный подход по  благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, мест массового отдыха (парки, скверы), который позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения.

В рамках реализации Программы в 2025-2028 годах планируется  выполнить работы по разработке проектно сметной документации и благоустройству тротуаров центральных улиц городских территорий Онежского муниципального округа Архангельской области, благоустройству общественных территорий, обеспечению  уличного освещения, дворовых территорий, установке современного, безопасного оборудования  детских игровых  и спортивных площадок, ремонту проезда к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, отсыпке дворовых территорий, установке скамеек, урн, озеленению территорий, устройству хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

Запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Онежского муниципального округа Архангельской области, выполнение которых обеспечивается Программой.

II. Цель, задачи и сроки реализации Программы

2.1. Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Онежского муниципального округа Архангельской области.

2.2. Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанной цели, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Онежского муниципального округа Архангельской области ;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий Онежского муниципального округа Архангельской области;

в) повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков);

г) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Онежского муниципального округа Архангельской области;

д) проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

е) Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий программы и проведении общественных обсуждений.

2.3. К числу основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий, относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

2.4. Программа реализуется в 2025-2027 годах.

III. Целевые показатели Программы

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы приведен в Приложении № 1.

IV. Перечень мероприятий Программы и механизм их реализации

Перечень мероприятий Программы определен согласно Приложению № 2 к Программе.

4.1 Благоустройство дворовых территорий, отобранных в соответствии с порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную  программу «Формирование современной городской среды на 2025 -                 2027 годы» на территории Онежского муниципального округа.

В результате общественных обсуждений включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается. Актуализация Программы (включение, исключение и т.д) проводится в соответствии с ежегодной заявочной кампанией и в случае изменения источников финансирования. По результатам отбора Общественной комиссией формируется резервный список дворовых и общественных территорий, в случае экономии денежных средств или получения дополнительной субсидии.

Основные требования по перечню работ по благоустройству дворовых территорий будут определены в соответствии с государственной программой Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп.

Программой предусматривается обеспечении финансового участия заинтересованных лиц и (или) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству (далее – Заинтересованные лица), в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Расходование средств бюджета Онежского муниципального округа Архангельской области и средств, аккумулированных за счет финансового участия заинтересованных лиц, допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, отобранных в установленном муниципальным образованием порядке для благоустройства и включенных в муниципальную программу на 2025-2028 годы, проектно-сметной документации, на проведение государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной экспертизы проектно-сметной документации - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий), в отношении соответствующих дворовых территорий, а также на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

4.2. Благоустройство территорий общего пользования, отобранных в соответствии с порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2025 –                 2028 годы» на территории Онежского муниципального округа Архангельской области, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2025-2028 годах.

Благоустройство территорий общего пользования, отобранных в рамках рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий.

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Онежского муниципального округа Архангельской области, в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения муниципальных  контрактов  на  выполнение  работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования. При этом указанные сроки не распространяются на дополнительные резервные дворовые и общественные территории, реализуемые в текущем году за счет экономии, образовавшейся по итогам проведенных торгов, либо по результатам исполнения муниципальных контрактов.

4.4. Администрация Онежского муниципального округа Архангельской области вправе исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовый территории в рамках реализации муниципальной программы, или не приняли решение о благоустройстве дворовый территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли решений, предусмотренных настоящими Правилами и являющихся условиями предоставления субсидии в целях благоустройства дворовый территории. При этом исключение дворовый территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возможно только при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии.

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного бюджетов, а также средств заинтересованных лиц. Субсидии Онежскому муниципальному округу Архангельской области предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды.

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, разработчик Программы уточняет объемы финансирования за счет всех источников финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Реализацию мероприятий Программы осуществляет МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» администрации Онежского муниципального округа Архангельской области.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов, организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых Заказчиком с Исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, заключенных с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в которых оговариваются цели, объем, качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета с перспективой привлечения федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области, в местном бюджете должно быть предусмотрено софинансирование в размере не менее 2-х процентов от объема средств, привлекаемых из областного бюджета.

| Наименование программы | Источники финансирования программы | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| «Формирование современной городской среды на 2025-2027 годы» | Итого, в том числе: | 207805,300 | 253047,46 | 21078,50 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 207805,300 | 253047,46 | 21078,50 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Объемы финансовых средств Программы являются прогнозными и подлежат уточнению.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые показатели, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации программы

За период реализации программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Повышен уровень благоустройства дворовых территорий Онежского муниципального округа Архангельской области. Благоустроено 8 дворовых территорий за период реализации программы.

2. Повышен уровень благоустройства общественных городских территорий Онежского муниципального округа Архангельской области. Благоустроено 8 общественных городских территорий за период реализации программы.

3. Повышен уровень благоустройства общественных городских территорий Онежского муниципального округа Архангельской области.  Обустроено 4 места массового отдыха населения (городских парков).

4. Повышен уровень вовлеченности заинтересованности граждан в части участия в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий необходимых к благоустройству.

5. Проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

6. Проведены работы по  созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий программы и проведении общественных обсуждений.

7. Проведены мероприятия по реализации проекта благоустройства,  ставшего победителем «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

8. Разработано экономическое обоснование и техническое задание для дальнейшего благоустройства городских территорий, утверждено 16 пакетов проектно-сметной документаций.

9. Разработан и утвержден дизайн-код города Онеги. Создана основа для создания внешнего облика города, повышения его привлекательности.

10. Выполнены условия для обеспечения содержания городских территорий округа. улучшения их санитарного состояния: приобретено               40 единиц уборочной и коммунальной техники, приобретено и заменено             400 шт. мусорных контейнеров, обустроено 16 мест хранения твердых коммунальных отходов.

11. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправленияповысится до 30%.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2025 - 2027 годы»

Перечень

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2025-2027 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество утвержденных пакетов проектно-сметной документации | единица | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 2. Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3. Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе городских парков) | единица | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 4. Количество приобретенной уборочной и коммунальной техники | единица | 0 | 13 | 6 | 4 |
| 5. Количество приобретенных мусорных контейнеров | единица | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 6. Количество обустроенных мест накопления твердых коммунальных отходов | единица | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 7. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | процент | 27,39 | 30 | 30 | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2025 -2027 годы»

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2025-2027 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Задача № 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Онежского муниципального окргуа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Благоустройство дворовых территорий | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» | итого | 16000 | 8000 | 8000 | 0 | Благоустроено 8 дворовых территорий за период реализации программы. Повышен уровень благоустройства дворовых территорий округа. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30% |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16000 | 8000 | 8000 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача № 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий Онежского муниципального округа (в том числе городских парков) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Благоустройство общественных территорий | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» | итого | 45912,00 | 30520,00 | 15392,00 | 0,00 | Благоустроено 8 общественных городских территорий за период реализации программы. Повышен уровень благоустройства общественных городских территорий округа. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30% |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 45912,00 | 30520,00 | 15392,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.Благоустройство городских парков | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» | итого | 255651,16 | 78454,7 | 177196,46 | 0,00 | Обустроено 4 места массового отдыха населения (городских парков). Повышен уровень благоустройства общественных городских территорий округа. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30% |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 255651,16 | 78454,7 | 177196,46 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача № 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Онежского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Онежского муниципального округа Архангельской области | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышен уровень вовлеченности заинтересованности граждан в части участия в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий необходимых к благоустройству; Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30% |  |
|  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача № 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30%. |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача № 5. Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий программы и проведении общественных обсуждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий программы и проведении общественных обсуждений | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведены работы по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий программы и проведении общественных обсуждений. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30% |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Реализация проектов благоустройства ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведены мероприятия по реализации проекта. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30%. |  |
|  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» | итого | 16000 | 8000 | 8000 | 0,00 | Количество утвержденных пакетов проектно-сметной документаций -16 ед. Разработано экономическое обоснование и техническое задание для дальнейшего благоустройства городских территорий. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30%. |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.2 Разработка дизайн кода города Онеги | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» | итого | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утвержден дизайн код города Онеги. Создана основа для создания внешнего облика города, повышения его привлекательности. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30%. |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. Мероприятия по благоустройству территории и приобретение уборочной и коммунальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Приобретение уборочной и коммунальной техники | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно коммунальному хозяйству» | итого | 130826,50 | 65289,00 | 44459,00 | 21078,50 | Количество приобретенной уборочной и коммунальной техники за период реализации программы составит 40 единиц, в том числе: 2025 год — 16 ед. 2026 год — 13 ед. 2027 год — 11 ед. Выполнены условия для обеспечения содержания городских территорий округа. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30%. |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 130826,50 | 65289,00 | 25763 | 31610 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8.2. Количество приобретенных мусорных контейнеров | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» | итого | 13853,60 | 13853,60 | 0,00 | 0,00 | Приобретено и заменено 400 шт. мусорных контейнеров. Выполнены условия для обеспечения содержания городских территорий округа, улучшения их санитарного состояния. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30%. |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13853,60 | 13853,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8.3. Количество обустроенных мест накопления твердых коммунальных отходов | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» | итого | 2688,00 | 2688,00 | 0,00 | 0,00 | Обустроено 16 мест хранения твердых коммунальных отходов. Выполнены условия для обеспечения содержания городских территорий округа, улучшения их санитарного состояния. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления повышается до 30%. |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2688,00 | 2688,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию муниципальной программы |  |  | 481931,260 | 207805,300 | 253047,46 | 21078,50 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 481931,260 | 207805,300 | 253047,46 | 21078,50 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ». |