АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 14 ноября 2024 года | № 1681 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Онежского муниципального района на 2020-2025 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 141 от 05 февраля 2019 года (в редакции постановления от 08 октября 2024 года № 1392), постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15 октября 2024 года № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Онежского муниципального района на 2020 -2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 25 ноября 2019 года                № 1498, (в редакции постановлений от 27 декабря 2019 года № 1705, от                 24 сентября 2020 года № 1213, от 30 ноября 2022 года № 2083, от 3 марта 2023 года № 724), изложив ее в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         на заместителя главы администрации по экономике и финансам, начальника финансового управления Коголеву Л.Ю.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                          В.Я. Пономарева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 14 ноября 2024 года № 1681

«Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020 - 2025 годы» (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 06 июня 2019 года № 623 «Об утверждении перечней муниципальных целевых программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2019 году» (в редакции постановления администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 29 октября 2019 года № 1364), Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141, (в редакции постановления от 08 октября 2024 года № 1392) (далее - Порядок), постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15.10.2024г. № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области». |  |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |  |
| Координаторы Программы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник отдела культуры, туризма и спорта Заместитель главы администрации, начальник Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ Заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления Заместитель главы администрации по развитию местного самоуправления - руководитель аппарата администрации |  |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» Управление образования Онежского района Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |  |
| Цель Программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; привлечение специалистов и квалифицированных кадров для сельского хозяйства и других отраслей сельской экономики; повышение уровня и качества жизни сельского населения путем благоустройства территорий; обеспечение транспортной доступности граждан, проживающих на сельских территориях создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |
| Задачи Программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях; реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Онежского муниципального округа Архангельской области; реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в интересах сельских жителей Онежского Онежского муниципального округа Архангельской области; развитие дорожной инфраструктуры на сельских территориях. создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2025 годы Программа реализуется в один этап |  |
| Перечень подпрограмм | «Создание условий для обеспечения жильем сельского населения Онежского муниципального округа Архангельской области на 2020-2025 годы»; «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2020-2025 годы» «Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций на 2020-2025 годы». «Развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий на 2020 -2025 годы» (реализация программы прекращена с 2023 года) «Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях на 2020-2025 годы». |  |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Ввод в эксплуатацию и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; Количество семей (человек), проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия; Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; Количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству; Количество мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях; Количество образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, охваченных мероприятиями по капитальному ремонту. |  |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» администрации Онежского муниципального округа Архангельской области; Администрация Онежского муниципального округа Архангельской области; Управление образования; Образовательные организации Онежского муниципального округа Архангельской области. Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Территориальные органы администрации Онежского муниципального округа Архангельской области |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы –11164,9 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета - 469,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 6581,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 4114,9 тыс. руб.; средства бюджета поселений - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.; в том числе по годам: 2020 год: Общий объем финансирования Программы – 1633,2 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 469,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1020,6 тыс. руб.; средства местного бюджета – 143,6 тыс. руб.; средства бюджета поселений – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 2021 год: Общий объем финансирования Программы – 0,0 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 2022 год: Общий объем финансирования Программы – 5187,9 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1800,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 3387,9 тыс. руб.; средства бюджета поселений – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 2023 год: Общий объем финансирования Программы – 4075,5 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 3760,4 тыс. руб.; средства местного бюджета – 315,1 тыс. руб.; средства бюджета поселений – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники –0,0 тыс. руб. 2024 год: Общий объем финансирования Программы – 113,3 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 113,3 тыс. руб.; средства бюджета поселений – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 2025 год: Общий объем финансирования Программы – 155,0 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 155,0 тыс. руб. внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим Порядком | ». |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

сельских территорий

на 2020-2025 годы»

«Муниципальная подпрограмма

«Создание условий для обеспечения жильем сельского населения Онежского муниципального округа Архангельской области на 2020-2025 годы»

Паспорт

муниципальной подпрограммы

«Создание условий для обеспечения жильем сельского населения Онежского муниципального округа Архангельской области на 2020-2025 годы»

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Создание условий для обеспечения жильем сельского населения Онежского муниципального округа Архангельской области на 2020-2025 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 06 июня 2019 года № 623 «Об утверждении перечней муниципальных целевых программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2019 году» (в редакции постановления администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 29 октября 2019 года № 1364), Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановления от 08 октября 2024 года № 1392) (далее — Порядок), Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15.10.2024г. № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления |
| Основные разработчики Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; привлечение специалистов и квалифицированных кадров для сельского хозяйства и других отраслей сельской экономики. |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Выделение субсидий на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях. |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Ввод в эксплуатацию и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; Количество семей (человек), проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия |
| Исполнители Подпрограммы | Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» (далее — отдел экономики) |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы – 1943,2 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 469,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1020,6 тыс. руб.; средства местного бюджета – 453,6 тыс. руб.. в том числе по годам: 2020 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 1 633,2 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 469,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1020,6 тыс. руб.; средства местного бюджета – 143,6 тыс. руб.. 2021 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб. 2022 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 155,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 155,0 тыс. руб.. 2023 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб. 2024 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб. 2025 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 155,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 155,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности Подпрограммы | За период реализации Подпрограммы: ввод в эксплуатацию и приобретение 450 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; улучшение жилищных условий 8 семей, проживающих на сельских территориях |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком. |

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программными методами

В настоящее время наблюдается миграция сельского населения, количество трудовых кадров уменьшается. Ухудшились условия жизни населения проживающего на сельских территориях.

Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую роль играет обеспеченность населения жильем, отвечающим социальным нормам. На данный момент значительная часть жилфонда на сельских территориях находится в неудовлетворительном состоянии. Строительство сельского жилищного фонда в районе за последние 20 лет резко снизилось, около одной тысячи семей, проживающих в сельской местности, нуждаются в улучшении жилищных условий.

В результате неразвитости социальной инфраструктуры в сельской местности, в особенности недостаток жилья, негативно отражается на обеспечении предприятий агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами, в том числе квалифицированными специалистами.

В части бюджетного финансирования Подпрограммой определена задача по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем предоставления государственной поддержки на строительство и приобретение жилья на сельских территориях.

В рамках Подпрограммы в 2020 - 2025 годах для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, планируется построить (приобрести) 450 кв. м, что позволит обеспечить жильем 8 семей, проживающих на сельских территориях.

На 01 января 2019 года в улучшении жилищных условий нуждалась 1 семья, соответствующая требованиям Подпрограммы.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Основными целями настоящей Подпрограммы является улучшение  жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях и привлечение специалистов и квалифицированных кадров для сельского хозяйства и других отраслей сельской экономики

Программные мероприятия направлены на решение следующей задачи:

- обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях.

Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы предусмотрена на 2020-2025 годы. Выполнение Подпрограммы осуществляется в один этап.

III. Перечень мероприятий и механизм реализации Подпрограммы

Перечень мероприятий приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы

«Создание условий для обеспечения жильем сельского населения

Онежского муниципального округа Архангельской области на 2020-2025 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Выделение субсидий на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Отдел экономики | Общий объем средств | 1943,2 | 1633,2 | 0 | 155,0 | 0 | 0 | 155,0 | Введено в эксплуатацию и приобретено 666 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, улучшены жилищные условия 12 семей, проживающих на сельских территориях |
|  |  | федеральный бюджет | 469,0 | 469,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1020,6 | 1020,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 453,6 | 143,6 | 0 | 155,0 | 0 | 0 | 155,0 |  |
| Всего на реализацию Подпрограммы |  | Общий объем средств | 1943,2 | 1633,2 | 0 | 155,0 | 0 | 0 | 155,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 469,0 | 469,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1020,6 | 1020,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 453,6 | 143,6 | 0 | 155,0 | 0 | 0 | 155,0 |  |

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе соглашений (договоров), заключаемых ежегодно в установленном порядке с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, осуществляется в установленном порядке через заказчика Подпрограммы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год на основе принципа софинансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, устанавливаются:

- приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

- правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1943,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1020,6 тыс. рублей, местного бюджета – 453,6 тыс. рублей (см. таблицу № 2)

Таблица № 2

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего по Подпрограмме, в том числе: | 1943,2 | 1633,2 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 |
| федеральный бюджет | 469,0 | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1020,6 | 1020,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 453,6 | 143,6 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 |

* Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке

Финансирование из областного бюджета подтверждается включением мероприятий настоящей Подпрограммы в Программы Архангельской области путем заключения соглашения (договора) с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

V. Ожидаемые результаты и целевые показатели Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы предусматривается создание условий, направленных на повышение уровня и качества жизни сельского населения путем обеспечения сельских жителей жильем, отвечающим социальным нормам. Улучшение жилищных условий сельских граждан будет способствовать предотвращению неблагоприятной репродуктивной и миграционной ситуации на сельских территориях.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:

1) ввод в эксплуатацию и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

2) количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия.

Предполагается, что реализация данных мероприятий укрепит трудоспособный потенциал на сельских территориях и создаст благоприятные предпосылки для развития районного агропромышленного комплекса.

В рамках Подпрограммы в 2020-2025 годах для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, планируется построить (приобрести) 666 кв. метров, что позволит обеспечить жильем 12 семей, проживающих на сельских территориях.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Подпрограммы:

Таблица № 3

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы

| Наименование целевых показателей и индикаторов Подпрограммы | Значения оценочных показателей и индикаторов Подпрограммы (2018 год) | Значения прогнозных показателей и индикаторов Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего в период действия Подпро-граммы | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Ввод в эксплуатацию и приобретение жилья, кв. м | 72 | 450 | 126 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ». |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

сельских территорий

на 2020-2025 годы»

«Муниципальная подпрограмма

«Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений

на 2020-2025 годы»

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2020-2025 годы»

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2020-2025 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 06 июня 2019 года № 623 «Об утверждении перечней муниципальных целевых программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2019 году» (в редакции постановления администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 29 октября 2019 года № 1364), Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановления от 08 октября 2024 года № 1392) (далее — Порядок), постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15.10.2024г. № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации по развитию местного самоуправления — руководитель аппарата администрации |
| Основные разработчики Подпрограммы | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем благоустройства территорий |
| Задачи Подпрограммы | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в интересах сельских жителей Онежского муниципального округа Архангельской области |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Оказание финансовой поддержки на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; Количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Онежского муниципального округа Архангельской области; Территориальные отделы администрации Онежского муниципального округа Архангельской области |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2020 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб. 2021 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб. 2022 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб. 2023 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб. 2024 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб. 2025 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности Подпрограммы | Реализация шести общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; Увеличение количества жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком |

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программными методами

В состав Онежского муниципального района входят 2 городских и 6 сельских поселений, где проживают около 30 тыс. человек. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра района. Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения.

Данная Подпрограмма является основной для реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельских поселений, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов на территории сельских поселений, вызывает дополнительную социальную напряженность среди населения.

В целях осуществления эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации территории поселения. При выполнении комплекса мероприятий по благоустройству значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов, будут созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, общественных местах.

Основным риском в реализации Подпрограммы является уменьшение средств бюджета поселения, предусмотренных на ее реализацию. Предложения по снижению рисков выполнения Подпрограммы:

- массовое привлечение граждан и предприятий к работам по благоустройству поселения на добровольной основе (приведение в порядок кладбищ, улиц, цветников).

Реализация данной муниципальной Подпрограммы позволит повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью настоящей Подпрограммы является повышение уровня и качества жизни сельского населения путем благоустройства сельских территорий Онежского муниципального округа Архангельской области.

Программные мероприятия направлены на решение следующей задачи:

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в интересах сельских жителей Онежского муниципального округа Архангельской области.

Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы предусмотрена на 2020-2025 годы. Выполнение Подпрограммы осуществляется в один этап.

III. Перечень мероприятий и механизм реализации Подпрограммы

Перечень мероприятий приведен в таблице № 1.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе соглашений (договоров), заключаемых ежегодно в установленном порядке с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Финансирование мероприятий по благоустройству территорий, осуществляется в установленном порядке через заказчика Подпрограммы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год на основе принципа софинансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий, устанавливаются:

- приложением № 7 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

- правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий, утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного и бюджета поселений (см. таблицу № 2).

Финансирование из областного бюджета подтверждается включением мероприятий настоящей Подпрограммы в Программы Архангельской области путем заключения соглашения (договора) с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы

«Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий

на 2020-2025 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Оказание финансовой поддержки на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Администрация Онежского муниципального округа Архангельской области | Общий объем средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализовано 2 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству увеличилось до 40 человек |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Таблица № 2

Распределение объемов финансирования Подпрограммы по источникам,

направлениям расходования средств и годам

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего* | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего по Подпрограмме, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

* Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке

V. Ожидаемые результаты и целевые показатели Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы предусматривается создание условий, направленных на повышение уровня и качества жизни сельского населения путем благоустройства территорий. Улучшение условий сельских граждан будет способствовать предотвращению неблагоприятной репродуктивной и миграционной ситуации на сельских территориях.

Предполагается, что реализация данных мероприятий укрепит трудоспособный потенциал на сельских территориях и создаст благоприятные условия проживания.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:

1. Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

2. Количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству

В рамках Подпрограммы в 2020 - 2025 годах планируется реализовать 2 проекта, направленных на благоустройство сельских территорий, привлечь к участию в реализации проектов 40 человек.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Подпрограммы:

Таблица № 3

Целевые показатели и индикаторы

| Наименование целевых показателей и индикаторов Подпрограммы | Значения оценочных показателей и индикаторов Подпрограммы (2018 год) | Значения прогнозных показателей и индикаторов Подпрограммы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего в период действия Подпро-граммы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| Количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ». |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

сельских территорий

на 2020 - 2025 годы»

«Муниципальная подпрограмма

«Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций на 2020-2025 годы»

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций на 2020-2025 годы»

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций на 2020-2025 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 06 июня 2019 года № 623 «Об утверждении перечней муниципальных целевых программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2019 году» (в редакции постановления администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 29 октября 2019 года № 1364), Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановления от 08 октября 2024 года № 1392) (далее — Порядок), постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15.10.2024г. № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник отдела культуры, туризма и спорта |
| Основные разработчики Подпрограммы | Управление образования Онежского района |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания условий, отвечающих современным требованиям, для обучения и воспитания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на сельских территориях. |
| Задачи Подпрограммы | Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в интересах сельских жителей Онежского района |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Количество мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях. Количество образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, охваченных мероприятиями по капитальному ремонту. |
| Исполнители Подпрограммы | Управление образования Онежского района. Образовательные организации Онежского района. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб.. в том числе по годам: 2020 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб.. 2021 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб.. 2022 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб.. 2023 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб.. 2024 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб.. 2025 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности Подпрограммы | Количество мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, достигнет 3 единиц; Увеличение количества образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, охваченных мероприятиями по капитальному ремонту до 3-х единиц. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком. |

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программными методами

В Онежском районе функционируют 14 образовательных организаций, в том числе на территории сельских поселений и городского поселения «Малошуйское» - 8 образовательных организаций. Образовательные учреждения являются центрами образовательной, культурной, общественной, спортивной жизни в поселениях, что требует особого внимания при рассмотрении вопроса обеспечения современными условиями пребывания людей в образовательных организациях.

Данная Подпрограмма является основной для реализации мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях. В ряде школ района необходимо улучшение условий обучения и воспитания.

В целях осуществления эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на создание условий, отвечающих современным требованиям, для обучения и воспитания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на сельских территориях. При выполнении комплекса мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, будут созданы отвечающие современным требованиям нормативно-правовых актов санитарно-гигиенические условия обучения и воспитания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на сельских территориях.

Реализация данной муниципальной Подпрограммы позволит улучшить условия для обучения и воспитания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на сельских территориях.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью настоящей Подпрограммы является повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания условий, отвечающих современным требованиям, для обучения и воспитания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на сельских территориях.

Программные мероприятия направлены на решение следующей задачи: реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в интересах сельских жителей Онежского района.

Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы предусмотрена на 2020-2025 годы. Выполнение Подпрограммы осуществляется в один этап.

III. Перечень мероприятий и механизм реализации Подпрограммы

Перечень мероприятий приведен в таблице № 1.

Подпрограмма реализуется в рамках участия Архангельской области в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, осуществляется в установленном порядке через разработчика Подпрограммы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год за счет средств федерального бюджета.

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, устанавливаются приложением        № 8 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696.

Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы

«Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций на 2020-2025 годы»

тыс. рублей

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в том числе: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализованы три мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях: МБОУ «Чекуевская СОШ», МБОУ «Малошуйская СОШ», МБОУ «Покровская СШ». Количество образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, охваченных мероприятиями по капитальному ремонту увеличилось до 3-х единиц. |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту МБОУ «Чекуевская СОШ» | Управление образования, МБОУ «Чекуевская СОШ» | Общий объем средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту МБОУ «Малошуйская СОШ» | Управление образования, МБОУ «Малошуйская СОШ» | Общий объем средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту МБОУ «Покровская СШ» | Управление образования, МБОУ «Покровская СШ» | Общий объем средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных средств.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей. (см. таблицу № 2).

Таблица № 2

Распределение объемов финансирования Подпрограммы по источникам,

направлениям расходования средств и годам

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего по Подпрограмме, в том числе: | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

* Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке

V. Ожидаемые результаты и целевые показатели Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы предусматривается создание условий, отвечающих современным требованиям, для обучения и воспитания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на сельских территориях. Улучшение условий для обучения и воспитания обучающихся будет способствовать предотвращению неблагоприятной миграционной ситуации на сельских территориях.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:

1. Количество мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях.

2. Количество образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, охваченных  мероприятиями по капитальному ремонту.

В рамках Подпрограммы в 2020-2025 годах при условии выделения финансирования планируется реализовать 3 мероприятия по капитальному ремонту 3 образовательных организаций, расположенных на сельских территориях.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Подпрограммы:

Таблица № 3

Целевые показатели и индикаторы

| Наименование целевых показателей и индикаторов Подпрограммы | Значения оценочных показателей и индикаторов Подпрограммы (2018 год) | Всего в период действия Подпрограммы | Значения прогнозных показателей и индикаторов Подпрограммы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| количество мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| количество образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, охваченных мероприятиями по капитальному ремонту. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ». |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

сельских территорий

на 2020-2025 годы»

«Муниципальная подпрограмма

«Развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий

на 2020 -2025 годы»

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий на 2020 -2025 годы»

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий на 2020 -2025 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 06 июня 2019 года № 623 «Об утверждении перечней муниципальных целевых программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2019 году» (в редакции постановления администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 29 октября 2019 года № 1364), Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановления от 08 октября 2024 года № 1392) (далее — Порядок), постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15.10.2024г. № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации, начальник Управления по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре |
| Основные разработчики Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности граждан, проживающих на сельских территориях Онежского района |
| Задачи Подпрограммы | Развитие дорожной инфраструктуры на сельских территориях Онежского района |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы Подпрограмма реализуется в один этап Действие подпрограммы прекращено в 2023 году на основании распоряжения администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 06 июня 2023 №330 «Об утверждении годовых отчетов о реализации в 2022 году муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское» |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Строительство автомобильной дороги протяжённостью 14,3 км от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500) |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог, соединяющих сельские территории с федеральной сетью автодорог (нарастающим итогом) |
| Исполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы – 3 076,4 тыс. рублей, в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 3 076,4 тыс. рублей; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. в том числе по годам: 2020 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб. 2021 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета поселений — 0,0 тыс. руб. 2022 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 3 076,4 тыс. рублей средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 3 076,4 тыс. рублей; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. 2023 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. рублей средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. 2024 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. рублей средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. 2025 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. рублей средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности Подпрограммы | За период реализации Подпрограммы: ввод в эксплуатацию автомобильной дороги протяжённостью 14,3 км от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500) |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское» |

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее  решения программными методами

Сельская агломерация Малошуйский куст расположена в западной части Онежского района, большей частью вдоль железнодорожной магистрали Обозерская - Беломорск, здесь проживает более 5 тыс.чел. В дер. Нименьга и Абрамовская, пос. Нименьга и Малошуйка имеются крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Населённые пункты, входящие в состав агломерации, связаны между собой автодорогами общего пользования местного значения, однако не имеют автодорожной связи с районным центром - г. Онега, что создает значительные трудности в перспективах их дальнейшего развития.

Дальнейшее развитие сельской агломерации Малошуйский куст (МО «Нименьгское», МО «Золотухское», д. Абрамовская и Кушерека МО «Малошуйское») невозможно без обеспечения автодорожной связи с районным центром - г. Онега, имеющим выход на региональную дорожную сеть. В настоящее время завоз товаров первой необходимости, продуктов питания, запчастей и ГСМ осуществляется по железной дороге, что ведёт к значительному удорожанию стоимости сельскохозяйственной продукции. Кратчайший выход на региональную дорогу и федеральную сеть автодорог возможен только по маршруту бывшего почтового тракта от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер.Нименьга» (км 6+500).

Для дальнейшего развития сельской агломерации необходимо предусмотреть осуществление мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности населенных пунктов, входящих в агломерацию.

Реализация данной муниципальной Подпрограммы позволит обеспечить автодорожное сообщение сельской агломерации с районным центром г. Онега и областным центром г. Архангельск, создав тем самым необходимые условия для жизни и работы местного населения, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью настоящей Подпрограммы является обеспечение транспортной (в первую очередь автодорожной) доступности  граждан, проживающих на сельских территориях Онежского района, а именно в сельской агломерации Малошуйский куст.

Программные мероприятия направлены на решение следующей задачи:

- развитие дорожной инфраструктуры на сельских территориях Онежского района.

Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы предусмотрена на 2020-2025 годы. Выполнение Подпрограммы осуществляется в один этап.

III. Перечень мероприятий и механизм реализации Подпрограммы

Перечень мероприятий приведен в таблице № 1.

Подпрограмма реализуется в рамках участия Архангельской области в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Финансирование мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры сельских территорий, осуществляется в установленном порядке через разработчика Подпрограммы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год за счет средств федерального бюджета.

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, устанавливаются приложением № 8 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 мая  2019 года № 696.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных средств, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3076,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, местного бюджета – 3076,4 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0 тыс. рублей (см. таблицу № 2).

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий на 2020 -2025 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Строительство автомобильной дороги протяжённостью 14,3 км от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименга - дер. Нименьга» (км 6+500) | Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Общий объем средств | 3076,4 | 0,0 | 0,0 | 3076,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги протяжённостью 14,3 км |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 3076,4 | 0,0 | 0,0 | 3076,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица № 2

Распределение объемов финансирования Подпрограммы по источникам,

направлениям расходования средств и годам

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего по Подпрограмме, в том числе: | 3076,4 | 0,0 | 0,0 | 3076,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3076,4 | 0,0 | 0,0 | 3076,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

V. Ожидаемые результаты и целевые показатели Подпрограммы

Организация автодорожного сообщения агломерации с районным центром - г. Онега, и центром субъекта РФ г. Архангельск будет способствовать дальнейшему развитию Онежского района в целом и всех населённых пунктов, входящих в состав сельской агломерации, что, в свою очередь, будет способствовать предотвращению неблагоприятной миграционной ситуации на сельских территориях. В результате реализации Подпрограммы предусматривается создание условий для обеспечения транспортной (прежде всего автодорожной) доступности населенных пунктов, расположенных на сельских территориях.

В рамках Подпрограммы в 2020-2025 годах планируется реализовать 1 мероприятие по строительству автодороги, ведущей от г. Онега к сельским территориям агломерации Малошуйский куст.

Важнейшим целевым индикатором и показателем Подпрограммы является протяженность вновь построенных автомобильных дорог, соединяющих сельские территории с федеральной сетью автодорог

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Подпрограммы:

Таблица № 3

Целевые показатели и индикаторы

| Наименование целевых показателей и индикаторов Подпрограммы | Значения оценочных показателей и индикаторов Подпрограммы (2018 год) | Значения прогнозных показателей и индикаторов Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| протяженность вновь построенных автомобильных дорог, соединяющих сельские территории с федеральной сетью автодорог (нарастающим итогом) | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 5,51 | 11,02 | 14,3 | 14,3 | ». |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

сельских территорий

на 2020-2025 годы»

«Муниципальная подпрограмма

«Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях на 2020-2025 годы»

Паспорт

Муниципальной подпрограммы «Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях на 2020-2025 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях на 2020-2025 годы» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 06 июня 2019 года № 623 «Об утверждении перечней муниципальных целевых программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2019 году» (в редакции постановления администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 29 октября 2019 года № 1364), Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановления от 08 октября 2024 года № 1392) (далее — Порядок), постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15.10.2024г. № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области» |
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации, начальник Управления по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Основные разработчики Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы | Основной целью Подпрограммы является обеспечение населения приоритетной для развития сельских территорий Онежского муниципального округа Архангельской области качественной инфраструктурой, в том числе решение вопросов водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и т.п. |
| Задачи Подпрограммы | - обеспечение населения качественной питьевой водой; - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, управляющими компаниями при решении вопросов монтажа, ремонта и реконструкции водопроводных и канализационных сетей; - приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей; - строительство и ремонт линий уличного освещения. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Строительство локальных водопроводов, строительство и реконструкция объектов водоотведения, строительство и ремонт линий электроосвещения |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Количество локальных водопроводов, введенных в эксплуатацию, единиц Количество КОС, введенных в эксплуатацию после реконструкции, единиц Количество построенных или отремонтированных линий уличного электроосвещения, единиц |
| Исполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» до 31.12.2024 - главы поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район», с 01.01.2025 территориальные отделы администрации Онежского муниципального округа Архангельской области |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы – 6145,3 тыс. рублей, в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 5560,4 тыс. рублей; средства местного бюджета – 584,9 тыс. рублей; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. в том числе по годам: 2020 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. 2021 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. 2022 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 1956,5 тыс. рублей средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1800,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 156,5 тыс. рублей; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. 2023 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 4075,5 тыс. рублей средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3760,4 тыс. рублей; средства местного бюджета – 315,1 тыс. рублей; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. 2024 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 113,3 тыс. рублей средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 113,3 тыс. рублей; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. 2025 год: Общий объем финансирования Подпрограммы – 0,0 тыс. рублей средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники — 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности Подпрограммы | Построены 3 локальных водопровода, произведена реконструкция 2-х объектов канализационных очистных сооружений, построена 1 линия уличного электроосвещения, отремонтированы 5 линий уличного электроосвещения. Повышение качества услуг по обеспечению населения водой и отводом сточных вод, уличным электроосвещением. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Порядком. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Подпрограмма разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- организация электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения чистой питьевой водой.

Анализ сложившейся ситуации показал, что нормальное функционирование систем водоснабжения и водоотведения имеет огромное значение.

Мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения предполагают выполнение комплекса работ, направленного на улучшение качества поставляемых услуг.

На протяжении последнего ряда лет не происходило качественного улучшения состояния водопроводных и канализационных сетей. Практически не проводилась работа по капитальному ремонту сетей водоснабжения. Анализ ситуации показывает, что существующие сети водоснабжения и водоотведения не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и обустройстве и последующем качественном содержании. В ряде населенных пунктов муниципального образования «Порожское», таких как, например, д.Усть-Кожа, д. Вонгуда, ст. Вонгуда население не имеет питьевой воды соответствующей нормам СанПиН, для приготовления пищи и хозяйственных нужд используют с реки Онега и Вонгуда, которая не соответствует СанПиН. Жители ст. Вонгуда используют воду из озера. Решением такой проблемы может стать строительство локального водопровода в данных населенных пунктах. В целях улучшения качества питьевой воды, повышения уровня жизни и безопасности населения, требуется своевременное выполнение мероприятий по капитальному ремонту водопроводных  сетей в ряде населенных пунктов, что в дальнейшем скажется на качестве и удешевлению коммунальных услуг.

Кроме того, необходимо осуществить реконструкцию комплекса очистных сооружений мощностью до 5000 м3/сут муниципального образования «Онежское», которые обеспечивают все рабочие поселки, входящие в состав поселения, а также провести проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений (далее - КОС) в пос.Нименьга МО «Нименьгское», так как на сегодняшний день существующие КОС находятся в неудовлетворительном состоянии и не могут эксплуатироваться.

Также выявлены проблемы уличного освещения в ряде населенных пунктов сельских территорий. Например на станции Вонгуда полностью отсутствует уличное освещение. Необходимо строительство новой линии электроосвещения. В с. Порог, д. Вонгуда, д. Усть-кожа, п. Анда и д. Андозеро муниципального образования «Порожское» требуется провести ремонт электросетей уличного освещения.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий позволит достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории, улучшения экологической обстановки населенных пунктов муниципального района. Важна четкая согласованность действий администрации, депутатов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность района. Четкое обозначение перспектив строительства и ремонта водопроводных сетей, канализационных очистных сооружений и сетей, линий электроосвещения сельских территорий муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение населения приоритетной для развития сельской агломерации муниципального образования «Онежское» и приоритетных для развития  сельских территорий Онежского муниципального района в составе муниципальных образований «Золотухское», «Малошуйское», «Кодинское», «Нименьгское», «Покровское», «Порожское», «Чекуевское» качественной инфраструктурой, в том числе решение вопросов водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и т.п.

Задачи Подпрограммы:

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, управляющими компаниями при решении вопросов монтажа, ремонта и реконструкции водопроводных и канализационных сетей;

- приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей.

Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 2020-2025 года. Программа реализуется в один этап.

III. Перечень мероприятий и механизм реализации Подпрограммы

Система программных мероприятий отражена в таблице № 1.

Подпрограмма реализуется в рамках участия Архангельской области в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Финансирование мероприятий по развитию  инфраструктуры сельских населенных пунктов и приоритетной агломерации осуществляется в установленном порядке через разработчика Подпрограммы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год за счет средств федерального бюджета.

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, устанавливаются приложением         № 8 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 мая  2019 года № 696.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе заключаемых  с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами договоров на выполнение работ, оказание услуг, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также концессионных соглашений, в которых оговариваются цели, объем, качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг. Отдельные этапы мероприятий могут осуществляться за счет средств инвесторов в рамках инвестиционных программ.

IV. Объемы и источники финансирования

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных средств (см. таблицу № 2).

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6145,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 5560,4 тыс. рублей, местного бюджета – 584,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Перечень

мероприятий подпрограммы «Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских

территориях на 2020-2025 годы»

| № п.п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1. | Проектно-изыскательные работы, проектирование и строительство локальных водопроводов в МО «Порожское»: в д. Усть-Кожа, ст. Вонгуда, д. Вонгуда | Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», глава МО «Порожское» | Общий объем средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Введены в эксплуатацию локальные водопроводы в количестве 2 единицы |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Разработка проектной документации объекта «Очистные сооружения канализации. Строительство сооружений биологической очистки сточных вод п. Нименьга" | Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Общий объем средств | 6145,3 | 0,0 | 0,0 | 1 956,5 | 4075,5 | 113,3 | 0,0 | Введены в эксплуатацию КОС в количестве 1 единицы |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5 560,4 | 0,0 | 0,0 | 1 800 | 3760,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 584,9 | 0,0 | 0,0 | 156,5 | 315,1 | 113,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Проектирование и строительство линии уличного освещения на станции Вонгуда МО «Порожское» | Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», глава МО «Порожское» | Общий объем средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Введена в эксплуатацию линия уличного электроосвещения в количестве 1 единица |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Ремонт линии уличного освещения в МО «Порожское»: в с. Порог, д. Вонгуда, д. Усть-кожа, п. Анда и д. Андозеро | Муниципальное казенное учреждение «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», глава МО «Порожское» | Общий объем средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отремонтированы линии уличного электроосвещения в количестве 5 единиц |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего на реализацию Программы |  |  | Общий объем средств | 6145,3 | 0,0 | 0,0 | 1956,5 | 4075,5 | 113,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5 560,4 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 3760,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 584,9 | 0,0 | 0,0 | 156,5 | 315,1 | 113,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица № 2

Распределение объемов финансирования Подпрограммы по источникам,

направлениям расходования средств и годам

тыс. рублей

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего по Подпрограмме, в том числе: | 6145,3 | 0,0 | 0,0 | 1956,5 | 4075,5 | 113,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5560,4 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 3760,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 584,9 | 0,0 | 0,0 | 156,5 | 315,1 | 113,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке

Ожидаемые результаты и целевые показатели Подпрограммы

Таблица № 3

Целевые показатели и индикаторы

| Наименование показателя / год | 2019 факт | 2020 оценка | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество локальных водопроводов, введенных в эксплуатацию, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Количество КОС, введенных в эксплуатацию после реконструкции, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество построенных или отремонтированных линий уличного электроосвещения, единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |

По итогам реализации программы будет повышено качество услуг по обеспечению населения водой и отводом сточных вод, уличным электроосвещением.

V. Организация контроля за ходом  реализации Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют заказчики.

Исполнитель Подпрограммы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложениям заказчиков Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Подпрограммы.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы в установленном порядке отчитывается перед МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств и исполнении мероприятий.

Исполнитель подпрограммы разрабатывает и представляет главе Онежского муниципального округа Архангельской области полугодовой и годовой отчеты об исполнении подпрограммы.

Годовой отчет должен содержать:

- сведения о результативности реализации подпрограммы, оценке степени выполнения задач за отчетный период;

- сведения об эффективности использования средств за отчетный период;

- информацию о выполнении программных мероприятий; сведения о причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые имеются) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы;

- сведения о достижении целевых показателей программы.

Исполнители несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.».