АДМИНИСТРАЦИЯ ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля 2025 г. № 528

О проведении двухмесячника по уборке и благоустройству

территории населенных пунктов Онежского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                в Российской Федерации», Уставом Онежского муниципального округа,                   в целях обеспечения чистоты и порядка, современной и качественной уборки территории города Онеги после зимнего сезона 2024-2025 годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, администрация Онежского муниципального округа Архангельской области постановляет:

1. Провести с 27 апреля по 27 июня 2025 года двухмесячник                           по благоустройству территорий населенных пунктов Онежского округа (далее — населенные пункты).

Для проведения повсеместной периодической уборки в населенных пунктах в период двухмесячника установить единый санитарный день - пятница каждой недели.

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению двухмесячника             по уборке и благоустройству территорий города согласно приложению № 1.

3. Рабочей группе по подготовке и проведению месячника по уборке             и благоустройству территорий населенного пункта:

3.1. Организовать работу и обеспечить ежедневный контроль                        за выполнением мероприятий по уборке и благоустройству территории населенных пунктов в период двухмесячника.

3.2. Обеспечить до 6 мая 2025 года контроль за выполнением:

- ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок мемориалов, памятников, памятных знаков, обелисков, воинских захоронений, а также уборки прилегающих к ним территорий;

- работ по благоустройству мест массового отдыха населения                            и проведения праздничных мероприятий.

4.  Утвердить план мероприятий двухмесячника (27 апреля 2025 года – 27 июня 2025 года) по благоустройству территорий населенных пунктов согласно приложению № 2.

5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, а также гражданам, в собственности, владении которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты:

до 27 июня 2025 года обеспечить выполнение работ по санитарной уборке и благоустройству отведенных и прилегающих территорий                            и проведение мероприятий по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм;

принять все меры по очистке ливневой канализации                                             на внутридворовых территориях, очистке водосточных канав;

в срок до 27 июня 2025 года представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства  Управления по инфраструктурному развитию                  и  ЖКХ  информацию о выполненных работах.

6. Управлению образования администрации Онежского муниципального округа, отделу культуры, туризма и спорта администрации Онежского муниципального округа организовать работу:

по уборке отведенных и прилегающих территорий подведомственных муниципальных учреждений;

по транспортированию, утилизации отходов на городской полигон, собранных на отведенных и прилегающих территориях муниципальных учреждений города Онеги.

7. Отделу экономики администрации Онежского муниципального округа организовать работу с руководителями организаций торговли                       и бытового обслуживания населения независимо от форм собственности                      по приведению в порядок отведенных, закрепленных и прилегающих территорий, сбору, транспортированию, утилизации отходов на городском полигоне.

8. Предприятию МКУ «Благоустройство» на период двухмесячника организовать транспортирование, утилизацию отходов на городском полигоне, собранных в местах общего пользования.

9. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоИнтегратор» обеспечить прием, размещение (захоронение) отходов на полигоне твердых бытовых отходов от организаций, участвующих в проведении двухмесячника по уборке города.

10. Управлению по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунального хозяйства Онежского муниципального округа усилить контроль за восстановлением благоустройства территории после производства земляных работ.

11. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью                       и общественными организациями разместить настоящее постановление                        на официальном веб-сайте Онежского муниципального округа Архангельской области.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  на заместителя главы администрации, начальника Управления                                  по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству Шешина О.Ю.

Исполняющий обязанности

главы Онежского муниципального

округа Архангельской области                                                   А.М. Мерзенева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Онежского муниципального округа 
Архангельской области

от  21 апреля 2025 г. № 528

Состав рабочей группы

по проведению двухмесячника по уборке и благоустройству

территорий населенных пунктов Онежского округа

Руководитель группы — Шешин О.Ю. - заместитель главы администрации - начальник  Управления по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа.

Заместитель руководителя группы - Хананеина Ю.Б. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа.

Секретарь комиссии — Крамаренко Л.М. — главный специалист  отдела энергетики, транспорта, связи и дорог Управления по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа .

Члены группы:

Рудометов С.И. - председатель Собрания депутатов;

Бахматов А. В. — начальник Чекуевского территориального отдела администрации Онежского муниципального округа;

Кнаус Д.В. - начальник Малошуйского территориального отдела администрации Онежского муниципального округа;

Синицын И.В. - начальник отдела энергетики, транспорта, связи и дорог Управления по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа;

Матвейцева О.В. - директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство»;

Мелентьев С.В. - директор муниципального унитарного предприятия «Онежская управляющая компания»;

Ермолаев С.С. — председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Онежского муниципального округа;

Уткина А.В. - заместитель начальника полиции ОМВД России по Онежскому району.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Онежского муниципального округа 
Архангельской области

от  21 апреля 2025 г. № 528

ПЛАН

мероприятий на месячник (27 апреля - 27 июня 2025 года) по уборке и благоустройству

территории населенных пунктов Онежского округа

| Этапы месячника | № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | 1 | Определение границ земельных участков в рамках проведения субботников по всей территории населенных пунктов Онежского муниципального округа | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа, Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | До 27 апреля |
|  | 2 | Организация вывоза и размещения твердых коммунальных отходов (организация сбора, транспортировки и утилизация мусора на городском полигоне) | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа, МКУ «Благоустройство», ООО «Экоинтегратор»,Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | До 27 апреля |
| 1 этап | 1 | Очистка территорий от снега, мусора: | МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 1.1 | Территории общего пользования, улично-дорожная сеть | МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 1.2 | Земельные участки физических и юридических лиц | Организации всех форм собственности, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 1.3 | Рыхление снега | МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 1.4 | Сбор, вывоз и утилизация вытаявшего случайного мусора (организация погрузки, транспортирования и утилизация твердых коммунальных отходов на городском полигоне) | МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, ООО «Экоинтегратор», управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 2 | Спуск талых вод: |  |  |
|  | 2.1 | Обеспечение пропуска дождевых и талых вод: очистка ливневой канализации на дорогах и в кварталах | МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, иные владельцы дренажно-ливневой канализации | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 2.2 | Выявление открытых колодцев на территории населенных пунктов: принятие мер по обеспечению безопасности путем ограждения; выставление знаков и закрытие временными конструкциями; передача информации балансодержателю; контроль по закрытию колодцев стандартными крышками | МКУ «Благоустройство»,Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа,Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | Постоянно |
|  | 3 | Очистка тротуаров от наледи и снега: |  |  |
|  | 3.1 | На территориях общего пользования согласно заключенным муниципальным контрактам | МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 3.2 | На отведенных и прилегающих территориях, на земельных участках физических и юридических лиц | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, иные юридические лица | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 4 | Мониторинг качества, учет количественных показателей проводимых мероприятий по уборке твердых коммунальных отходов и случайного мусора | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа, Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа , МБУ «Благоустройство», Управление образования Онежского муниципального округа, отделу культуры, туризма и спорта Онежского муниципального округа | С 27 апреля; далее – постоянно |
|  | 5 | Осмотр содержания и благоустройства контейнерных площадок | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа, Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | С 27 апреля, в период проведения месячника |
|  | 6 | Формовочная, санитарная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников; вывоз и утилизация порубочных остатков на землях общего пользования | МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, организации всех форм собственности, объекты социальной сферы . | Постоянно |
|  | 7 | Ямочный ремонт дорожного полотна | МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | С началом благоприятных погодных условий, далее – постоянно |
|  | 8 | Мероприятия по приведению в порядок объектов уличного освещения и опор линий электропередач: очистка опор от рекламы, окраска опор | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа , Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа Владельцы объектов уличного освещения и опор линий электропередач | Постоянно |
|  | 9 | Проведение субботников Предварительные даты субботников: 27 – 28 апреля 2025 года (основной); 3 – 4 мая 2025 года (основной). (Основной – массовый субботник с участием жителей населенных пунктов Мероприятия проводятся по отдельному постановлению Главы администрации | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа , Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округауправляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда, объекты социальной сферы | По постановлению Главы администрации |
| 2 этап | 1 | Уборка мусора (ручным/ механизированным способом) после схода снега; вывоз и утилизация собранного мусора: | МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа организации всех форм собственности, объекты социальной сферы | Постоянно |
|  | 1.1 | С территорий общего пользования и улично-дорожной сети | МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа организации всех форм собственности, объекты социальной сферы | Постоянно |
|  | 1.2 | С земельных участков отведенных и прилегающих к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания всех форм собственности, отдел экономики администрации мо, объекты социальной сферы | Постоянно |
|  | 1.3 | На отведенных, придомовых территориях жилищного фонда, на земельных участках физических и юридических лиц | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда | Постоянно |
|  | 2 | Мероприятия по приведению в порядок мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений | Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | До 07 мая |
|  | 3 | Принять исчерпывающие меры по устранению надписей, граффити на фасадах зданий и сооружений | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа, собственники зданий и сооружений, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности, собственники индивидуального жилищного фонда | До 27июня |
|  | 4 | Инвентаризация, обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., собственники зданий | До 27 июня |
|  | 5 | Приведение в порядок территорий, переданных в оперативное управление учреждениям образования, культуры, спорта, а также уборка случайного мусора в пределах 50 метров за границами данных территорий | Управление образования администрации МО , отделу культуры, туризма и спорта администрации МО | До 27 июня |
|  | 8 | Уборка дорог и тротуаров (снег, смет, прочее) в границах данных объектов, а также уборка случайного мусора в пределах 5 – 10 метров за границами данных территорий | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа, МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | До 27 июня |
| Дополнительные мероприятия по благоустройству территорий |  |  |  |  |
| 3 этап | 1 | Приведение в порядок малых архитектурных форм, объектов уличного оборудования и уличной мебели, входящих в состав казны администрации Онежского муниципального округа | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа, МКУ «Благоустройство», Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | До 27 мая |
|  | 2 | Ремонтно-восстановительные работы элементов детских спортивных и игровых площадок, в т.ч. окраска, засыпка песка в песочницы | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа, Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа МКУ «Благоустройство», управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности | До 27 мая |
|  | 3 | Проведение инвентаризации, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов, пожарных водоемов | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе | До 27 мая |
|  | 4 | Устройство цветников | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы и т.д., организации всех форм собственности | По погодным условиям |
|  | 5 | Инвентаризация мест проведения земляных работ. Информирование физических и юридических лиц о необходимости восстановления нарушенного благоустройства в установленные сроки | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа | Постоянно |
|  | 6 | Обследование территорий с целью выявления брошенного автотранспорта, установление предполагаемых владельцев | Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа, Малошуйский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа, Чекуевский территориальный отдел администрации Онежского муниципального округа | Постоянно |

_______________