АДМИНИСТРАЦИЯ ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2025 г. № 542

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из непригодного                              для проживания (аварийного) жилищного фонда                    на 2025-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Онежский муниципальный район», руководствуясь Порядком принятия решений                            о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года
№ 141 (далее Порядок), перечнем  муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области, принимаемых к разработке 
в 2024 году, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» 
от 11 ноября 2024 года № 1653, администрация Онежского муниципального округа Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда на 2025-2027 годы».

2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью                               и общественными организациями разместить настоящее постановление официальном веб-сайт Онежского муниципального округа Архангельской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      на заместителя главы администрации, начальника Управления                                       по инфраструктурному развитию и ЖКХ.

Исполняющий обязанности

главы Онежского муниципального

округа Архангельской области                                                   А.М. Мерзенева

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда на 2025-2027 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда на 2025-2027 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда на 2025-2027 годы» (далее — Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (с изменениями от 08 октября 2024 года № 1392) (далее - Порядок), Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15.10.2024г. № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Онежского муниципального округа Архангельской области |
| Координатор программы | Исполняющий обязанности главы администрации - начальник Управления по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа |
| Основные разработчики Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства - Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа |
| Цель Программы | - Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения и создание комфортных и безопасных условий для проживания, устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Задачи Программы | - Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирного дома, признанного непригодным для проживания, с высоким уровнем износа; - Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - Переселение в свободный жилищный фонд; - Снос аварийного жилищного фонда. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025-2027 годы, программа реализуется в один этап |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмм не имеется |
| Перечень основных мероприятий Программы | - 1. Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда. 2. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, обеспечение уплаты административных штрафов |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Целевой индикатор 1. Количество направленной гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» для обеспечение благоустроенным жилым помещениям; Целевой индикатор 2. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд Онежского муниципального округа Архангельской области, в многоквартирных домах, признанных аварийными. Целевой индикатор 3. Площадь приобретенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Целевой индикатор 4. Количество снесенного аварийного жилищного фонда. Целевой индикатор 5 Количество оцененных по рыночной стоимости жилых помещений. Целевой индикатор 6 Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Целевой индикатор 7. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов. |
| Исполнители Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Онежского муниципального округа Архангельской области (далее - отдел ЖКХ) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 1 514,8 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета: 2025 г. — 1 514,8 тыс. рублей; 2026 г. — 0,00 тыс. рублей; 2027 г. — 0,00 тыс. рублей Мероприятия и объем расходов на выполнение Подпрограммы ежегодно уточняются. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы | За весь период реализации программы: - площадь приобретенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда составит 1 744,13 кв.м; - количество снесенного аварийного жилищного фонда составит 316 объектов; - количество оцененных по рыночной стоимости жилых помещений составит 672 единиц (квартир); - своевременно исполнены все имеющиеся судебные акты и мировые соглашения по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим Порядком |

I. Обоснование проблемы и основание для разработки программы.

Жилищное строительство признано одним из приоритетных направлений стратегии развития Онежского района и является одной из наиболее важных задач общенационального характера.

Значительная часть принятых домов находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Недостаточное поступление средств в местный бюджет                 и отсутствие необходимой компенсации затрат, связанных с выполнением переданных на местный уровень государственных функций, привели к некачественному содержанию жилищного фонда, инженерных коммуникаций и, как следствие, к преждевременному старению, ветшанию в первую очередь, деревянного жилищного фонда.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, включает перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными                        и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

В 2025 году рамках данной программы планируется снос аварийных многоквартирных домов расселенных в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу».

На территории муниципального образования «Онежское» в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года признано аварийными и подлежащими сносу                             и реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации                                 113 многоквартирных домов.

По состоянию за истекший период 2024 года снесено 6 аварийных многоквартирных домов, на плановый 2025 год необходимо снести 107  аварийных многоквартирных домов.

В рамках  адресной программы Архангельской области «Переселение граждан                   из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, в плановом 2025 году необходимо расселить 47 жилых помещений из аварийных многоквартирных домов общей площадью 1744,13 кв.м., где проживают 127 человек.

Настоящая Программа разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                  и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 сентября 2018 года, № 12), паспорта федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3, постановления Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года          № 153-пп «Об утверждении адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Для решения обозначенных проблем необходим комплексный подход, требуется значительное вложение финансовых средств, поэтому для реализации мероприятий применим программно-целевой метод.

II. Цели и задачи муниципальной программы

Настоящая Программа разработана для достижения следующих целей:

- комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения и создание комфортных и безопасных условий для проживания, устойчивого сокращения непригодного                      для проживания жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1) Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию                            жилищно-коммунального хозяйства;

2) Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

3) Переселение в свободный жилищный фонд;

4) Снос аварийного жилищного фонда.

Решение данных задач будет обеспечено через реализацию комплекса нормативно-правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий.

III. Целевые показатели программы

Достижение цели характеризуется целевыми индикаторами. Характеристика целевых индикаторов, а также методика расчета указаны соответственно в приложении   № 1  к муниципальной программе.

IV. Перечень мероприятий муниципальной программы и механизм их реализации.

Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в приложении № 2.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодную подготовку проектов соглашений (договоров) между администрацией муниципального образования района, министерством промышленности и строительства администрации области, управлением капитального строительства Архангельской области о делегировании полномочий государственного заказчика администрации муниципального образования             с передачей средств областного и федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы и поручения организации строительства управлению капитальным строительством Архангельской области. Администрация муниципального образования подписывает детальный договор с управлением капитального строительства Архангельской области на ведение строительства, с указанием стоимости строительства, порядка финансирования, ведение технического надзора, сроков сдачи объекта, передаче построенного объекта на баланс муниципальной организации.

Участниками Программы выступают муниципальные образования                                при выполнении условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ, и при наличии многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года                     в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Бюджету Онежского муниципального округа Архангельской области субсидии                 на реализацию Программы предоставляются на следующие мероприятия:

1) строительство многоквартирных домов, в том числе строительство многоквартирных домов методом «под ключ»;

2) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах,             а также в жилых домах, указанных в пункте 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено);

3) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения;

4) предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей               32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Распределение средств финансовой поддержки между бюджетами муниципальных образований - участников Программы, в том числе объемы финансирования за счет средств Фонда и областного бюджета, осуществляется исходя из суммарной площади жилых помещений многоквартирных жилых домов                               на территории отдельного муниципального образования, признанных                                        до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи                  с физическим износом в процессе эксплуатации, переселение граждан из которых запланировано в рамках настоящей Программы, а также исходя из способа реализации мероприятий Программы.

В случае:

1) строительства и (или) приобретения органами местного самоуправления муниципального образования жилых помещений для переселения граждан                               из аварийного жилищного фонда по стоимости, превышающей предельную расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется                    за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования;

2) предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не более определяемой в соответствии                         с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату такого превышения рекомендуется осуществлять                 за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования;

3) если возмещение за жилое помещение превышает размер возмещения, рассчитанный исходя из предельной расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, то оплата такого превышения осуществлять за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования;

4) если реализация мероприятий программы осуществляется путем заключения государственных контрактов на строительство и (или) приобретение жилых помещений, общая площадь которых превышает общую площадь соответствующих расселяемых жилых помещений, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств областного бюджета.

Одновременно с определением потребности в оплате такого превышения                         у органов местного самоуправления, на территории которых расположены расселяемые жилые помещения, возникают обязательства по расселению площади жилых помещений за счет средств местного бюджета в размере не менее чем частное от деления объема финансирования, предусмотренного за счет средств областного бюджета на оплату общей площади, превышающей расселяемую площадь жилых помещений                                  в соответствующем муниципальном образовании, на стоимость одного квадратного метра, предусмотренную данным этапом на строительство и (или приобретение) жилых помещений. Срок исполнения вышеуказанного обязательства - не позднее срока завершения этапа, в котором предусмотрено финансирование соответствующего превышения.

В рамках реализации мероприятий Программы в случае, если построенное и (или) приобретенное жилое помещение по общей площади превышает общую площадь соответствующего расселяемого жилого помещения, но по общей стоимости                            не превышает предельную расчетную стоимость исходя из стоимости одного квадратного метра, определенной для соответствующего этапа Программы, оплата такого превышения допускается за счет средств Фонда и средств областного бюджета, предусмотренных на долевое софинансирование мероприятий Программы.

В случае если стоимость приобретаемого и (или) строящегося жилого помещения в рамках Программы превышает стоимость переселения, определенную в соответствии                  с Программой исходя из общей площади расселяемого жилого помещения, данное превышение оплачивается за счет средств местного бюджета муниципального образования, на территории которого находится расселяемый многоквартирный дом.

Переселение граждан осуществляется путем предоставления выселяемому                      из жилого помещения гражданину - нанимателю и членам его семьи другого жилого помещения по договору социального найма в соответствии с жилищным законодательством.

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, принадлежащих им на праве собственности, предоставляется право выбора                      в  соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на получение возмещения за изымаемые у них жилые помещения или по соглашению                                     с собственниками им предоставляются другие жилые помещения.

Органу местного самоуправления на подготовительном этапе до начала реализации соответствующего этапа Программы рекомендуется проводить работу                     по информированию граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, включенных в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, об условиях и сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях их переселения.

В размер возмещения за жилое помещение включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме,                в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, предусмотренном пунктом                                                 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение                         в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным                   и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного                   в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

Если стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной цены изымаемого жилого помещения,                              то собственнику выплачивается разница между стоимостью прежнего и нового жилого помещения, а если стоимость предоставляемого жилого помещения выше выкупной цены изымаемого жилого помещения, то по соглашению сторон обязанность по оплате разницы между ними возлагается на собственника.

Стоимость предоставляемого жилого помещения определяется исходя                          из фактических затрат на строительство и (или) приобретение жилых помещений.

Реализация Программы осуществляется государственным заказчиком Программы, заинтересованными исполнительными органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления на основании соглашений, договоров                     и государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых между исполнителями Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае реализации Программы путем заключения государственных контрактов в соответствии   с требованиями статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ исполнителем Программы является министерство строительства и архитектуры Архангельской области. Перечень муниципальных образований, в которых реализация Программы будет осуществляться путем заключения государственных контрактов, определяется соответствующим постановлением Правительства Архангельской области.

При реализации мероприятий Программы в муниципальном                             образовании - участнике Программы жилые помещения, построенные                               и (или) приобретенные путем заключения государственных контрактов на строительство и (или) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, построенных                   на территории Архангельской области в рамках реализации Программы, в дальнейшем передаются в муниципальную собственность соответствующего муниципального образования для расселения многоквартирных домов, включенных в перечень аварийных домов на территории данного муниципального образования, планируемых               к расселению в рамках Программы.

Передача имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, оформляется распоряжением Правительства Архангельской области, которое должно содержать список жилых помещений, передаваемых                           в муниципальную собственность муниципального образования, и список аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению с использованием передаваемого имущества, а также фактическую стоимость передаваемых жилых помещений, определенную исходя из фактических затрат на их строительство и (или) приобретение.

В случае если при передаче жилых помещений, построенных                                    и (или) приобретенных в рамках государственных контрактов согласно потребности, определенной и утвержденной главой муниципального образования, на территории которого расположены расселяемые жилые помещения, до момента заключения соответствующего(-их) государственных контрактов, потребность в жилых помещениях уменьшилась, то муниципальное образование обязуется обеспечить возврат в областной бюджет средств за счет средств местного бюджета в объеме, израсходованном                             на строительство и (или) приобретение жилых помещений, потребность в которых                   на момент передачи из областной в муниципальную собственность отсутствует.                   После возврата средств в полном объеме муниципальное образование может использовать переданные жилые помещения в соответствии с жилищным законодательством.

Программа реализуется за счет средств местного бюджета. На реализацию мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов и иных источников (средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства). Средства федерального и областного бюджетов предоставляются на основании Соглашений о софинансировании программ.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

| Наименование программы | Источники финансирования программы | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. |
| «Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда на 2025-2027 годы» | Местный бюджет | 1 514,8 | 0,00 | 0,00 |

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется
за счет средств местного, областного и федерального бюджетов и иных источников (средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию                жилищно-коммунального хозяйства).

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам реализации Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и планируемых показателей выполнения Программы. Оценка эффективности реализации Программы проводиться в соответствии                                   с действующим Порядком.

К 2027 году планируется снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) и улучшить жилищные условия и обеспечить комфортным жильем граждан Онежского муниципального округа Архангельской области, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Реализация Программы позволит обеспечить:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного                           до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи                    с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальных образованиях, участвующих в Программе, в объеме 1 744,13 кв. м;

- снос 316 аварийных многоквартирных домов.

Оценочные количественные показатели реализации мероприятий программы приведены в приложении №2 к Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из непригодного для проживания

(аварийного) жилищного фонда на 2025-2027 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях

| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | Годы реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор 1. Количество направленной гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» для обеспечение благоустроенным жилым помещениям | Единица (количество субсидий) | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 2. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд Онежского муниципального округа Архангельской области в многоквартирных домах, признанных аварийными | Квадратный метр | 3116,6 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 3. Площадь приобретенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Квадратный метр | 0 | 1 744,13 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 4. Количество снесенного аварийного жилищного фонда | Объект | 4 | 107 | 205 | 0 |
| Целевой индикатор 5. Количество оцененных по рыночной стоимости жилых помещений | Единица | 41 | 21 | 650 | 0 |
| Целевой индикатор 6. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу | Квадратный метр | 108 410,13 | 108 410,13 | 108 410,13 | 108 410,13 |
| Целевой индикатор 7. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из непригодного для проживания

(аварийного) жилищного фонда на 2025-2027 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из непригодного для проживания

(аварийного) жилищного фонда на 2025-2027 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнители программы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда | отдел ЖКХ | Всего, в том числе: | 1 514,8 | 1 514,8 | 0,00 | 0,00 | За весь период реализации программы: Площадь приобретенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда составит 1 744,13 кв.м; Количество снесенного аварийного жилищного фонда составит 316 объектов; Количество оцененных по рыночной стоимости жилых помещений составит 672 единиц (квартир). Площадь жилых помещений в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу составляет 108 410,13 кв. м. Количество направленной гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» для обеспечение благоустроенным жилым помещениям составляет 0 единиц (количество субсидий)/ Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд Онежского муниципального округа Архангельской области в многоквартирных домах, признанных аварийными составляет 0 кв.м. |
|  |  | Местный бюджет | 1 514,8 | 1 514,8 | 0,00 | 0,00 |  |
| Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, обеспечение уплаты административных штрафов | отдел ЖКХ | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За весь период реализации программы своевременно исполнены все имеющиеся судебные акты и мировые соглашения по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов. |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО по программе |  | Всего, в том числе: | 1 514,8 | 1 514,8 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 514,8 | 1 514,8 | 0,00 | 0,00 |  |