АДМИНИСТРАЦИЯ ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2025 г. № 456

О внесении изменения в муниципальную программу «Энергоснабжение                и повышение энергетической эффективности Онежского муниципального округа на 2024-2026 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 141 от 05.02.2019 (в редакции постановления                          от 08 октября 2024 года № 1392, от 15 ноября 2024 года № 1689), постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 1448 от 15.10.2024 г. «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области», администрация Онежского муниципального округа Архангельской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоснабжение                и повышение энергетической эффективности Онежского муниципального округа на 2024 - 2026 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 2429                    от 05.12.2023 г., изложив её в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью                            и общественными организациями разместить данное постановление                            на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         на заместителя главы администрации, начальника муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ администрации Онежского муниципального образования округа».

Исполняющий обязанности

главы Онежского муниципального

округа Архангельской области                                                     А.М. Мерзенева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Онежского муниципального округа

Архангельской области

от 10 апреля 2025 г. № 456

«Муниципальная программа

«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности

на 2024 - 2026 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности

на 2024 - 2026 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на 2024 - 2026 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановления от 08 октября 2024 года № 1392, от 15 ноября 2024 года № 1689) (далее - Порядок), постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15.10.2024г. № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Онежского муниципального округа |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации - начальник Управления по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Основные разработчики Программы | Заместитель главы администрации - начальник Управления по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Цель Программы | - снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; - создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Онежского муниципального округа Архангельской области на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи Программы | - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 - 20 процентов по зданиям с наиболее высокими показателями энергоемкости; - установка вновь и совершенствование существующей системы учета потребляемых энергетических ресурсов; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях и жилых домах; - осуществление реконструкции (нового строительства) объектов, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере; - повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений и организаций, обслуживающих жилой фонд, в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; - информационное обеспечение и распространение мероприятий по энергосбережению. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - удельное потребление электрической энергии в зданиях, в которых проведены мероприятия по энергосбережению кВт*ч/кв. м., 2024 - 284 кВт*ч/кв. м.; 2025 - 274 кВт*ч/кв. м.; 2026 - 263 кВт*ч/кв. м. - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, процентов 2024 - 95%, 2025 - 100%, 2026 - 105%; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг/Гкал. (2024 - 211,9 (168) кг/Гкал; 2025 - 199,9 (169,8) кг/Гкал; 2026 - 185,8 (165,8) кг/Гкал. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024 - 2026 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - модернизация, реконструкция, капитальный ремонт котельных; - проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности; - разработка нормативных документов по энергоэффективности; - разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов; - модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений; - модернизация, реконструкция, капитальный ремонт систем горячего водоснабжения, тепловых сетей; - приобретение светодиодных светильников для освещения улично-дорожной сети города Онега. |
| Исполнители Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МУП «Онегаавтотранс» |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 15 887,8 тыс. руб., из них за счет местного бюджета – 11 892,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 3 995,0 тыс.руб. Объем финансирования за счёт средств местного бюджета по годам: 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 8 673,9 тыс.руб.; 2026 год – 3 218,9 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы | - повышение заинтересованности муниципальных учреждений и предприятий в энергосбережении; - сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях и предприятиях. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Онежский муниципальный округ расположен на северо-западе Архангельской области по берегам реки Онеги и побережью Белого моря. Общая площадь района 2 375 573 га. В составе округа 2 территориальных отдела, объединивших 99 населенных пунктов.

Экономику округа составляют несколько групп отраслей: лесная                          и деревообрабатывающая, добыча полезных ископаемых (щебень и гравий), агропромышленный комплекс.

Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется от 32 котельных, из которых 5 являются ведомственными                       и 43 котельных находятся в муниципальной собственности. Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на местных видах топлива: древесном и биотопливе.

Структура потребляемого топлива для производства тепловой энергии:

- биотопливо – 56,6 %;

- уголь – 21,8 %;

- дрова – 21,6 %.

Рисунок 1 Структура потребления топлива

Основная часть электрической энергии для объектов города и района приобретается АО «ТГК-2 - Энергосбыт» на ФОРЭМ. Часть электрической энергии вырабатывается на децентрализованных источниках электроэнергии Приморского филиала ОАО «АрхОблЭнерго».

В районе имеет место устойчивая тенденция повышения стоимости                энергетических ресурсов (Приложение № 1 и 2).

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором                     и формируют значительную часть расходов муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов (зданий), находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией Онежского муниципального округа Архангельской области политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На январь 2023 года перечень муниципальных зданий включал                          55 объектов с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно                           107,0 тыс. м2.

Потребление

энергии социальной сферой по секторам

|  | Сектор | Кол- во объек-тов | Отапли-ваемая площадь м2 | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год | Удельное потребление тепловой энергии, Гкал/м2 мес. | Годовое потребле-ние электрич энергии, т. кВт*ч /год | Удельное потребл. электр. энергии, т.кВт*ч/ м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование | 33 | 73 768,6 | 10 155,2 | 0,0169 | 2 105,33 | 0,029 |
| 2. | Культура | 7 | 1 740,0 | 366,91 | 0,0259 | 146,46 | 0,084 |
| 3. | Администра-тивные здания | 5 | 12 507,2 | 813,19 | 0,0080 | 40,95 | 0,003 |
|  | Итого: | 45 | 88 015,8 | 11 335,3 | 0,0508 | 2 292,74 | 0,116 |

Здания, используемые муниципальными учреждениями, находятся                     у учреждений на праве оперативного управления. В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

На территории Онежского муниципального округа проводились энергетические обследования (энергоаудит) отдельных муниципальных учреждений. Основными недостатками деятельности учреждений, выявленными при проведении энергетических обследований, являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных                 за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации)                                  за соблюдением необходимых параметров работы систем;

- отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла                      и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Примерно 25 процентов затрат на коммунальные услуги муниципальных зданий являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потребления энергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план, является необходимость:

- снижения расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг              по отоплению и горячему водоснабжению, поддержание систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

- улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В Онежском муниципальном округе существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов,                                   а также административных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учета влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг                                   в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Обслуживающий персонал зданий в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в работе инженерных систем, преждевременного выхода оборудования из строя.

Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5 - 6 лет в зависимости от типа             и объема зданий.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств.                       При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей                    к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление тепловой                                 и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений:

2024 год - 284 кВт*ч/кв.м; 2025 год – 274 кВт*ч/кв.м; 2026 год – 263 кВт*ч/кв.м.

II. Цели и задачи реализации Программы

Цели Программы:

- снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования                                   всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Онежского округа на энергосберегающий путь развития;

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 - 20 процентов по зданиям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

- установка вновь и совершенствование существующей системы учета потребляемых энергетических ресурсов;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий)                     в муниципальных зданиях и жилых домах;

- осуществление реконструкции (нового строительства) объектов, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере;

- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений и организаций, обслуживающих жилой фонд, в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- информационное обеспечение и распространение мероприятий                           по энергосбережению.

III. Целевые индикаторы и показатели

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Единица измерения | Значения прогнозных показателей и индикаторов Программы по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт. 2022 год | Прогноз. 2023 год | План. 2024 год | План. 2025 год | План. 2026 год |
| Удельное потребление электрической энергии в зданиях, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | кВт*ч/кв. м. | 306 | 295 | 284 | 274 | 263 |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального округа | процентов | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, | кг/Гкал | Дрова 238,1 КДО 171,9 | 225 170,2 | 211,9 168 | 199,9 169,8 | 185,8 165,8 |

IV. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования приведен в таблице № 1.

V. Ресурсное обеспечение Программы и механизм реализации

Ресурсное обеспечение реализации программы

«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности

на 2024 - 2026 годы»

| Наименование программы | Источники финансирования программы | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на 2024 - 2026 годы» | Всего по Программе: | 0,0 | 12 668,9 | 3 218,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 8 673,9 | 3 218,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 3 995,0 | 0,0 |

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется                    за счет средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составляет 15 887,8 тыс. руб.,                               из них за счет местного бюджета - 11 892,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 3 995,0 тыс.руб. Объем финансирования за счёт средств местного бюджета по годам: 2024 год - 0,0 тыс.руб., 2025 год — 8 673,9 тыс.руб.,                 2026 год - 3 218,9 тыс.руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного                         и местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению                      в установленном порядке при формировании и утверждении проектов                         на очередной финансовый год.

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб, всего* | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего по Программе: | 15 887,8 | 0,0 | 12 668,9 | 3 218,9 |
| местный бюджет | 11 892,8 | 0,0 | 8 673,9 | 3 218,9 |
| областной бюджет | 3 995,0 | 0,0 | 3 995,0 | 0,0 |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые показатели,                  содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации программы.

Основным показателем реализации программы является снижение удельного потребления электрической энергии в зданиях, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, а также снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных. Кроме того, должна повыситься доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального округа.

По итогам реализации программы будут достигнуты конкретные результаты сокращения расходов тепловой и электрической энергии                            в муниципальных учреждениях и предприятиях. А именно, к 2026 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 20-30 процентов к уровню 2023 года.

VII. Организация управления Программой

и контроль за ходом её реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется                                  в соответствии с установленным порядком.

Исполнитель Программы отвечает за реализацию, целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации Программы включает отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании Исполнителем выделяемых ему финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Программы.

Исполнитель мероприятий Программы в установленном порядке отчитывается перед Заказчиком Программы о целевом использовании выделенных                         ему финансовых средств.

Таблица 1

Перечень

мероприятий Программы «Энергоснабжение и повышение

энергетической эффективности на 2024 - 2026 годы»

| Наименование мероприятия |  |  | Исполнитель программы | Источники финансирования |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт котельных (2024-2026 - замена котлов в котельной МУП «Онегаавтотранс»). |  |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; МУП «Онегаавтотранс» | Всего, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Снижение расхода древесного топлива |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  | Всего, в том числе: |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление потерь тепла и неэффективно работающих отопительных приборов |  |  |
|  |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. Разработка нормативных документов по энергоэффективности |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |  | Всего, в том числе: |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание алгоритма действий по проведению политики повышения энергетической эффективности |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. Разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; управление образования |  | Всего, в том числе: |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мотивация обслуживающего персонала зданий повышать свою квалификацию в вопросах энергоэффективности |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. Проектирование линий уличного освещения. | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; управление образования; отдел культуры и туризма |  |  |  | Всего, в том числе: | 3 195,0 |  |  |  | 0,0 | 3 195,0 | 0,0 | Снижение затрат на оплату освещения при повышении уровня освещённости |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 195,0 |  |  |  | 0,0 | 3 195,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт систем горячего водоснабжения, тепловых сетей |  | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; |  | Всего, в том числе: |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение затрат на оплату отопления и ГВС, исключение утечек воды и теплопотерь |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7. Приобретение и установка светодиодных светильников линий уличного освещения, аренда опор | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 3 661,8 |  |  | 0,0 | 3 290,1 | 371,7 | Снижение затрат на освещение улично-дорожной сети, благодаря более высокому уровню освещения |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 861,8 |  |  | 0,0 | 2 490,1 | 371,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 800,0 |  |  | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8. Уличное освещение | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 9031,0 |  |  | 0,0 | 6 183,8 | 2 847,2 | Улучшение освещение улично-дорожной сети, благодаря более высокому уровню освещения |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 9031,0 |  |  | 0,0 | 6 183,8 | 2 847,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Всего на реализацию Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 15 887,8 |  |  | 0,0 | 12 668,9 | 3 218,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11 892,8 |  |  | 0,0 | 8 673,9 | 3 218,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 3 995,0 |  |  | 0,0 | 3 995,0 | 0,0 |  |  |  |

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться.